ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД НОВЫЙ УРЕНГОЙ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВЫЙ УРЕНГОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменения в постановление Администрации

города Новый Уренгой от 06.11.2013 № 371

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.200З № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации от 13.08.2013 № 302 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и осуществления мониторинга реализации муниципальных программ муниципального образования город Новый Уренгой», решениями Думы города Новый Уренгой от 27.11.2025 № 18 «О бюджете города Новый Уренгой на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», от 18.12.2025 № 32 «О внесении изменений в решение Городской Думы города Новый Уренгой от 28.11.2024 № 353»,  руководствуясь Уставом городского округа город Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа, Администрация города Новый Уренгой

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление Администрации города Новый Уренгой от 06.11.2013 № 371 «Об утверждении муниципальной программы «Доступное жилье», изложив муниципальную программу «Доступное жилье» в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города Новый Уренгой:

- от 27.05.2025 № 254 «О внесении изменения 
в постановление Администрации города Новый Уренгой от 06.11.2013 № 371»;

- от 20.10.2025 № 428 «О внесении изменений в постановление Администрации города Новый Уренгой от 06.11.2013 № 371                             (в редакции постановления Администрации города Новый Уренгой                     от 27.05.2025 № 254)».

3. Управлению делами Администрации города Новый Уренгой               (Игнашова М.Н.) разместить настоящее постановление в сетевом издании «Импульс Севера».

4. Департаменту внутренней политики Администрации города Новый Уренгой (Антонов В.А.) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте Администрации города Новый Уренгой в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава города

Новый Уренгой                                                                        А.А. Колодин

Приложение к постановлению Администрации города Новый Уренгой от

Муниципальная программа «Доступное жилье»

# Паспорт муниципальной программы

«Доступное жилье»

| Ответственный исполнитель | Департамент имущественных и жилищных отношений Администрации города Новый Уренгой (с 01.01.2021 до 31.12.2021 - Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Администрации города Новый Уренгой, с 01.01.2014 до 31.12.2020 – Департамент городского хозяйства Администрации города Новый Уренгой) |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | 1. Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Администрации города Новый Уренгой (с 01.01.2022). 2. Департамент имущественных и жилищных отношений Администрации города Новый Уренгой (с 01.01.2021 до 31.12.2021, с 01.01.2014 до 31.12.2020 - Департамент имущественных отношений Администрации города Новый Уренгой). 3. Управление капитального строительства Администрации города Новый Уренгой (с 01.01.2014 до 31.12.2016). 4. Управление градостроительства и архитектуры Администрации города Новый Уренгой (с 01.01.2017). 5. Управление осуществления бюджетных полномочий и закупок (с 01.01.2015 до 31.12.2015). 6. Администрация города Новый Уренгой (с 01.01.2018 до 31.12.2019). 7. Управление организации закупок Администрации города Новый Уренгой (с 01.01.2021 до 31.12.2022). 8. МКУ «Управление капитального ремонта и строительства» (с 01.01.2014 до 31.12.2016, с 01.07.2022 до 31.12.2025 - МКУ «Управление муниципального хозяйства»). 9. МКУ «Дирекция капитального строительства и жилищной политики» (с 01.01.2017 до 01.07.2022). 10. МКУ «Городской центр имущественных и жилищных отношений» (с 01.01.2021) |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение населения жильем с развитой инфраструктурой путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья |
| Задачи муниципальной программы | 1. Развитие существующих территорий жилой застройки и комплексное освоение новых территорий под жилищное строительство. 2. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан |
| Сроки реализации муниципальной программы | I этап – 2014-2016 годы II этап – 2017-2020 годы III этап – 2021-2025 годы IV этап – 2026-2030 годы |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | 1. Доля площади земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства, от общей площади земель города Новый Уренгой. 2. Доля семей, обеспеченных жильем, от общего количества семей, состоящих в списках нуждающихся в рамках действующих программ и мероприятий на территории города Новый Уренгой |
| Подпрограммы | 1. Комплексное освоение и развитие территории города Новый Уренгой в целях жилищного строительства. 2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории города Новый Уренгой |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы (в том числе по годам реализации муниципальной программы) | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 – 2030 годы составляет 22 719 881,46 тыс. рублей, в том числе по годам: I этап: - 2014 год – 436 268,31 тыс. рублей; - 2015 год – 222 873,00 тыс. рублей; - 2016 год – 206 170,00 тыс. рублей. II этап: - 2017 год – 511 881,00 тыс. рублей; - 2018 год – 515 611,00 тыс. рублей; - 2019 год – 1 790 879,00 тыс. рублей; - 2020 год – 1 203 985,00 тыс. рублей. III этап: - 2021 год – 1 007 426,02 тыс. рублей; - 2022 год – 1 390 789,00 тыс. рублей; - 2023 год – 3 820 842,13 тыс. рублей; - 2024 год – 2 623 194,00 тыс. рублей; - 2025 год – 3 603 295,00 тыс. рублей. IV этап: - 2026 год – 4 030 009,00 тыс. рублей; - 2027 год – 692 660,00 тыс. рублей; - 2028 год – 663 999,00 тыс. рублей; - 2029 год – 0,00 тыс. рублей; - 2030 год – 0,00 тыс. рублей. Объем финансирования муниципальной программы из окружного бюджета на 2014-2030 годы составляет 21 938 003,60 тыс. рублей, в том числе по годам: I этап: - 2014 год – 343 460,00 тыс. рублей; - 2015 год – 153 368,00 тыс. рублей; - 2016 год – 157 386,00 тыс. рублей. II этап: - 2017 год – 464 156,00 тыс. рублей; - 2018 год – 489 803,00 тыс. рублей; - 2019 год – 1 717 732,00 тыс. рублей; - 2020 год – 1 154 632,00 тыс. рублей. III этап: - 2021 год – 925 084,60 тыс. рублей; - 2022 год – 1 340 377,00 тыс. рублей; - 2023 год – 3 767 017,00 тыс. рублей; - 2024 год – 2 557 982,00 тыс. рублей; - 2025 год – 3 531 036,00 тыс. рублей. IV этап: - 2026 год – 3 990 503,00 тыс. рублей; - 2027 год – 686 805,00 тыс. рублей; - 2028 год – 658 662,00 тыс. рублей; - 2029 год – 0,00 тыс. рублей; - 2030 год – 0,00 тыс. рублей. Объем финансирования муниципальной программы из федерального бюджета на 2014-2030 годы, всего – 27 647,31 тыс. рублей, в том числе по годам: I этап: - 2014 год – 3 078, 31 тыс. рублей; - 2015 год – 4 634,00 тыс. рублей; - 2016 год – 3 887,00 тыс. рублей. II этап: - 2017 год – 2 964,00 тыс. рублей; - 2018 год – 3 954,00 тыс. рублей; - 2019 год – 551,00 тыс. рублей; - 2020 год – 5 041,00 тыс. рублей. III этап: - 2021 год – 566,00 тыс. рублей; - 2022 год – 387,00 тыс. рублей; - 2023 год – 174,00 тыс. рублей; - 2024 год – 384,00 тыс. рублей; - 2025 год – 771,00 тыс. рублей. IV этап: - 2026 год – 312,00 тыс. рублей; - 2027 год – 587,00 тыс. рублей; - 2028 год – 357,00 тыс. рублей; - 2029 год – 0,00 тыс. рублей; - 2030 год – 0,00 тыс. рублей. Объем финансирования программы из местного бюджета на 2014-2030 годы составляет 754 230,55 тыс. рублей, в том числе по годам: I этап: - 2014 год – 89 730,00 тыс. рублей; - 2015 год – 64 871,00 тыс. рублей; - 2016 год – 44 897,00 тыс. рублей. II этап: - 2017 год – 44 761,00 тыс. рублей; - 2018 год – 21 854,00 тыс. рублей; - 2019 год – 72 596,00 тыс. рублей; - 2020 год – 44 312,00 тыс. рублей. III этап: - 2021 год – 81 775,42 тыс. рублей; - 2022 год – 50 025,00 тыс. рублей; - 2023 год – 53 651,13 тыс. рублей; - 2024 год – 64 828,00 тыс. рублей; - 2025 год – 71 488,00 тыс. рублей. IV этап: - 2026 год – 39 194,00 тыс. рублей; - 2027 год – 5 268,00 тыс. рублей; - 2028 год – 4 980,00 тыс. рублей; - 2029 год – 0,00 тыс. рублей; - 2030 год – 0,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Достижение доли площади земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства, от общей площади земель города Новый Уренгой в 2014 году – 0,24%, в 2015 году – 0,37%, в 2016 году – 0,26%, в 2017 году – 0,23%, в 2018-2019 годах – 0,25%, в 2020 – 2023 годах – 0,36%, в 2024 – 2030 годах – 0,25% ежегодно. 2. Достижение доли семей, обеспеченных жильем, от общего количества семей, состоящих в списках нуждающихся, в рамках действующих программ и мероприятий на территории города Новый Уренгой в 2014 году – 13,9%, в 2015 году – 23,63%, в 2016 году – 32,05%, в 2017 году – 38,74%, в 2018 году – 48,10%, в 2019 году – 65,80%, в 2020 году – 43,51%, в 2021 году – 45,56%, в 2022 – 2030 годах – не менее 10% ежегодно. |

Раздел I. Характеристика текущего 
состояния доступности жилья

Стратегия социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа определяет одним из приоритетных направлений развитие рынка доступного жилья, увеличение темпов жилищного строительства, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности, снижение объемов ветхого и аварийного жилья. Одной из целей стратегии социально-экономического развития города Новый Уренгой является улучшение жилищных условий населения, в том числе ликвидация ветхого и аварийного жилья и развитие жилищного строительства.

Наличие собственного жилья является одной из базовых ценностей человека, основных его потребностей, обеспечивающей здоровье нации, формирование и сохранение семьи, стабилизацию и положительное развитие демографической ситуации.

Отсутствие реальных возможностей у части населения обеспечить комфортные условия проживания препятствует полноценному и гармоничному развитию личности, снижает демографическую активность населения, обостряет социальную напряженность в обществе, что в итоге приводит к замедлению экономического развития муниципального образования.

Актуальность решения комплекса проблем в сфере развития жилищного строительства подчеркивается тем, что, несмотря на создание в Российской Федерации основ функционирования рынка жилой недвижимости, на сегодняшний день приобрести жилье с применением рыночных механизмов способен ограниченный круг семей, уровень доходов которых выше среднего.

Таким образом, основой политики в сфере развития жилищного строительства должны стать ориентированность на создание условий, позволяющих удовлетворять потребность в жилье экономически активной части населения города, а также оказание эффективных мер государственной и муниципальной поддержки категориям граждан, которые в силу объективных причин не могут решить жилищную проблему самостоятельно.

На начало действия муниципальной программы (2014 год) общая площадь жилых помещений жилищного фонда муниципального образования составляла 1984,3 тыс. кв. м. По итогам реализации                I-III этапов муниципальной программы (2025 год) – 2 958,07 тыс. кв. м.

Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда в 2013 году составляла 125,1 тыс. кв. м общей площади, 6,3% от всего жилищного фонда. По итогам реализации I-III этапов муниципальной программы (2025 год) – 31,37 тыс. кв. м общей площади, что составляет 1,1% от всего жилищного фонда. При этом фактически граждане в аварийных домах не проживают, дома выведены из эксплуатации.

За период реализации I и III этапов муниципальной программы (2014 - 2025 годы) уровень обеспеченности жильем на душу населения вырос с 16,6 кв. м до 26,41 кв. м. Уровень обеспеченности жильем населения муниципального образования выше среднего по Ямало-Ненецкому автономному округу на 19,0%, однако ниже среднероссийского на 10,5%.

На момент начала действия муниципальной программы 
(2014 год) на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в городе Новый Уренгой состояло 1 068 семей, в 2025 году – 
428 семей.

В целях комплексного освоения и развития территории города Новый Уренгой проводится своевременный учет и ведение мониторинга земельных участков, находящихся в стадии застройки, для целей жилищного строительства, также формируется перечень земельных участков, планируемых к освоению в целях жилищного строительства.

За период реализации I - III этапов муниципальной программы на территории города по результатам проведенных аукционов и без торгов в целях жилищного строительства предоставлено 86 земельных участков общей площадью 56,51 га. За 2011 – 2013 годы предоставлено 4 земельных участка общей площадью 19,33 га.

В 2013 году на территории города было введено в эксплуатацию                  18,29 тыс. кв. м общей площади жилья, в 2025 году – 99,73 тыс. кв. м.

Несмотря на увеличение объемов жилищного строительства, важным фактором, влияющим на уровень доступности жилья, является его стоимость. Стоимость жилья ежегодно растет, и ее рост существенно превышает уровень инфляции и темпы роста стоимости строительных материалов. Так, на начало действия муниципальной программы средняя рыночная стоимость 1 кв. м общей площади жилья на первичном рынке в муниципальном образовании город Новый Уренгой составляла 85,00 тыс. рублей, на конец 2025 года данный показатель вырос на 116,94% и составил 184,40 тыс. рублей      за 1 кв. м.

Раздел II. Перечень мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы

Мероприятия, направленные на достижение цели программы, планируется реализовывать в рамках двух подпрограмм:

– «Комплексное освоение и развитие территории                      города Новый Уренгой в целях жилищного строительства» (приложение 1 к настоящей программе);

– «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории города Новый Уренгой» (приложение 2 к настоящей программе).

Перечень мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы «Доступное жилье» (I этап) представлен в приложении 3                к муниципальной программе.

Перечень мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы «Доступное жилье» (II этап) представлен в приложении 4            к муниципальной программе.

Перечень мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы «Доступное жилье» (III этап) представлен в приложении 5   к муниципальной программе.

Перечень мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы «Доступное жилье» (IV этап) представлен в приложении 6 к муниципальной программе.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Доступное жилье» представлен в приложениях 7, 8 к муниципальной программе.

Показатели эффективности реализации цели программы представлены в таблице 1.

Методика расчета показателей эффективности 
реализации программы

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя | Еди- ница изме- рения | Форму-ла расчета | Исходные данные для расчета значений показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | обоз-наче-ние пере-мен-ной | наименование переменной | источник исходных данных |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля площади земельных участков, предназначен-ных для целей жилищного строительства, от общей площади земель города Новый Уренгой | Га | D= (S1+ S2)/S3 х100 | S1 | Площадь территории города Новый Уренгой, находящейся в стадии застройки, для целей жилищного строительства | Ведомст-венная статистика |
|  |  | Га |  | S2 | Площадь земельных участков, планируемых к освоению в целях жилищного строительства | Ведомст-венная статистика |
|  |  | Га |  | S3 | Общая площадь земель города Новый Уренгой, вовлеченных в хозяйственный оборот (в 2014 – 2022 годах – общая площадь муниципального образования город Новый Уренгой) | Ведомст-венная статистика |
|  |  | % |  | D | Доля площади земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства, от общей площади земель города Новый Уренгой |  |
| 2. | Доля семей, обеспеченных жильем, от общего количества семей, состоящих в списках нуждающихся в рамках действующих программ и мероприятий на территории города Новый Уренгой | % | С=Nо/ Nс х 100 | Nо Nc | Количество семей, обеспеченных жильем | Ведомст-венная статистика |
|  |  |  |  |  | Общее количество семей, состоящих в списках нуждающихся, в рамках действующих программ и мероприятий |  |
|  |  |  |  | С | Доля семей, обеспеченных жильем |  |

Раздел III. Ожидаемые результаты реализации
 муниципальной программы

Реализация муниципальной программы «Доступное жилье» позволит:

- достигнуть доли площади земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства, от общей площади земель города Новый Уренгой в 2014 году – 0,24%, в 2015 году – 0,37%, в 2016 году – 0,26%, в 2017 году – 0,23%, в 2018 - 2019 годах – 0,25%, в 2020 – 2023 годах – 0,36%, в 2024 – 2030 годах – 0,25% ежегодно;

- достигнуть доли семей, обеспеченных жильем, от общего количества семей, состоящих в списках нуждающихся, в рамках действующих программ и мероприятий на территории города Новый Уренгой в 2014 году – 13,9%, в 2015 году – 23,63%, в 2016 году – 32,05%, в 2017 году – 38,74%, в 2018 году – 48,10%, в 2019 году – 65,80%, в 2020 году – 43,51%, в 2021 году – 45,56%, в 2022 – 2030 годах – не менее 10% ежегодно.

|  | Приложение 1 к муниципальной программе «Доступное жилье» |
| --- | --- |

ПОДПРОГРАММА

«Комплексное освоение и развитие территории

города Новый Уренгой в целях жилищного строительства»

| Паспорт подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территории города Новый Уренгой в целях жилищного строительства» |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Администрации города Новый Уренгой (с 01.01.2014 до 31.12.2016 – Управление капитального строительства Администрации города Новый Уренгой, с 01.01.2017 до 31.12.2020 – Департамент городского хозяйства Администрации города Новый Уренгой) |
| Соисполнители подпрограммы | 1. Департамент имущественных и жилищных отношений Администрации города Новый Уренгой (с 01.01.2014 до 31.12.2020 - Департамент имущественных отношений Администрации города Новый Уренгой). 2. Управление градостроительства и архитектуры Администрации города Новый Уренгой (с 01.01.2017). 3. МКУ «Дирекция капитального строительства и жилищной политики» (с 01.01.2017 до 01.07.2022). 4. МКУ «Управление капитального ремонта и строительства» (с 01.01.2014 до 31.12.2016, с 01.07.2022 до 31.12.2025 - МКУ «Управление муниципального хозяйства»). |
| Цели подпрограммы | Развитие существующих территорий жилой застройки и комплексное освоение новых территорий под жилищное строительство |
| Задачи подпрограммы | 1. Формирование землеустроительной документации в целях жилищного строительства. 2. Строительство объектов инженерной, транспортной инфраструктуры и реконструкция объектов жилищного фонда на земельных участках, выделенных под жилищное строительство. |
| Сроки реализации подпрограммы | I этап – 2014-2016 годы II этап – 2017-2020 годы III этап – 2021-2025 годы IV этап – 2026-2030 годы |
| Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы | 1. Доля площади территории города Новый Уренгой, находящейся в стадии застройки для целей жилищного строительства, от общей площади территории города Новый Уренгой. 2. Доля площади земельных участков, планируемых к освоению в целях жилищного строительства, от общей площади территории города Новый Уренгой. 3. Мощность (протяжённость) введенных в эксплуатацию объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в целях жилищного строительства, объектов муниципального жилищного фонда после реконструкции, капитального ремонта. 4. Доля введённых в эксплуатацию объектов от общего объема строящихся объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в целях жилищного строительства, объектов муниципального жилищного фонда после реконструкции, капитального ремонта в рамках муниципальной программы. 5. Доля освоенных денежных средств бюджетов бюджетной системы на объекты инженерной инфраструктуры в целях жилищного строительства от общего объема финансирования на данные цели (до 2017 года). 6. Доля освоенных денежных средств по выполненным строительно-монтажным работам от общей стоимости строительно-монтажных работ по объектам инженерной и транспортной инфраструктуры в целях жилищного строительства, объектам муниципального жилищного фонда (реконструкция, капитальный ремонт). |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы) | Объем финансирования подпрограммы за счет средств окружного и местного бюджетов в 2014-2030 годах, всего 10 258 166,00 тыс. рублей, в том числе по годам: I этап: 2014 год – 210 220,00 тыс. рублей; 2015 год – 35 826,00 тыс. рублей; 2016 год – 148 438,00 тыс. рублей. II этап: 2017 год – 361 868,00 тыс. рублей; 2018 год – 242 639,00 тыс. рублей; 2019 год – 639 549,00 тыс. рублей; 2020 год – 453 648,00 тыс. рублей. III этап: 2021 год – 251 357,12 тыс. рублей; 2022 год – 86 597,00 тыс. рублей; 2023 год – 1 577 786,88 тыс. рублей; 2024 год – 816 796,00 тыс. рублей; 2025 год – 2 055 908,00 тыс. рублей. IV этап: 2026 год – 3 351 887,00 тыс. рублей; 2027 год – 25 646,00 тыс. рублей; 2028 год – 0,00 тыс. рублей; 2029 год – 0,00 тыс. рублей; 2030 год – 0,00 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы из окружного бюджета на 2014-2030 годы, всего 10 118 275,00 тыс. рублей, в том числе по годам: I этап: 2014 год – 203 467,00 тыс. рублей; 2015 год – 31 378,00 тыс. рублей; 2016 год – 138 386,00 тыс. рублей. II этап: 2017 год – 350 769,00 тыс. рублей; 2018 год – 239 223,00 тыс. рублей; 2019 год – 632 243,00 тыс. рублей; 2020 год – 449 091,00 тыс. рублей. III этап: 2021 год – 248 794,00 тыс. рублей; 2022 год – 79 865,00 тыс. рублей; 2023 год – 1 561 324,00 тыс. рублей; 2024 год – 804 940,00 тыс. рублей; 2025 год – 2 035 040,00 тыс. рублей. IV этап: 2026 год – 3 318 366,00 тыс. рублей; 2027 год – 25 389,00 тыс. рублей; 2028 год – 0,00 тыс. рублей; 2029 год – 0,00 тыс. рублей; 2030 год – 0,00 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы из местного бюджета на 2014-2030 годы, всего 139 891,00 тыс. рублей, в том числе по годам: I этап: 2014 год – 6 753,00 тыс. рублей; 2015 год – 4 448,00 тыс. рублей; 2016 год – 10 052,00 тыс. рублей. II этап: 2017 год – 11 099,00 тыс. рублей; 2018 год – 3 416,00 тыс. рублей; 2019 год – 7 306,00 тыс. рублей; 2020 год – 4 557,00 тыс. рублей. III этап: 2021 год – 2 563,12 тыс. рублей; 2022 год – 6 732,00 тыс. рублей; 2023 год – 16 462,88 тыс. рублей; 2024 год – 11 856,00 тыс. рублей; 2025 год – 20 868,00 тыс. рублей. IV этап: 2026 год – 33 521,00 тыс. рублей; 2027 год – 257,00 тыс. рублей; 2028 год – 0,00 тыс. рублей; 2029 год – 0,00 тыс. рублей; 2030 год – 0,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Обеспечение доли площади территории города Новый Уренгой, находящейся в стадии застройки, для целей жилищного строительства, от общей площади территории города Новый Уренгой в 2014 году – 0,12%, в 2015 - 2016 годах – 0,24%, в 2017 году – 0,21%, в 2018 - 2019 годах – 0,14%, в 2020 – 2023 годах – 0,21%, в 2024 году – 0,24%, в 2025 году – 0,21%, в 2026 - 2030 годах – 0,24% ежегодно. 2. Обеспечение доли площади земельных участков, планируемых к освоению в целях жилищного строительства, от общей площади территории города Новый Уренгой в 2014 году – 0,12%, в 2015 году – 0,13%, в 2016 - 2017 годах – 0,15%, в 2018 - 2019 годах – 0,11%, в 2020 - 2022 годах – 0,15%, в 2023 году – 0,04%, в 2024 году – 0,01%, в 2025 году – 0,04%, в 2026 - 2030 годах – 0,01% ежегодно. 3. Обеспечение 9 микрорайонов, в том числе 2 в районе Коротчаево, 2 земельных участка под индивидуальное жилищное строительство в районе Коротчаево объектами инженерной инфраструктуры. Обеспечение 6 микрорайонов, в том числе 1 микрорайона в районе Коротчаево объектами транспортной инфраструктуры. Обеспечение 4 микрорайонов, в том числе 2 в районе Коротчаево, муниципальным жилищным фондом за счет реконструкции, капитального ремонта объектов. 4. Обеспечение доли введенных в эксплуатацию объектов от общего объема строящихся объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в целях жилищного строительства, объектов муниципального жилищного фонда после реконструкции, капитального ремонта в рамках муниципальной программы в 2014 году – 30%, в 2015 году – 40%, в 2016 году – 38%, в 2017 году – 44%, в 2018 году – 51%, в 2019 году – 51%, в 2020 году – 67%, в 2021 году – 56%, в 2022 году – 41%, в 2023 году – 51%, в 2024-2030 годах – не менее 48% ежегодно. 5. Обеспечение 100% освоения денежных средств бюджетов бюджетной системы по объектам инженерной инфраструктуры в целях жилищного строительства от общего объема финансирования на данные цели (до 2017 года). 6. Обеспечение доли освоенных денежных средств по выполненным строительно-монтажным работам от общей стоимости строительно-монтажных работ по объектам инженерной и транспортной инфраструктуры в целях жилищного строительства, объектам муниципального жилищного фонда (реконструкция, капитальный ремонт) в 2014 году – 48,10%, в 2015 году – 51,04%, в 2016 году – 49,84%, в 2017 году – 47,43%, в 2018 году – 32,51%, в 2019 году – 27,57%, в 2020 году – 34,85%, в 2021 году – 18,21%, в 2022 году – 57%, в 2023 году – 41%, в 2024 году – 38,59%, в 2025 году – 35,64%, в 2026-2030 годах – не менее 35,64% ежегодно. |

## Раздел I. Характеристика текущего состояния комплексного освоения и развития территории города Новый Уренгой в целях жилищного строительства

Важнейшей задачей органов местного самоуправления города Новый Уренгой является обеспечение жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Одним из основных направлений местной политики является рациональное использование земельных ресурсов в целях развития территории города Новый Уренгой для жилищного строительства.

Вопрос подготовки неосвоенных земельных участков под строительство жилья является одним из ключевых с точки зрения сокращения сроков строительства и возможного снижения его стоимости.

## Особо актуальным остается вопрос формирования земельных участков под жилищное строительство, в том числе строительство многоквартирных жилых домов на территории города Новый Уренгой в целях улучшения жилищных условий граждан после сноса аварийных, не подлежащих для проживания жилых домов.

Таким образом, основной целью настоящей подпрограммы является повышение эффективности формирования земельных участков под жилищное строительство в целях их дальнейшего предоставления под жилищную застройку, которое позволит продолжить реализацию мероприятий, направленных на рациональное использование земельных ресурсов города Новый Уренгой.

За период реализации I - III этапов муниципальной программы на территории города по результатам проведенных аукционов и без торгов в целях жилищного строительства предоставлено 122 земельных участка общей площадью 139,69 га. За 2011 – 2013 годы предоставлено 4 земельных участка общей площадью 19,33 га.

Для эффективного проведения данной работы необходимо обеспечить наличие инженерных сетей в районах перспективной застройки. Также затрудняет образование земельных участков наличие на земельных участках, действующих сетей инженерно-технического обеспечения, требующих переноса, а также наличие недействующих сетей, подлежащих демонтажу. По состоянию на 2025 год данные проблемы присутствуют, что существенного ограничивает возможности формирования и предоставления земельных участков, предназначенных для строительства многоквартирных жилых домов, индивидуального жилищного строительства, комплексного освоения территорий.

Аналогичной по проблематике является задача по формированию и предоставлению земельных участков для многодетных семей в целях индивидуального жилищного строительства в рамках ст. 7 Закона ЯНАО  от 19.06.2009 № 39-ЗАО «О регулировании отдельных земельных отношений в Ямало-Ненецком автономном округе», согласно постановлению Правительства ЯНАО от 29.02.2016 № 163-П «Об утверждении форм заявлений о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, гражданам в собственность бесплатно и перечней документов, прилагаемых к заявлениям о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, гражданам в собственность бесплатно».

Так, одним из необходимых условий для предоставления земельного участка многодетной семье является его обеспечение инженерной инфраструктурой (часть 1 ст. 7-1 Закона ЯНАО 
от 19.06.2009 № 39-ЗАО «О регулировании отдельных земельных отношений в Ямало-Ненецком автономном округе»).

Таким образом, предоставление земельных участков будет являться возможным только после строительства инженерных подводящих к данным участкам сетей. На конец III этапа реализации муниципальной программы (2025 год) на учет в целях предоставления земельных участков для строительства ИЖС, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства поставлено 625 многодетных семей, из них в первоочередном порядке 38 семей.

Учитывая рост объема строящегося жилья в городе, имеется необходимость формирования рынка земельных участков под жилищное строительство, которые необходимо обеспечить инженерной инфраструктурой. Строительство объектов инженерной инфраструктуры будет осуществляться в рамках реализации данной подпрограммы за счет бюджетных средств.

### Раздел II. Перечень мероприятий 
и целевых индикаторов подпрограммы

Для достижения поставленной цели и решения задачи 1 по совершенствованию развития существующих территорий жилой застройки и комплексному освоению новых территорий под жилищное строительство планируется проведение следующих мероприятий:

- формирование и ведение перечня планируемых к освоению земельных участков под жилищное строительство на 2014-2030 годы, который представлен в приложениях 1 - 3 к подпрограмме;

- формирование и ведение перечня находящихся в стадии застройки земельных участков для целей жилищного строительства на территории города Новый Уренгой на 2014-2030 годы, который представлен в приложениях 4 - 6 к подпрограмме.

Формирование и ведение данных перечней является возможным при условии проведения анализа земельных ресурсов территории города Новый Уренгой на предмет определения возможных территорий для предполагаемого жилищного строительства, а также с учетом уже сформированных и предоставленных по результатам проведенных торгов земельных участков под строительство жилья.

В стадии застройки на конец 2025 года находилось 53 земельных участка общей площадью 58,94 га (0,30% от общей площади территории города Новый Уренгой, находящейся в хозяйственном обороте).

Таким образом, исполнителем подпрограммы будут осуществляться предусмотренные законодательством процедуры по формированию и предоставлению земельных участков физическим и юридическим лицам в полном объеме.

### Материалы генерального плана, правил землепользования и застройки, проекты планировки и иная градостроительная документация содержатся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (далее – АС ИСОГД (с 2021 года - ГИСОГД)), которая используется для сбора, документирования, актуализации, обработки, систематизации, учета и хранения сведений, необходимых для осуществления градостроительной деятельности.

### Для достижения поставленной цели и решения задачи 2 по строительству объектов инженерной, транспортной инфраструктуры и реконструкции объектов жилищного фонда на земельных участках, выделенных под жилищное строительство, планируются к проведениюДля достижения поставленной цели и решения задачи 2 по строительству объектов инженерной, транспортной инфраструктуры и реконструкции объектов жилищного фонда на земельных участках, выделенных под жилищное строительство, планируются к проведению следующие мероприятия:  следующие мероприятия:

### - строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры в целях жилищного строительства (2014-2016 годы);

### - проектно-изыскательские работы по объектам инженерной инфраструктуры в целях жилищного строительства (2014-2016 годы);

### - получение заключения экспертизы проектно-сметной документации, подготовка и оформление документации на объекты недвижимого имущества (технический план), проведение работ по тепловизионному обследованию и исследованию воздухопроницаемости ограждающих конструкций, проведение эпидемиологического исследования в отношении объектов муниципального жилищного фонда после реконструкции и объектов инженерной инфраструктуры в целях жилищного строительства (2014-2016 годы);

### - разработка документации для заключения контрактов по объектам муниципального жилищного фонда после реконструкции и объектам инженерной инфраструктуры в целях жилищного строительства (2014-2016 годы);

### - строительство и реконструкция объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в целях жилищного строительства, реконструкция объектов муниципального жилищного фонда;

### - разработка проектно-сметной документации и получение заключения экспертизы проектно-сметной документации по объектам инженерной и транспортной инфраструктуры в целях жилищного строительства, объектам муниципального жилищного фонда в целях реконструкции, капитального ремонта (с 2024 года), подготовка и оформление документации с целью ввода объектов в эксплуатацию;

### - капитальный ремонт части жилого дома (с 2024 года).

Перечень объектов капитального строительства в рамках реализации муниципальной программы «Доступное жилье» утверждается отдельным муниципальным правовым актом и включает в себя сроки начала и завершения строительства, информацию о необходимых ресурсах.

В 2019-2024 годы выполнялись работы по проектированию и строительству отдельных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в рамках регионального проекта «Жилье» (национальный проект «Жилье и городская среда»).

Перечень мероприятий и целевых индикаторов I, II, III, IV этапов подпрограммы «Комплексное освоение и  развитие территории города Новый Уренгой в целях  жилищного строительства» представлен в приложениях 3, 4, 5, 6 к муниципальной программе.

Методика расчета показателей эффективности реализации подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территории города Новый Уренгой в целях жилищного строительства» представлена в таблице 1.

Таблица 1

Методика расчета показателей эффективности реализации подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территории города Новый Уренгой в целях жилищного строительства»

| № п/п | Наименование показателя | Еди- ница изме- рения | Фор-мула расчета | Исходные данные для расчета значений показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | обозна-чение пере-менной | наименование переменной | источник исходных данных |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля площади территорий города Новый Уренгой, находящихся в стадии застройки для целей жилищного строительства, от общей площади территории города Новый Уренгой | Га | D=S1/S3 х 100 | S1 | Площадь территории города Новый Уренгой, находящейся в стадии застройки, для целей жилищного строительства | Ведомст-венная статистика |
|  |  | Га |  | S3 | Общая площадь города Новый Уренгой, вовлеченная в хозяйственный оборот (в 2014 – 2022 годах – общая площадь муниципального образования город Новый Уренгой) |  |
|  |  | % |  | D | Доля площади территории города Новый Уренгой, находящейся в стадии застройки, для целей жилищного строительства, от общей площади города Новый Уренгой |  |
| 2. | Доля площади земельных участков, планируемых к освоению в целях жилищного строительства, от общей площади территории города Новый Уренгой | Га | D=S2/ S3 x 100 | S2 | Площадь земельных участков, планируемых к освоению в целях жилищного строительства | Ведомст-венная статистика |
|  |  | Га |  | S3 | Общая площадь города Новый Уренгой, вовлеченная в хозяйственный оборот (в 2014 – 2022 годах – общая площадь муниципального образования город Новый Уренгой) |  |
|  |  | % |  | D | Доля площади земельных участков, планируемых к освоению в целях жилищного строительства, от общей площади территории города Новый Уренгой |  |
| 3. | Мощность (протяжённость) введенных в эксплуатацию объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в целях жилищного строительства, объектов муниципального жилищного фонда после реконструкции, капитального ремонта (мощность введенных в эксплуатацию объектов муниципального жилищного фонда после реконструкции и объектов инженерной инфраструктуры в целях жилищного строительства в рамках муниципальной программы - до 2017 года) | М, кВА, Гкал/ ч, кв. м, кВ | - | - | Мощность (протяженность) введенных в эксплуатацию объектов в каждом году на период реализации подпрограммы | Ведомст-венная статистика |
| 4. | Доля введённых в эксплуатацию объектов от общего объема строящихся объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в целях жилищного строительства, объектов муниципального жилищного фонда после реконструкции, капитального ремонта в рамках муниципальной программы (доля введенных в эксплуатацию объектов от общего объема строящихся объектов муниципального жилищного фонда после реконструкции и объектов инженерной инфраструктуры в целях жилищного строительства в рамках муниципальной программы – с 2014 года до 2023 года) | Ед. | N=(Квэ14+ Квэ15 + Квэ16 + Квэ17 + Квэ18 + Квэ19 + Квэ20+Квэ21+Квэ22+Квэ23+Квэ24+ Квэ25+ Квэ26+ Квэ27+ Квэ28+ Квэ29+ Квэ30)/ Ксо х100 | Квэ14 | Количество введенных в эксплуатацию объектов в 2014 году | Ведомст-венная статистика |
|  |  | Ед. |  | Квэ15 | Количество введенных в эксплуатацию объектов в 2015 году |  |
|  |  | Ед. |  | Квэ16 | Количество введенных в эксплуатацию объектов в 2016 году |  |
|  |  | Ед. |  | Квэ17 | Количество введенных в эксплуатацию объектов в 2017 году |  |
|  |  | Ед. |  | Квэ18 | Количество введенных в эксплуатацию объектов в 2018 году |  |
|  |  | Ед. |  | Квэ19 | Количество введенных в эксплуатацию объектов в 2019 году |  |
|  |  | Ед. |  | Квэ20 | Количество введенных в эксплуатацию объектов в 2020 году |  |
|  |  | Ед. |  | Квэ21 | Количество введенных в эксплуатацию объектов в 2021 году |  |
|  |  | Ед. |  | Квэ22 | Количество введенных в эксплуатацию объектов в 2022 году |  |
|  |  | Ед. |  | Квэ23 | Количество введенных в эксплуатацию объектов в 2023 году |  |
|  |  | Ед. |  | Квэ24 | Количество введенных в эксплуатацию объектов в 2024 году |  |
|  |  | Ед. |  | Квэ25 | Количество введенных в эксплуатацию объектов в 2025 году |  |
|  |  | Ед. |  | Квэ26 | Количество введенных в эксплуатацию объектов в 2026 году |  |
|  |  | Ед. |  | Квэ27 | Количество введенных в эксплуатацию объектов в 2027 году |  |
|  |  | Ед. |  | Квэ28 | Количество введенных в эксплуатацию объектов в 2028 году |  |
|  |  | Ед. |  | Квэ29 | Количество введенных в эксплуатацию объектов в 2029 году |  |
|  |  | Ед. |  | Квэ30 | Количество введенных в эксплуатацию объектов в 2030 году |  |
|  |  | Ед. |  | Ксо | Общее количество объектов объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в целях жилищного строительства, объектов муниципального жилищного фонда после реконструкции, капитального ремонта в рамках муниципальной программы |  |
|  |  | % |  | N | Доля введённых в эксплуатацию объектов от общего объема строящихся объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в целях жилищного строительства, объектов муниципального жилищного фонда после реконструкции, капитального ремонта в рамках муниципальной программы |  |
| 5. | Доля освоенных денежных средств бюджетов бюджетной системы на объекты инженерной инфраструктуры в целях жилищного строительства от общего объема финансирования на данные цели (до 2017 года) | Ед. | N = Квр2 / Кск2х100 | Квр2 | Объем освоенных денежных средств | Ведомст-венная статистика |
|  |  | Ед. |  | Кск2 | Объем выделенных денежных средств |  |
|  |  | % |  | N | Доля освоенных денежных средств от общего объема финансирования |  |
| 6. | Доля освоенных денежных средств по выполненным строительно-монтажным работам от общей стоимости строительно-монтажных работ по объектам инженерной и транспортной инфраструктуры в целях жилищного строительства, объектам муниципального жилищного фонда (реконструкция, капитальный ремонт) (доля освоенных денежных средств по выполненным строительно-монтажным работам от общей стоимости строительно-монтажных работ по объектам инженерной инфраструктуры в целях жилищного строительства – с 2014 года до 2023 года) | Ед. | N=(Онс+Квэ14 + Квэ15 + Квэ16 + Квэ17 + Квэ18 + Квэ19 + Квэ20+Квэ21+Квэ22+Квэ23+Квэ24+ Квэ25+ Квэ26+ Квэ27+ Квэ28+ Квэ29+ Квэ30)/ Кос х 100 | Онс | Объем освоенных денежных средств по выполненным строительно-монтажным работам по объектам инженерной и транспортной инфраструктуры в целях жилищного строительства, объектам муниципального жилищного фонда по состоянию на начало реализации подпрограммы | Ведомст-венная статистика |
|  |  | Ед. |  | Квэ14 | Объем освоенных денежных средств по выполненным строительно-монтажным работам по объектам инженерной инфраструктуры в целях жилищного строительства, объектам муниципального жилищного фонда (реконструкция) в 2014 году(*) |  |
|  |  | Ед. |  | Квэ15 | Объем освоенных денежных средств по выполненным строительно-монтажным работам по объектам инженерной инфраструктуры в целях жилищного строительства, объектам муниципального жилищного фонда (реконструкция) в 2015 году(*) |  |
|  |  | Ед. |  | Квэ16 | Объем освоенных денежных средств по выполненным строительно-монтажным работам по объектам инженерной инфраструктуры в целях жилищного строительства, объектам муниципального жилищного фонда (реконструкция) в 2016 году(*) |  |
|  |  | Ед. |  | Квэ17 | Объем освоенных денежных средств по выполненным строительно-монтажным работам по объектам инженерной и транспортной инфраструктуры в целях жилищного строительства, объектам муниципального жилищного фонда (реконструкция) в 2017 году(*) |  |
|  |  | Ед. |  | Квэ18 | Объем освоенных денежных средств по выполненным строительно-монтажным работам по объектам инженерной и транспортной инфраструктуры в целях жилищного строительства, объектам муниципального жилищного фонда (реконструкция) в 2018 году(*) |  |
|  |  | Ед. |  | Квэ19 | Объем освоенных денежных средств по выполненным строительно-монтажным работам по объектам инженерной и транспортной инфраструктуры в целях жилищного строительства, объектам муниципального жилищного фонда (реконструкция) в 2019 году(*) |  |
|  |  | Ед. |  | Квэ20 | Объем освоенных денежных средств по выполненным строительно-монтажным работам по объектам инженерной и транспортной инфраструктуры в целях жилищного строительства, объектам муниципального жилищного фонда (реконструкция) в 2020 году(*) |  |
|  |  | Ед. |  | Квэ21 | Объем освоенных денежных средств по выполненным строительно-монтажным работам по объектам инженерной и транспортной инфраструктуры в целях жилищного строительства, объектам муниципального жилищного фонда (реконструкция) в 2021 году(*) |  |
|  |  | Ед. |  | Квэ22 | Объем освоенных денежных средств по выполненным строительно-монтажным работам по объектам инженерной и транспортной инфраструктуры в целях жилищного строительства, объектам муниципального жилищного фонда (реконструкция) в 2022 году(*) |  |
|  |  | Ед. |  | Квэ23 | Объем освоенных денежных средств по выполненным строительно-монтажным работам по объектам инженерной и транспортной инфраструктуры в целях жилищного строительства, объектам муниципального жилищного фонда (реконструкция) в 2023 году(*) |  |
|  |  | Ед. |  | Квэ24 | Объем освоенных денежных средств по выполненным строительно-монтажным работам по объектам инженерной и транспортной инфраструктуры в целях жилищного строительства, объектам муниципального жилищного фонда (реконструкция, капитальный ремонт) в 2024 году(*) |  |
|  |  | Ед. |  | Квэ25 | Объем освоенных денежных средств по выполненным строительно-монтажным работам по объектам инженерной и транспортной инфраструктуры в целях жилищного строительства, объектам муниципального жилищного фонда (реконструкция, капитальный ремонт) в 2025 году(*) |  |
|  |  | Ед. |  | Квэ26 | Объем освоенных денежных средств по выполненным строительно-монтажным работам по объектам инженерной и транспортной инфраструктуры в целях жилищного строительства, объектам муниципального жилищного фонда (реконструкция, капитальный ремонт) в 2026 году(*) |  |
|  |  | Ед. |  | Квэ27 | Объем освоенных денежных средств по выполненным строительно-монтажным работам по объектам инженерной и транспортной инфраструктуры в целях жилищного строительства, объектам муниципального жилищного фонда (реконструкция, капитальный ремонт) в 2027 году(*) |  |
|  |  | Ед. |  | Квэ28 | Объем освоенных денежных средств по выполненным строительно-монтажным работам по объектам инженерной и транспортной инфраструктуры в целях жилищного строительства, объектам муниципального жилищного фонда (реконструкция, капитальный ремонт) в 2028 году(*) |  |
|  |  | Ед. |  | Квэ29 | Объем освоенных денежных средств по выполненным строительно-монтажным работам по объектам инженерной и транспортной инфраструктуры в целях жилищного строительства, объектам муниципального жилищного фонда (реконструкция, капитальный ремонт) в 2029 году(*) |  |
|  |  | Ед. |  | Квэ30 | Объем освоенных денежных средств по выполненным строительно-монтажным работам по объектам инженерной и транспортной инфраструктуры в целях жилищного строительства, объектам муниципального жилищного фонда (реконструкция, капитальный ремонт) в 2030 году(*) |  |
|  |  | Ед. |  | Кос | Общая стоимость строительно-монтажных работ строящихся объектов в период реализации подпрограммы |  |
|  |  | % |  | N | Доля освоенных денежных средств по выполненным строительно-монтажным работам |  |

* Объем освоенных денежных средств на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов учитывается по фактически завершенному финансовому периоду (году).

### Раздел III. Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

### Реализация подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территории города Новый Уренгой в целях жилищного строительства» позволит:

- обеспечить долю площади территории города Новый Уренгой, находящуюся в стадии застройки, для целей жилищного строительства, от общей площади территории города Новый Уренгой в 2014 году – 0,12%, в 2015 - 2016 годах – 0,24%, в 2017 году – 0,21%, в 2018 - 2019 годах – 0,14%, в 2020 – 2023 годах – 0,21%, в 2024 году – 0,24%, в 2025 году – 0,21%, в 2026 - 2030 годах – 0,24% ежегодно;

- обеспечить долю площади земельных участков, планируемых к освоению в целях жилищного строительства, от общей площади территории города Новый Уренгой в 2014 году 0,12%, в 2015 году – 0,13%, в 2016 - 2017 годах – 0,15%, в 2018 - 2019 годах – 0,11%, в 2020 - 2022 годах – 0,15%, в 2023 году – 0,04%, в 2024 году – 0,01%, 2025 году – 0,04%, в 2026 - 2030 годах – 0,01% ежегодно;

- обеспечить 9 микрорайонов, в том числе 2 в районе Коротчаево, 2 земельных участка под индивидуальное жилищное строительство в районе Коротчаево объектами инженерной инфраструктуры;

- обеспечить 6 микрорайонов, в том числе 1 микрорайон в районе Коротчаево объектами транспортной инфраструктуры;

- обеспечить 4 микрорайона, в том числе 2 в районе Коротчаево, муниципальным жилищным фондом за счет реконструкции, капитального ремонта объектов;

- обеспечить долю введенных в эксплуатацию объектов от общего объема строящихся объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в целях жилищного строительства, объектов муниципального жилищного фонда после реконструкции, капитального ремонта в рамках муниципальной программы в 2014 году – 30%, в 2015 году – 40%, в 2016 году – 38%, в 2017 году – 44%, в 2018 году – 51%, в 2019 году – 51%, в 2020 году – 67%, в 2021 году – 56%, в 2022 году – 41%, в 2023 году – 51%, в 2024-2030 годах – не менее 48% ежегодно;

- обеспечение 100% освоения денежных средств бюджетов бюджетной системы по объектам инженерной инфраструктуры в целях жилищного строительства от общего объема финансирования на данные цели (до 2017 года);

- обеспечение доли освоенных денежных средств по выполненным строительно-монтажным работам от общей стоимости строительно-монтажных работ по объектам инженерной и транспортной инфраструктуры в целях жилищного строительства, объектам муниципального жилищного фонда (реконструкция, капитальный ремонт) в 2014 году – 48,10%, в 2015 году – 51,04%, в 2016 году – 49,84%, в 2017 году – 47,43%, в 2018 году – 32,51%, в 2019 году – 27,57%, в 2020 году – 34,85%, в 2021 году – 18,21%, 
в 2022 году – 57%, в 2023 году – 41%, 2024 году – 38,59%, в 2025 году – 35,64%, в 2026-2030 годах – не менее 35,64% ежегодно.

В целом проведение мероприятий подпрограммы позволит создать комплексный организационно-технический механизм, обеспечивающий эффективный учет использования земельных ресурсов, своевременное вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот, а также стимулирование инвестиционной деятельности на рынке недвижимости в интересах удовлетворения потребностей общества и граждан, что позволит значительно увеличить объем ввода жилья и повысить уровень условий проживания населения города Новый Уренгой.

|  |  | Приложение 1 к подпрограмме «Комплексное освоение и развитие территории города Новый Уренгой в целях жилищного строительства». ПЕРЕЧЕНЬ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемых к освоению земельных участков под жилищное строительство на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Место-положение |  | Кадастровый номер | Разрешенное использование | Обеспечен-ность земельного участка инженерной/ транспортной инфраструк-турой | Площадь планируемых к освоению земельных участков под жилищное строительство на 2014-2020 годы (кв. м) |  |  |  |  |  |  |  | Плани- руемый объем жилищ-ного строи-тельства, тыс. кв. м |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мкр. Энтузиастов | 89:11:020202: 1766 | Комплексное освоение в целях жилищного строительства | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | 19501 | - | - | - | - | - | - | 17,400 |  |
| 2. | Мкр. IV-А (западная часть, район ГИБДД, 02:01:02) | 89:11:020102: 144, 89:11:020102: 1419 | Многоквартир- ный жилой дом | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | - | 3618 | - | - | - | - | - | 2,887 |  |
| 3. | Многоквар-тирный жилой дом с гаражом-стоянкой на 50 м/мест в уровне подвального этажа, 3 эт., мкр. Строителей, поз. 77 | 89:11:020103: 1341 | Многоквартир-ный жилой дом, 2-этажный | Есть | 4195 | - | - | - | - | - | - | 3,224 |  |
|  |  | Постановка на ГКУ |  |  | 1885 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 4. | Мкр. IVА (западная часть, южнее типографии), 02:01:02, поз. 95 | 89:11:020102: 1416 | Многоквартир-ный жилой дом, 2-этажный | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | - | 2140 | - | - | - | - | - | 1,500 |  |
| 5. | Мкр. Ягельный, мкр. 01:12 | 89:11:020206: 123 | Строительство 3-этажного 2-секционного жилого дома | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | 1379 | - | - | - | - | - | - | 1,300 |  |
|  |  | 89:11:020206: 1124 |  |  | 1902 | - | - | - | - | - | - | 0,800 |  |
| 6. | Мкр. IVА (западная часть, южнее здания наркоконтро-ля), 02:01:02 | 89:11:020102: 1418, поз. 94 | Многоквартир-ный жилой дом, 4-этажный | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | - | 2514 | - | - | - | - | - | 1,500 |  |
| 7. | Мкр. Ягельный, поз. 326 | 89:11:020206: 1126 | Блокирован-ный 4-секционный жилой дом, 2-этажный | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | 2751 | - | - | - | - | - | - | 1,000 |  |
| 8. | Мкр. IVА (западная часть, в районе бильярдного клуба ИП Лю), 02:01:02 | Постановка на ГКУ | Блокированные жилые дома | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | - | 5003 | - | - | - | - | - | 1,500 |  |
| 9. | Мкр. IVА (западная часть), 02:01:02, поз. 86 | Утверждение схемы | Блокирован-ный жилой дом, 2-этажный | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | - | 1500 | - | - | - | - | - | 0,345 |  |
| 10. | Мкр. Строителей, 02:01:03, поз. 76 | Утверждение схемы | Многоквартир-ный жилой дом, 3-этажный | Есть | - | 800 | - | - | - | - | - | 0,588 |  |
| 11. | Мкр. Созидателей, 01:04, поз. 49 | 89:11020204: 65, 89:11:020204: 98 | Многоквартир-ный жилой дом с нежилыми помещениями в первом этаже и гаражом-стоянкой на 50 автомобилей в уровне подвального этажа, 2-этажный | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | - | 3091 | - | - | - | - | - | 3,000 |  |
| 12. | Мкр. Ягельный, 01:12, поз. 317 | 89:11:020206: 97 | Многоквар-тирный жилой дом с гаражом-стоянкой на 50 автомобилей в уровне подвального этажа, 5-этажный | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | - | 1408 | - | - | - | - | - | 1,000 |  |
| 13. | Мкр. Ягельный, 01:12, поз. 317 (дополнитель- ный участок) | Утверждение схемы | Многоквар-тирный жилой дом с гаражом-стоянкой на 50 автомобилей в уровне подвального этажа, 5-этажный | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | - | 1500 | - | - | - | - | - | 1,000 |  |
| 14. | Мкр. Строителей, поз. 61 | 89:11:020103: 81 | Многоквар-тирный жилой дом с нежилыми помещениями в первом этаже, 3-этажный | Сети ТВС после сноса жилого дома по адресу: ул. Заречная, д. 6 | - | 1027 | - | - | - | - | - | 1,000 |  |
| 15. | Мкр. Строителей, поз. 52 | 89:11:020103: 78 | Многоквар-тирный жилой дом | В стадии строительства | - | - | 1713 | - | - | - | - | 3,79 |  |
|  |  | 89:11:020103: 1495 |  |  |  |  | 8556 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Планировоч- ный микрорайон 02:01, мкр. IV А (западная часть), поз. 106 | 89:11:020101: 1812 | Многоквар-тирный жилой дом | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | - | - | 2511 | - | - | - | - | 3,5 |  |
|  |  | Постановка на ГКУ |  |  |  |  | 2350 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Планировоч-ный микрорайон 02:01, мкр. IV А (западная часть), поз. 87 | 89:11:020102: 0189, 89:11:020102: 0159, 89:11:020102: 0141, 89:11:020102: 0131, 89:11:020102: 0138, 89:11:020102: 0139, 89:11:020102: 0140 | Многоквар-тирный жилой дом | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | - | - | 99 96 560 646 878 988 1024 3914 | - | - | - | - | 4,5 |  |
| 18. | Район Коротчаево, поз. 9 | 89:11:080201: 6164 | Многоквар-тирный жилой дом | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | - | - | 4661 | - | - | - | - | 2,5 |  |
| 19. | Район Коротчаево, поз. 11, 14 | 89:11:080201: 6193 | Многоквар-тирный жилой дом | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | - | - | 19168 | - | - | - | - | 10,2 |  |
| 20. | Район Коротчаево, поз. 6 | 89:11:080201: 6163 | Многоквар-тирный жилой дом | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | - | - | 7193 | - | - | - | - | 4,8 |  |
| 21. | Район Коротчаево, поз. 12 | 89:11:080201: 6191 | Многоквар-тирный жилой дом | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | - | - | - | 7955 | - | - | - | 5,0 |  |
| 22. | Район Коротчаево, поз. 10 | 89:11:080201: | Многоквар-тирный жилой дом | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | - | - | - | 6442 | - | - | - | 4,0 |  |
| 23. | Мкр. IVА (западная часть), поз. 93 | Утверждение схемы | Многоквар-тирный жилой дом | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | - | - | - | - | 6676 | - | - | 3,5 |  |
| 24. | Мкр. IVА (западная часть), поз. 109 | 89:11:020102: 1409, 89:11:020102: 59 | Многоквар-тирный жилой дом | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | - | - | - | - | 2796 386 | - | - | 2,5 |  |
| 25. | Мкр. Ягельный, поз. 326 (5) | 89:11:020206:1759 | Многоквар-тирный жилой дом | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | - | - | - | - | - | 5344 | - | 3,639 |  |
| 26. | Мкр. Ягельный | 89:11:020206:1583 | Многоквар-тирный жилой дом | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | - | - | - | - | - | 3281 | - | 1,0 |  |
| 27. | Мкр. Полярный, поз. 88 | 89:11:020203: 1894, 89:11:020203: 134 | Многоквар-тирный жилой дом | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | - | - | - | - | - | - | 2689 1585 | 3,5 |  |
| 28. | Мкр. Созидателей, поз. 51 | Утверждение схемы | Многоквар-тирный жилой дом | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | - | - | - | - | - | - | 6510 | 3,5 |  |
| 29. | Мкр. Ягельный, поз. 320 | 89:11:020206: 1343, 89:11:020206: 102 | Многоквар-тирный жилой дом | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | - | - | - | - | - | - | 2166 1443 | 4,0 |  |
| 30. | Мкр. Созидателей, поз. 48, 49 | 89:11:020204: 435, 89:11:020204: 64, 89:11:020204: 701, 89:11:020204: 711, 89:11:020204:ЗУ1 | Многоквар-тирный жилой дом | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | - | - | - | - | - | - | 11213 | 1,97 |  |
| 31. | Ул. Сибирская | 89:11:020208:83, 89:11:020208: 414 | Многоквар-тирный жилой дом | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | - | - | - | - | - | - | 3665 | 2,6 |  |
| 32. | Район Коротчаево | - | Многоквар-тирный жилой дом | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | - | - | - | - | - | - | 7220 | 2.2 |  |
| 33. | Район Коротчаево | - | Многоквар-тирный жилой дом | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | - | - | - | - | - | - | 9390 | 2,6 |  |
| 34. | Район Коротчаево | - | Многоквар-тирный жилой дом | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | - | - | - | - | - | - | 9600 | 2,6 |  |
| 35. | Район Коротчаево | - | Многоквар-тирный жилой дом | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | - | - | - | - | - | - | 9600 | 2,6 |  |
| 36. | Мкр. Ягельный поз. 320 | 89:11:020206:1343, 89:11:020206:102 | Многоквар-тирный жилой дом | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | - | - | - | - | - | - | 2166 1433 | 4,0 |  |
| 37. | Мкр. Ягельный | - | Многоквар-тирный жилой дом | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | - | - | - | - | - | - | 7000 | 4,0 |  |
| 38. | Район Коротчаево | - | Многоквар-тирный жилой дом | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | - | - | - | - | - | - | 422763 | 62 |  |
| 39. | Мкр. Уютный | - | Многоквар-тирный жилой дом | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | - | - | - | - | - | - | 15592 | 25 |  |
| 40. | Район Коротчаево | - | Многоквар-тирный жилой дом | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | - | - | - | - | - | - | 6600 | 3,0 |  |
| Итого |  |  |  |  | 31613 | 22601 | 54357 | 14397 | 9858 | 2/8625 | 14/ 520635 | 210,543 |  |

Приложение 2

к подпрограмме «Комплексное освоение и развитие территории города Новый Уренгой в целях жилищного строительства»

ПЕРЕЧЕНЬ

планируемых к освоению земельных участков под жилищное строительство на 2021-2025 годы

| № п/п | Место-положение | Кадастровый номер | Разрешенное использование | Обеспеченность земельного участка инженерной/ транспортной инфраструктурой | Площадь планируемых к освоению земельных участков под жилищное строительство на 2021-2025 годы (кв. м) |  |  |  |  | Планируемый объем жилищного строительства, тыс. кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | г. Новый Уренгой, мкр. IVА (западная часть), поселок Пионерный | - | Жилая застройка | Согласно ТУ, выданным эксплуатирующими организациями | 2928 | - | - | - | - | 5,5 |
| 2. | г. Новый Уренгой, мкр. Созидателей (поз. 51) | - | Жилая застройка | Согласно ТУ, выданным эксплуатирующими организациями | 7996 | - | - | - | - | 3,5 |
| 3. | г. Новый Уренгой, мкр. Ягельный | - | Жилая застройка | Согласно ТУ, выданным эксплуатирующими организациями | 4189 | - | - | - | - | 4,0 |
| 4. | г. Новый Уренгой, мкр. Ягельный | - | Жилая застройка | Согласно ТУ, выданным эксплуатирующими организациями | 10632 | - | - | - | - | 8,064 |
| 5. | г. Новый Уренгой, мкр. Ягельный | - | Жилая застройка | Согласно ТУ, выданным эксплуатирующими организациями | 18717 | - | - | - | - | 16,128 |
| 6. | г. Новый Уренгой, мкр. Ягельный | - | Жилая застройка | Согласно ТУ, выданным эксплуатирующими организациями | 6761 | - | - | - | - | 8,064 |
| 7. | г. Новый Уренгой, мкр. Ягельный | - | Жилая застройка | Согласно ТУ, выданным эксплуатирующими организациями | 7142 | - | - | - | - | 8,064 |
| 8. | г. Новый Уренгой, мкр. Созидателей | 1 квартал 2021 (89:11:020204:932) | Жилая застройка | Согласно ТУ, выданным эксплуатирующими организациями | 45864 | - | - | - | - | 87,606 |
| 9. | г. Новый Уренгой, мкр. Уютный | 89:11:000000:8473 | Жилая застройка | Согласно ТУ, выданным эксплуатирующими организациями | 283653 | - | - | - | - | 100,00 |
| 10. | г. Новый Уренгой, мкр. IVА (западная часть), поселок Пионерный (с западной стороны пр-та Губкина, 11) |  | Жилая застройка | Согласно ТУ, выданным эксплуатирующими организациями | - | 6400 | - | - | - | 5,5 |
| 11. | г. Новый Уренгой, мкр. IVА (западная часть), поселок Пионерный (с западной стороны ТЦ «Космос») |  | Жилая застройка | Согласно ТУ, выданным эксплуатирующими организациями | - | 6177 | - | - | - | 5,5 |
| 12. | г. Новый Уренгой, мкр. IVА (западная часть), поселок Тюменгазпром (поз. 84, 85) |  | Жилая застройка | Согласно ТУ, выданным эксплуатирующими организациями | - | 4716 | - | - | - | 3,7 |
| 13. | г. Новый Уренгой, мкр. IVА (западная часть), поселок Тюменгазпром (поз. 84, 85) |  | Жилая застройка | Согласно ТУ, выданным эксплуатирующими организациями | - | 5186 | - | - | - | 3,7 |
| 14. | г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов (район магазина «Товары для дома») |  | Жилая застройка | Согласно ТУ, выданным эксплуатирующими организациями | - | 9000 | - | - | - | 4,0 |
| 15. | г. Новый Уренгой, мкр. Строителей (рядом с общежитием «Роспан») |  | Жилая застройка | Согласно ТУ, выданным эксплуатирующими организациями | - | 7000 | - | - | - | 8,0 |
| 16. | г. Новый Уренгой, мкр. Полярный (рядом с бильярдным клубом) |  | Жилая застройка | Согласно ТУ, выданным эксплуатирующими организациями | - | 14500 | - | - | - | 14,0 |
| 17. | г. Новый Уренгой, мкр. Строителей (севернее общежития «Роспан») | 89:11:020103:2687 89:11:020103:2685 | Жилая застройка | Согласно ТУ, выданным эксплуатирующими организациями | - | 4217 1004 | - | - | - | 7,0 |
| 18. | г. Новый Уренгой, ул. Набережная | 89:11:020102:2390 | Жилая застройка | Согласно ТУ, выданным эксплуатирующими организациями | - | - | 4676 | - | - | 2,2 |
| 19. | г. Новый Уренгой, мкр. IVА (западная часть), район военкомата | - | Жилая застройка | Согласно ТУ, выданным эксплуатирующими организациями | - | - | 33875 | - | - | 19,5 |
| 20. | г. Новый Уренгой, мкр. IVА (западная часть), поселок Пионерный | 89:11:020101:5407 | Жилая застройка | Согласно ТУ, выданным эксплуатирующими организациями | - | - | 2928 | - | - | 5,5 |
| 21. | г. Новый Уренгой, мкр. IVА (западная часть), поселок Пионерный (с западной стороны пр-та Губкина, 11) | 89:11:020101:5406 | Жилая застройка | Согласно ТУ, выданным эксплуатирующими организациями | - | - | 6400 | - | - | 5,5 |
| 22. | г. Новый Уренгой, мкр. IVА (западная часть), поселок Пионерный (с западной стороны ТЦ «Космос») | 89:11:020101:5404 | Жилая застройка | Согласно ТУ, выданным эксплуатирующими организациями | - | - | 6177 | - | - | 5,5 |
| 23. | г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов (район магазина «Товары для дома») | - | Жилая застройка | Согласно ТУ, выданным эксплуатирующими организациями | - | - | 8715 | - | - | 5,5 |
| 24. | г. Новый Уренгой, ул. Набережная | 89:11:020102:2392 | Жилая застройка | Согласно ТУ, выданным эксплуатирующими организациями | - | - | 4676 | - | - | 2,2 |
| 25. | г. Новый Уренгой, ул. Набережная | 89:11:020102:2396 | Жилая застройка | Согласно ТУ, выданным эксплуатирующими организациями | - | - | 5187 | - | - | 2,2 |
| 26. | г. Новый Уренгой, мкр. Ягельный | 89:11:020206:2496 | Жилая застройка | Согласно ТУ, выданным эксплуатирующими организациями | - | - | 7142 | - | - | 8,064 |
| 27. | г. Новый Уренгой, мкр. Ягельный |  | Жилая застройка | Согласно ТУ, выданным эксплуатирующими организациями | - | - | 6761 | - | - | 8,064 |
| 28. | г. Новый Уренгой, мкр. Полярный | 89:11:020203:3271 | Жилая застройка | Согласно ТУ, выданным эксплуатирующими организациями | - | - | 14050 | - | - | 14,0 |
| 29. | Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, мкр. Ягельный | 89:11:020206:2496 | Жилая застройка | Согласно ТУ, выданным эксплуатирующими организациями | - | - | - | 7 124 | - | 8,064 |
| 30. | ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Ягельный | 89:11:02 02 06:2501 | Жилая застройка | Согласно ТУ, выданным эксплуатирующими организациями | - | - | - | 6 416 | - | 8,064 |
| 31. | г. Новый Уренгой, по ул. Набережной (напротив жилого дома 52В) | 89:11:020102:2552 | Жилая застройка | Согласно ТУ, выданным эксплуатирующими организациями | - | - | - | - | 3078 | 3,0 |
| 32. | г. Новый Уренгой, мкр. IVА (западная часть), поселок Пионерный (на месте снесенного училища (ЗУ32) | 89:11:020102:2559 | Жилая застройка | Согласно ТУ, выданным эксплуатирующими организациями | - | - | - | - | 7268 | 5,5 |
| 33. | г. Новый Уренгой, мкр. IVА (западная часть), поселок Пионерный (на месте снесенного училища (ЗУ31) | 89:11:020102:2558 | Жилая застройка | Согласно ТУ, выданным эксплуатирующими организациями | - | - | - | - | 4054 | 5,5 |
| 34. | г. Новый Уренгой, мкр. Заозерный | 89:11:020205:2999 | Жилая застройка | Согласно ТУ, выданным эксплуатирующими организациями | - | - | - | - | 2177 | 1,6 |
| 35. | г. Новый Уренгой, мкр. Заозерный | 89:11:020205:3000 | Жилая застройка | Согласно ТУ, выданным эксплуатирующими организациями | - | - | - | - | 2195 | 1,6 |
| 36. | г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов (район магазина «Товары для дома») | - | Жилая застройка | Согласно ТУ, выданным эксплуатирующими организациями | - | - | - | - | 8715 | 5,5 |
| 37. | г. Новый Уренгой, район Южный (район военкомата) | 89:11:020102:2561 | Жилая застройка | Согласно ТУ, выданным эксплуатирующими организациями | - | - | - | - | 32907 | 19,5 |
|  |  |  |  | Итого: кол-во / площадь ЗУ | 9 / 387882 | 8 / 58200 | 11 / 100587 | 2/ 13540 | 7/60394 | - |
|  |  |  |  | Итого: объем планируемого жилья | - | - | - | - | - | 428,882 |

Приложение 3 к подпрограмме «Комплексное освоение и развитие территории города Новый Уренгой в целях жилищного строительства». ПЕРЕЧЕНЬ

планируемых к освоению земельных участков под жилищное строительство на 2026-2030 годы

| № п/п | Местоположение | Кадастровый номер | Разрешенное использование | Обеспеченность земельного участка инженерной / транспортной инфраструктурой | Площадь планируемых к освоению земельных участков под жилищное строительство на 2026-2030 годы (кв. м) |  |  |  |  | Плани- руемый объем жилищ-ного строи-тельства, тыс. кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Новый Уренгой, по ул. Набережной (напротив жилого дома 52В) | 89:11:020102:2552 | Жилая застройка | Согласно ТУ, выданным эксплуатирующими организациями | 3078 | - | - | - | - | 3,0 |
| 2 | г. Новый Уренгой, мкр. IVА (западная часть) поселок Пионерный (на месте снесенного училища (ЗУ32)) | 89:11:020102:2559 | Жилая застройка | Согласно ТУ, выданным эксплуатирующими организациями | 7268 | - | - | - | - | 5,5 |
| 3 | г. Новый Уренгой, мкр. IVА (западная часть) поселок Пионерный (на месте снесенного училища (ЗУ31)) | 89:11:020102:2558 | Жилая застройка | Согласно ТУ, выданным эксплуатирующими организациями | 4054 | - | - | - | - | 5,5 |
| 4 | г. Новый Уренгой, мкр. Романтиков | 89:11:020101:6003 | Жилая застройка | Согласно ТУ, выданным эксплуатирующими организациями | 3300 | - | - | - | - | 5,5 |
| 5 | г. Новый Уренгой, мкр. Романтиков | 89:11:020101:6004 | Жилая застройка | Согласно ТУ, выданным эксплуатирующими организациями | 6561 | - | - | - | - | 5,5 |
| 6 | г. Новый Уренгой, по ул. Набережной (напротив типографии 51Б) | - | Жилая застройка | Согласно ТУ, выданным эксплуатирующими организациями - | - | 4296 | - | - | - | 3,0 |
| 7 | г. Новый Уренгой, мкр. Звездный | 89:11:050306:123 | Жилая застройка | Согласно ТУ, выданным эксплуатирующими организациями | - | 56592 | - | - | - | 31 |
| 8 | г. Новый Уренгой, мкр. Звездный | 89:11:050306:124 | Жилая застройка | Согласно ТУ, выданным эксплуатирующими организациями | - | 33849 |  | - | - | 31 |
| 9 | г. Новый Уренгой, мкр. Звездный | 89:11:000000:13758 | Жилая застройка | Согласно ТУ, выданным эксплуатирующими организациями | - | 59175 | - | - | - | 31 |
| 10 | г. Новый Уренгой, мкр. Звездный | 89:11:000000:13759 | Жилая застройка | Согласно ТУ, выданным эксплуатирующими организациями | - | 40576 | - | - | - | 31 |
| 11 | г. Новый Уренгой, мкр. Ягельный | - | Жилая застройка | Согласно ТУ, выданным эксплуатирующими организациями | - | - | - | 1,0632 | - | 8,064 |
| 12 | г. Новый Уренгой, мкр. Ягельный | - | Жилая застройка | Согласно ТУ, выданным эксплуатирующими организациями | - | - | - | - | 1,8717 | 16.128 |
|  |  |  |  | Итого: кол-во / площадь ЗУ | 5/24261 | 5/194488 | 0/0 | 1/10632 | 1/18717 | - |
|  |  |  |  | Итого: объем планируемого жилья | - | - | - | - | - | 176,2 |

|  |  | Приложение 4 к подпрограмме «Комплексное освоение и развитие территории города Новый Уренгой в целях жилищного строительства». ПЕРЕЧЕНЬ находящихся в стадии застройки земельных участков для целей жилищного строительства на территории муниципального образования город Новый Уренгой на 2014-2020 годы |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Месторасположе-ние земельного участка, наименование объекта жилья |  | Пло-щадь земель-ного участка, кв. м | Наличие документов по оформле-нию земельного участка по состоянию на 01.09.2013 | Обеспечен- ность участка инженерной и дорожной инфраст-руктурой | Планируемые объемы жилищного строительства на данных земельных участках, тыс. кв. метров |  |  |  |  |  |  | Приме-чание |
|  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ул. Комсомольская, д. 8, строительство жилого дома, КН 89:11:020102:185 | 1470 | В наличии | Есть | 2,468 | 2,468 | - | - | - | - | - | План ввода |
| 2. | Мкр. Строителей, поз. 55, строительство жилого дома, КН 89:11:020103:73; 89:11:020103:182; 89:11:020103:180 | 3307 287 1306 | В наличии | Есть* | - | 4,412 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Планировочный мкр. 01:09, поз. 82, строительство жилого дома, КН 89:11:020209:124 | 4820 | В наличии | Есть* | - | 6,266 | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Мкр. IV А, восточная часть, размещение домов многоэтажной жилой застройки, КН 89:11:030101:274; 89:11:030101:318 | 7278 2040 | В наличии | Есть* | 15,648 | 15,648 | - | - | - | - | - | Фактический объем согласно вводу в эксп-луатацию от 17.04.2015 |
| 5. | Мкр. Юбилейный, поз. 32, 89:11:050102:0102 | 490 | В наличии | Есть* | - | 1,738 | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Мкр. Тундровый, 89:11:020207:97 | 17053 | В наличии | Есть* | - | 7,178 | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Мкр. Тундровый, 89:11:020207:98 | 16145 | В наличии | Есть* | - | 7,178 | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Планировочный мкр. 01:09, поз. 82, строительство жилого дома, КН 89:11:020209:124 | 4820 | В наличии | Есть* | - | 6,454 | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Мкр. Приозерный района Лимбяяха, КН 89:11:070101:1063; 89:11:070101:903 | 8209 5540 | В наличии | Есть | 4,007 | - | 4,007 | - | - | - | - | - |
| 10. | Мкр. IV А, восточная часть, поз. 2, строительство жилого дома с предприятием торговли, КН 89:11:030101:217 | 11889 | В наличии | Есть* | - | - | 7,300 | - | - | - | - | - |
| 11. | Мкр. Тундровый, жилой дом № 3, 89:11:020207:99 | 10019 | В наличии | Есть* | - | - | - | - | 14,248 | - | - | - |
| 12. | Мкр. Тундровый, жилой дом № 4, 89:11:020207:100 | 17980 | В наличии | Есть* | - | - | - | 14,248 | - | - | - | - |
| 13. | Мкр. Тундровый, жилой дом № 5, 89:11:020207:101 | 17564 | В наличии | Есть* | - | - | - | 14,248 | - | - | - | - |
| 14. | Планировочный мкр. 01:09, поз. 147/2, строительство жилого дома, КН 89:11:080201:563 | 13802 | В наличии | Есть* | - | - | - | 9,070 | - | - | - | - |
| 15. | Мкр. Ягельный. Общежитие для малосемейных с административным блоком в г. Новый Уренгой | 7378 |  |  | - | - | - | 4,618 | - | - | - | - |
| 16. | Планировочный мкр. 01:09, поз. 89, строительство жилого дома, КН 89:11:020209:121 | 3693 | В наличии | Есть* | - | - | - | 3,000 | - | - | - | - |
| 17. | Мкр. Строителей, 89:11:020103:98, 89:11:020103:1338 | 4331 341 | В наличии | Есть* | - | - | 1,315 | - | - | - | - | - |
| 18. | Ул. Таежная, д. № 98 89:11:020208:16 | 2006 | В наличии | Есть* | - | - | 1,134 | - | - | - | - | Согласно проекту |
| 19. | Мкр. Строителей, ул. Железнодо-рожная, строительство жилого дома, КН 89:11:020103:99 | 7756 | В наличии | Есть | - | - | - | - | 13,839 | - | - | Согласно проекту |
| 20. | Мкр. Дружба, 89:11:050101:1325 | 3187 | В наличии | Есть* | - | - | - | - | 6,862 | - | - | - |
| 21. | Ул. Южная, 89:11:020206:1109 | 4207 | В наличии | Есть* | - | - | - | - | 5,247 | - | - | - |
| 22. | Мкр. Восточный, поз. 157, 89:11:050102:114 | 4927 | - | - | - | - | 3,902 | - | - | - | - | - |
| 23. | Планировочный мкр. 01:09, поз. 90, строительство жилого дома, КН 89:11:020209:123 | 6053 | В наличии | Есть* | - | - | - | 2,935 | - | - | - | - |
| 24. | Мкр. Дружба, жилые дома № 5.1, 5.2, 89:11:050101:1326 | 49339 | В наличии | Есть* | - | - | - | 6,047 | - | - | - | План ввода |
| 25. | Строительство жилого дома, поз. 53, планировочный мкр. 02.01, мкр. Строителей, 89:11:020103:1336, 89:11:020103:145 | 2374 | В наличии | Согласно ТУ, выданным эксплуати-рующей организа-цией | - | - | - | - | 4,300 | - | - | Согласно проекту |
| 26. | «Реконструкция строящегося здания под многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями в микрорайоне IVА, проспект Губкина, г. Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ», 2 этап, блоки В, Г, 89:11:020101:59 | 8298 | В наличии | Согласно ТУ, выданным эксплуати-рующей организа-цией | - | - | - | - | - | 4,1702 | - | - |
| 27. | Многоквартирный жилой дом, соответствующий на схеме организации земельного участка ГП3, расположенный по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Энтузиастов, 89:11:020202:1932 | 6657 | - | - | - | - | - | - | - | 4,4148 | - | - |
| 28. | «Девятиэтажный жилой дом со встроенным магазином непродовольствен-ных товаров», г. Новый Уренгой, мкр. Дружба, поз. 212, 89:11:050101:0025 | 1030 | - | - | - | - | - | - | - | 2,1242 | - | - |
| 29. | «Многоквартирный жилой дом ГП-13 по пр-ту Мира, район Коротчаево, г. Новый Уренгой», «ГП-13 по пр. Мира, район Коротчаево, г. Новый Уренгой», 89:11:080201:671 | 5055 | - | - | - | - | - | - | - | 4,5564 | - | - |
| 30. | «Многоквартирный жилой дом в районе Коротчаево, г. Новый Уренгой, ЯНАО», 89:11:080201:6193 | 19168 | - | - | - | - | - | - | - | 7,1942 | - | - |
| 31. | «Многоквартирный жилой дом, соответствующий на схеме организации земельного участка ГП2, расположенный по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Энтузиастов», 89:11:020202:1933 | 6206 | - | - | - | - | - | - | - | 9,1481 | - | - |
| 32. | «Многоквартирный жилой дом, поз. 53, с нежилыми помещениями в цокольном этаже по адресу: г. Новый Уренгой, мкр. Строителей», 89:11:020103:145, 89:11:020103:1336, 89:11:020103:1877 | 4155 | - | - | - | - | - | - | - | 4,16984 | - | - |
| 33. | «Многоквартирный жилой дом, мкр. Дорожников, в г. Новый Уренгой», ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Дорожников, 89:11:020208:28 | 9500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,6307 | - |
| 34. | «Многоквартирный жилой дом, МО г. Новый Уренгой, район Коротчаево, (корпус 1, 2)», 89:11:080201:6191, 89:11:080201:6192 | 14397 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,12672 | - |
| 35. | Жилой дом со встроенными помещениями по ул. Таежная в 5 квартале МЭЗ г. Новый Уренгой, 89:11:020206:0143 | 1210 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,34774 | - |
| 36. | «Многоквартирный жилой дом, МО г. Новый Уренгой, район Коротчаево, ул. Пушкина», ЯНАО, г. Новый Уренгой, район Коротчаево, планировочный микрорайон 07:04, 89:11:080201:6165 | 11059 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,38585 | - |
| 37. | «Многоквартирный жилой дом, соответствующий на схеме организации земельного участка ГП3.1, расположенный по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Дружба», 89:11:050101:2132 | 6200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,545 | - |
|  |  |  |  | Итого | 23,923 | 51,342 | 17,658 | 54,166 | 44,496 | 35,77774 | 41,03 |  |
|  |  |  |  | Количество з/у/площадь по годам | 4/31637 | 8/59016 | 5/37243 | 7/115809 | 5/27543 | 7/50569 | 5/42366 |  |

* Земельный участок обеспечен инженерной и дорожной инфраструктурой.

Приложение 5 к подпрограмме «Комплексное освоение и развитие территории города Новый Уренгой в целях жилищного строительства» ПЕРЕЧЕНЬ находящихся в стадии застройки земельных участков для целей жилищного строительства на территории города Новый Уренгой на 2021-2025 годы

| № п/п | Месторасположе-ние земельного участка, наименование объекта жилья | Пло-щадь земель-ного участка, кв. м | Наличие документов по оформле-нию земельного участка по состоянию на 01.01.2018 | Обеспечен- ность участка инженерной и дорожной инфраст-руктурой | Планируемые объемы жилищного строительства на данных земельных участках, тыс. кв. м |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилой дом со встроенными помещениями по ул. Таежной в 5 квартале МЭЗ г. Новый Уренгой. ЯНАО, г. Новый Уренгой, 5 квартал малоэтажной застройки, ул. Таежная, 89:11:020206:0143 | 1240 | Договор аренды | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | 1,3477 | - | - | - | - | - |
| 2. | «Реконструкция АБК под 36 квартирный трёхэтажный трёхсекционный жилой дом», ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Солнечный, кв-л Армавирский, 89:11:020209:85 | 3363 | Договор аренды | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | 1,5974 | - | - | - | - | - |
| 3. | «Многоквартирный жилой дом, мкр. Дорожников, в г. Новый Уренгой», ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Дорожников, 89:11:020208:28; 89:11:020208:950; 89:11:020208:468; 89:11:000000:5093 | 18704 | Договор аренды | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | 16,6304 | - | - | - | - | - |
| 4. | «Многоквартирный жилой дом, соответствующий на схеме организации земельного участка ГП3.2, с наружными инженерными сетями, в т.ч.: канализация, электроснабжение, электроосвещение, водоснабжение, теплоснабжение, расположенный по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Дружба», 89:11:050101:2133, 89:11:050101:2132, 89:11:050101:2134 | 5305 | Договор аренды | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | 6,5456 | - | - | - | - | - |
| 5. | «Многоквартирный жилой дом, соответствующий на схеме организации земельного участка ГП1, со встроенными нежилыми помещениями или помещениями соцкультбыта и наружными сетями в т.ч.: канализация, электроснабжение, газопровод, крышная газовая котельная, водопровод, расположенный по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Энтузиастов», 89:11:020202:1931, 89:11:020202:1932, 89:11:020202:1933, 89:11:020202:1938, 89:11:020202:1939, 89:11:020202:1940, 89:11:020202:2134 | 6467 | Договор аренды | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | 10,1409 | - | - | - | - | - |
| 6. | «Три 9-этажных дома в микрорайоне № IV-А в Восточной части по ул. Петуха в г. Новый Уренгой», 89:11:030101:305, 89:11:030101:306, 89:11:030101:307, 89:11:030101:150, 89:11:030101:151, 89:11:030101:152 | 14968 | Договор аренды | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | 3,9616 | - | - | - | - | - |
| 7. | «Многоквартирный жилой дом, МО г. Новый Уренгой, район Коротчаево, (корпус 1, 2)» 89:11:080201:6191, 89:11:080201:6192 | 14397 | Договор аренды | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | 8,1267 | - | - | - | - | - |
| 8. | «Многоквартирный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 89:11:020206:1583, расположенного в мкр. Ягельный, г. Новый Уренгой, ЯНАО, Тюменской области» 89:11:020206:1583; 89:11:020206:1760; 89:11:020206:120 | 5705 | Договор аренды | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | 4,1136 | - | - | - | - | - |
| 9. | Жилой дом со встроенными помещениями по ул. Таежной в 5 квартале МЭЗ г. Новый Уренгой. ЯНАО, г. Новый Уренгой, 5 квартал малоэтажной застройки, ул. Таежная, 89:11:020206:143 | 1240 | Договор аренды | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | - | 1,3477 | - | - | - | - |
| 10. | «Многоквартирный жилой дом, соответствующий на схеме организации земельного участка ГП3.3, со встроенными нежилыми помещениями и наружными инженерными сетями, в т.ч.: канализация, электроснабжение, электроосвещение, водоснабжение, теплоснабжение, расположенный по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Дружба», 89:11:050101:2134, 89:11:050101:2133, 89:11:050101:1795 | 5656 | Договор аренды | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | - | 5,8799 | - | - | - | - |
| 11. | «Жилой комплекс переменной этажности с нежилыми помещениями по ул. Набережной в г. Новый Уренгой. Реконструкция». ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Набережная, 89:11:020102:1409, 89:11:020102:0059 | 3182 | Договор аренды | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | - | 2,9546 | - | - | - | - |
| 12. | Жилые дома класса «Премиум», ГП 1, ГП 2 , мкр. Славянский, 89:11:050303:190, 89:11:000000:5071, 89:11:050303:4, 89:11:000000:4508 | 27010 | Договор аренды | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | - | 17,9370 | - | - | - | - |
| 13. | Жилые дома класса «Стандарт» № ГП 3, № ГП 4, мкр. Славянский, 89:11:050303:185 | 49825 | Договор аренды | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | - | 39,7788 | - | - | - | - |
| 14. | «Три 9-этажных дома в микрорайоне № IV-А в Восточной части по ул. Петуха в г. Новый Уренгой», жилой дом № 2 (2 очередь строительства), ЯНАО, город Новый Уренгой, улица имени В.Я. Петуха, дом 3/2, 89:11:030101:305, 89:11:030101:306, 89:11:030101:307, 89:11:030101:150, 89:11:030101:151, 89:11:030101:152 | 14968 | Договор аренды | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | - | 3,9615 | - | - | - | - |
| 15. | «Реконструкция объекта незавершенного строительства под многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, мкр. Полярный» | 23921 | Договор аренды | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | - | - | 16,9394 | - | - | - |
| 16. | «Многоквартирный жилой дом» по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Набережная». ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Набережная, 89:11:020102:120 89:11:020102:1893 | 11853,4 | Договор аренды | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | - | - | 1,2028 | - | - | - |
| 17. | «Жилой комплекс переменной этажности с нежилыми помещениями по ул. Набережная в г. Новый Уренгой. Реконструкция», 89:11:020102:1409 89:11:020102:0059 | 3182 | Договор аренды | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | - | - | 2,9546 | - | - | - |
| 18. | «Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, район Коротчаево», 89:11:080201:6163; 89:11:080201:6164 | 171949 | Договор аренды | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | - | - | 7,9085 | - | - | - |
| 19. | «Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Строителей» 89:11:020103:2095 | 10268 | Договор аренды | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | - | - | 9,2485 | - | - | - |
| 20. | Жилые дома класса «Премиум», ГП 1, ГП 2, мкр. Славянский, 89:11:050303:200 89:11:050303:201 | 26923 | Договор аренды | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | - | - | 17,9370 | - | - | - |
| 21. | Жилые дома класса «Стандарт» № ГП 3, № ГП 4, мкр. Славянский, 89:11:050303:185 | 49779 | Договор аренды | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | - | - | 39,7788 | - | - | - |
| 22. | Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, район Коротчаево, 89:11:080201:6163, 89:11:080201:6164 | 11854 | Договор аренды | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | - | - | - | 8,0328 | - | - |
| 23. | Многоквартирные жилые дома № 1 и № 2, расположенные по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, район Коротчаево, 89:11:080201:7340, 89:11: 000000:8439 | 28563 | Договор аренды | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | - | - | - | 12,8397 | - | - |
| 24. | Жилой комплекс переменной этажности с нежилыми помещениями по ул. Набережная в г. Новый Уренгой. Реконструкция, 89:11:020102:1409, 89:11:020102:59 | 3182 | Договор аренды | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | - | - | - | 2,8480 | - | - |
| 25. | Два многоквартирных жилых дома с полуподземным паркингом, расположенных по адресу: г. Новый Уренгой, мкр. Полярный, 89:11:020203:2138 | 7315 | Договор аренды | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | - | - | - | 9,1982 | - | - |
| 26. | Жилой комплекс «Пятый элемент» со встроенно-пристроенными коммерческими помещениями и подземным паркингом. Дом 1. Паркинг. 1 этап строительства, 89:11:020204:948, 89:11:020204:59, 89:11:020204:60, 89:11:020204:58, 89:11:020204:57, 89:11:020204:11288 | 6046 | Договор аренды | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | - | - | - | 3,5163 | - | - |
| 27. | Жилой комплекс в мкр. Созидателей, г. Новый Уренгой. ГП1 с паркингом. II этап строительства (секция С2), 89:11:020204:1290, 89:11:020204:3 | 3212 | Договор аренды | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | - | - | - | 1,7245 | - | - |
| 28. | Жилой комплекс в мкр. Созидателей, г. Новый Уренгой. ГП1 с паркингом. III этап строительства (секция С3), 89:11:020204:1290, 89:11:020204:3 | 3212 | Договор аренды | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | - | - | - | 1,6900 | - | - |
| 29. | Жилой комплекс в мкр. Созидателей, г. Новый Уренгой. ГП1 с паркингом. I этап строительства (секция С1.1, С1.2, паркинг), 89:11:020204:1290, 89:11:020204:3 | 3212 | Договор аренды | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | - | - | - | 2,9131 | - | - |
| 30. | Жилой комплекс «Пятый элемент», со встроенно-пристроенными коммерческими помещениями и подземным паркингом. Дом 1. 2 этап строительства, 89:11:020204:948, 89:11:020204:627, 89:11:020204:770, 89:11:020204:594 | 12460 | Договор аренды | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | - | - | - | - | 3,5538 | - |
| 31. | Жилой комплекс «Вай Дом» со встроенно-пристроенными коммерческими помещениями и подземным паркингом. Дом 1. 1 этап строительства (2 корпус), мкр. Созидателей, 89:11:020204:937 | 11300 | Договор аренды | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | - | - | - | - | 6,7788 | - |
| 32. | Жилой комплекс «Вай Дом» со встроенно-пристроенными коммерческими помещениями и подземным паркингом. Дом 1, 2 этап строительства (1 корпус). Подземный паркинг. Мкр. Созидателей, 89:11:020204:937 |  | Договор аренды | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | - | - | - | - | 4,2034 | - |
| 33. | Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, мкр. Ягельный, 89:11:020206:2512 | 13053 | Договор аренды | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | - | - | - | - | 7,34885 | - |
| 34. | Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Таёжная, д. 10 89:11:020204:107, 89:11:020204:439, 89:11:020204:948 (чзу1) | 2905 | Договор аренды | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | - | - | - | - | 2,842 | - |
| 35. | Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, мкр. Романтиков, ул. Первопроходцев (кадастровый номер земельного участка 89:11:020101:5438) | 8503 | Договор аренды | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | - | - | - | - | 8,3552 | - |
| 36. | Жилой дом, г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы 89:11:020201:2282; 89:11:020201:1856 | 15871 | Договор аренды | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | - | - | - | - | 15,2798 | - |
| 37. | Многоквартирные жилые дома ГП-81, ГП-82, ГП-83 в г. Новый Уренгой (мкр. «Славянский»), 1 этап строительства 89:11:050303:1609, 89:11:050303:1607 | 15676 | Договор аренды | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | - | - | - | - | 15,366 | - |
| 38. | Многоквартирные жилые дома, расположенные по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, мкр. Романтиков, ул. Первопроходцев, 89:11:020101:5433 | 7450 | Договор аренды | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | - | - | - | - | 8,7446 | Перенесен с 2026 года |
|  |  |  | ИТОГО | Объемы жилищного строительства | 52,4639 | 71,8595 | 95,9696 | 42,7626 | 72,47245 | - |
|  |  |  |  | Кол. /площадь ЗУ | 8 / 70149 | 6 / 101881 | 7 / 297875,4 | 8 / 66596,0 | 9/ 87218,0 | - |

Приложение 6

к подпрограмме  «Комплексное освоение и  развитие территории города  Новый  Уренгой  в целях жилищного строительства»

ПЕРЕЧЕНЬ

находящихся в стадии застройки земельных участков для целей жилищного строительства

на территории города Новый Уренгой на 2026-2030 годы

| № п/п | Месторасположе-ние земельного участка, наименование объекта жилья | Пло-щадь земель-ного участ-ка, кв. м | Наличие документов по оформлению земельного участка по состоянию на 01.01.2018 | Обеспечен- ность участка инженерной и дорожной инфраст-руктурой | Планируемые объемы жилищного строительства на данных земельных участках, тыс. кв. метров |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирный жилой дом, расположенный в г. Новый Уренгой на земельном участке с кадастровым номером 89:11:020103:2820, ЖК «Уютный» | 5221 | Договор аренды | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | 2,3207 | - | - | - | - | - |
| 2. | Жилой комплекс «Пятый элемент» со встроенно-пристроенными коммерческими помещениями и подземным паркингом. Дом 1. 4 этап строительства, 89:11:020204:57; 89:11:020204:58; 89:11:020204:1289; 89:11:020204:948 | 10702 | Договор аренды | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | 2,82321 | - | - | - | - | Перенесен с 2025 года |
| 3. | Жилой комплекс «Вай Дом» со встроенно-пристроенными коммерческими помещениями и подземным паркингом. Дом 2, 3 этап строительства, мкр. Созидателей, 89:11:020204:937 | 3767 | Договор аренды | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | 4,56626 | - | - | - | - | Перенесен с 2025 года |
| 4. | Жилой комплекс «Пятый элемент», со встроенно-пристроенными коммерческими помещениями и подземным паркингом. Дом 2. 3 этап строительства. 89:11:020204:948, 89:11:020204:1289, 89:11:020204:11288 | 3496 | Договор аренды | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | 3,99565 | - | - | - | - | Перенесен с 2025 года |
| 5. | Жилой квартал А1 в микрорайоне «Уютный» в г. Новый Уренгой. 1 этап строительства: «Жилой дом № 1 секции 1.1-1-5 со встроенно-пристроенными помещениями», 89:11:000000:13683, 89:11:000000:13687, 89:11:000000:4508 (чзу1), 89:11:000000:70 (чзу1, чзу 2) | 47817 | Договор аренды | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | 8,69865 | - | - | - | - | - |
| 6. | Жилой комплекс в мкр. Созидателей г. Новый Уренгой. ГП3 с паркингом. 1 этап строительства (С1, С2, паркинг), 89:11:020204:1292; 89:11:020204:1282; 89:11:020204:1283; 89:11:020204:1287; 89:11:020204:440 (чзу1); 89:11:020204:3 (чзу) | 11954 | Договор аренды | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | 3,0320 | - | - | - | - | - |
| 7. | Жилой комплекс в мкр. Созидателей г. Новый Уренгой. ГП3 с паркингом. 2 этап строительства (С3, С4, С5), 89:11:020204:1292; 89:11:020204:1282; 89:11:020204:1283; 89:11:020204:1287; 89:11:020204:440 (чзу1); 89:11:020204:3 (чзу) | 11954 | Договор аренды | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | 5,2291 | - | - | - | - | - |
| 8. | Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, мкр. Романтиков, ул. Первопроходцев, к.н. 89:11:020101:5438. 3-я очередь строительства | 4164 | Договор аренды | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | 3,84103 | - | - | - | - | - |
| 9. | Клубный жилой комплекс с прилегающей спортивно-рекреационной зоной и апарт-отелем, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, в районе пересечения улиц Газовиков и Набережная. Этап 1, 89:11:020102:2555 | 8208 | Договор аренды | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | 4,26604 | - | - | - | - | - |
| 10. | Жилой дом | 8672 | Будут проведены работы по формированию земельного участка | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | - | 6,0000 | - | - | - | - |
| 11. | Многоквартирные жилые дома с полуподземным паркингом, 2 этап, расположенные по адресу: г. Новый Уренгой, мкр. Полярный, 89:11:020203:3217 | 13531 | Договор аренды | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | - | 13,83169 | - | - | - | - |
| 12. | Жилой комплекс в мкр. Созидателей, г. Новый Уренгой ГП2 с паркингом 89:11:020204:1291 | 12488 | Договор аренды | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | - | 6,3720 | - | - | - | - |
| 13. | Многоквартирные жилые дома ГП-81, ГП-82, ГП-83 в г. Новый Уренгой (мкр. «Славянский»), II этап строительства, 89:11:050303:1605, 89:11:050303:1608, 89:11:050303:1606 | 46582 | Договор аренды | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | - | 30,24298 | - | - | - | - |
| 14. | Жилой дом средней этажности по адресу: г. Новый Уренгой, ул. Газовиков, д. 2а | 4757 | Будут проведены работы по формированию земельного участка | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | - | 6,000 | - | - | - | - |
| 15. | Жилой многоэтажный дом, мкр. Романтиков, ул. Набережная | 4116 | Будут проведены работы по формированию земельного участка | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | - | 6,78176 | - | - | - | - |
| 16. | Жилой квартал, мкр. Уютный | 43881 | Будут проведены работы по формированию земельного участка | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | - | 4,500 | - | - | - | - |
| 17. | Строительство МКД, мкр. Звездный | 345834 | Будут проведены работы по формированию земельного участка | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | - | - | 124,663 | - | - | - |
| 18. | г. Новый Уренгой, мкр. Ягельный | 10632 | Будут проведены работы по формированию земельного участка | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | - | - | - | 8,064 | - | - |
| 19. | г. Новый Уренгой, мкр. Ягельный | 6761 | Будут проведены работы по формированию земельного участка | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | - | - | - | 8,064 | - | - |
| 20. | г. Новый Уренгой, мкр. Ягельный | 7142 | Будут проведены работы по формированию земельного участка | Согласно ТУ, выданным эксплуатиру- ющей организацией | - | - | - | - | 8,064 | - |
|  |  |  | ИТОГО | Объемы жилищного строительства | 38,77264 | 73,72843 | 124,663 | 16,128 | 8,064 | - |
|  |  |  |  | Кол. / площадь ЗУ | 9/107283 | 7/134027 | 1/345834 | 2/17393 | 1/7142 | - |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Доступное жилье»

ПОДПРОГРАММА

«Улучшение жилищных условий граждан,

проживающих на территории города Новый Уренгой»

Паспорт подпрограммы

«Улучшение жилищных условий граждан,

проживающих на территории города Новый Уренгой»

| Ответственный исполнитель Соисполнители подпрограммы | Департамент имущественных и жилищных отношений Администрации города Новый Уренгой (с 01.01.2014 до 31.12.2020 – Департамент городского хозяйства Администрации города Новый Уренгой) - МКУ «Управление капитального ремонта и строительства» (с 01.01.2014 до 31.12.2016, с 01.07.2022 до 31.12.2025 - МКУ «Управление муниципального хозяйства»). 2. МКУ «Дирекция капитального строительства и жилищной политики» (с 01.01.2017 до 01.07.2022). 3. Управление осуществления бюджетных полномочий и закупок (с 01.01.2015 до 31.12.2015). 4. Администрация города Новый Уренгой (с 01.01.2018 до 31.12.2019). 5. Управление организации закупок Администрации города Новый Уренгой (с 01.01.2021 до 31.12.2022). 6. Департамент имущественных отношений Администрации города Новый Уренгой (с 01.01.2014 до 31.12.2020). 7. МКУ «Городской центр имущественных и жилищных отношений» (с 01.01.2021). |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан |
| Задачи подпрограммы | I – III этапы (2014 - 2025 годы): 1. Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания. 2. Содействие в обеспечении жильем молодых семей. 3. Обеспечение жилыми помещениями малоимущих граждан, состоящих в списках нуждающихся, и работников организаций бюджетной сферы. IV этап (2026 - 2030 годы): 1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда. 2. Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья отдельным категориям граждан. 3. Обеспечение отдельных категорий граждан жилыми помещениями муниципального жилищного фонда. |
| Сроки реализации подпрограммы | I этап – 2014-2016 годы II этап – 2017-2020 годы III этап – 2021-2025 годы IV этап – 2026-2030 годы |
| Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы | I – III этапы (2014 - 2025 годы): - Доля семей, расселённых из жилищного фонда, признанного до 01.01.2012 в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу, от общего количества семей из числа проживающих в указанном жилищном фонде (до 2018 года). - Доля семей, расселённых из жилищного фонда, признанного после 01.01.2012 в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу, от общего количества семей из числа проживающих в указанном жилищном фонде (2018-2025 годы). - Доля демонтированного ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для постоянного проживания, от общего количества ветхого и аварийного жилищного фонда. - Доля молодых семей, получивших социальные выплаты, от общего количества молодых семей, состоящих в списке претендентов (до 2016 года). - Доля молодых семей, получивших социальные выплаты, от общего количества молодых семей, состоящих в уточненных списках молодых семей (с 2017 года). - Доля освоенных денежных средств бюджетов бюджетной системы на социальные выплаты молодым семьям от общего объема финансирования на данные цели. - Доля семей, обеспеченных жилыми помещениями по договорам социального найма, от общего количества семей, состоящих в списках малоимущих граждан. - Доля семей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями, от общего количества семей работников бюджетной сферы, состоящих в списках нуждающихся в организациях, учреждениях, предприятиях бюджетной сферы (до 2024 года). 9. Доля семей работников бюджетной сферы, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда, жилищного фонда коммерческого использования, от общего количества работников бюджетной сферы, обратившихся с заявлениями о предоставлении жилого помещения (в 2025 году). IV этап (2026 - 2030 годы): - Доля семей, расселенных из аварийного жилищного фонда, от общего количества семей из числа проживающих в аварийном жилищном фонде. - Доля демонтированного жилищного фонда от общего количества жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу. - Численность граждан отдельных категорий, улучшивших жилищные условия. - Доля освоенных денежных средств бюджетов бюджетной системы на социальные выплаты от общего объема финансирования на данные цели. 5. Численность граждан отдельных категорий, обеспеченных жилыми помещениями муниципального жилищного фонда. 6. Доля заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, от общего количества жилых помещений муниципального жилищного фонда. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы) | Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2030 годы составляет 12 461 715,46 тыс. рублей, в том числе по годам: I этап: 2014 год – 226 048,31 тыс. рублей; 2015 год – 187 047,00 тыс. рублей; 2016 год – 57 732,00 тыс. рублей. II этап: 2017 год – 150 013,00 тыс. рублей; 2018 год – 272 972,00 тыс. рублей; 2019 год – 1 151 330,00 тыс. рублей; 2020 год – 750 337,00 тыс. рублей. III этап: 2021 год – 756 068,90 тыс. рублей; 2022 год – 1 304 192,00 тыс. рублей; 2023 год – 2 243 055,25 тыс. рублей; 2024 год – 1 806 398,00 тыс. рублей; 2025 год – 1 547 387,00 тыс. рублей. IV этап: 2026 год – 678 122,00 тыс. рублей; 2027 год – 667 014,00 тыс. рублей; 2028 год – 663 999,00 тыс. рублей; 2029 год – 0,00 тыс. рублей; 2030 год – 0,00 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы из окружного бюджета на 2014-2030 годы, всего – 11 819 728,60 тыс. рублей, в том числе по годам: I этап: 2014 год – 139 993,00 тыс. рублей; 2015 год – 121 990,00 тыс. рублей; 2016 год – 19 000,00 тыс. рублей. II этап: 2017 год – 113 387,00 тыс. рублей; 2018 год – 250 580,00 тыс. рублей; 2019 год – 1 085 489,00 тыс. рублей; 2020 год – 705 541,00 тыс. рублей. III этап: 2021 год – 676 290,60 тыс. рублей; 2022 год – 1 260 512,00 тыс. рублей; 2023 год – 2 205 693,00 тыс. рублей; 2024 год – 1 753 042,00 тыс. рублей; 2025 год – 1 495 996,00 тыс. рублей. IV этап: 2026 год – 672 137,00 тыс. рублей; 2027 год – 661 416,00 тыс. рублей; 2028 год – 658 662,00 тыс. рублей; 2029 год – 0,00 тыс. рублей; 2030 год – 0,00 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы из федерального бюджета на 2014-2030 годы, всего - 27 647,31 тыс. рублей, в том числе по годам: I этап: 2014 год – 3 078,31 тыс. рублей; 2015 год – 4 634,00 тыс. рублей; 2016 год – 3 887,00 тыс. рублей. II этап: 2017 год – 2 964,00 тыс. рублей; 2018 год – 3 954,00 тыс. рублей; 2019 год – 551,00 тыс. рублей; 2020 год – 5 041,00 тыс. рублей. III этап: 2021 год – 566,00 тыс. рублей; 2022 год – 387,00 тыс. рублей; 2023 год – 174,00 тыс. рублей; 2024 год – 384,00 тыс. рублей; 2025 год – 771,00 тыс. рублей. IV этап: 2026 год – 312,00 тыс. рублей; 2027 год – 587,00 тыс. рублей; 2028 год – 357,00 тыс. рублей; 2029 год – 0,00 тыс. рублей; 2030 год – 0,00 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы из местного бюджета на 2014-2030 годы, всего – 614 339,55 тыс. рублей, в том числе по годам: I этап: 2014 год – 82 977,00 тыс. рублей; 2015 год – 60 423,00 тыс. рублей; 2016 год – 34 845,00 тыс. рублей.. II этап: 2017 год – 33 662,00 тыс. рублей; 2018 год – 18 438,00 тыс. рублей; 2019 год – 65 290,00 тыс. рублей; 2020 год – 39 755,00 тыс. рублей. III этап: 2021 год – 79 212,30 тыс. рублей; 2022 год – 43 293,00 тыс. рублей; 2023 год – 37 188,25 тыс. рублей; 2024 год – 52 972,00 тыс. рублей; 2025 год – 50 620,00 тыс. рублей. IV этап: 2026 год – 5 673,00 тыс. рублей; 2027 год – 5 011,00 тыс. рублей; 2028 год – 4 980,00 тыс. рублей; 2029 год – 0,00 тыс. рублей; 2030 год – 0,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация мероприятий подпрограммы позволит: I – III этапы (2014 - 2025 годы): 1. Обеспечить к 01.09.2017 расселение 100% граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном до 01.01.2012 в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу. 2. Обеспечить к концу 2025 года расселение 100% граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном после 01.01.2012 в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу от общего количества семей, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном после 01.01.2012 в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу. 3. Обеспечить к концу 2025 года демонтаж 100% ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для постоянного проживания. 6. Обеспечить в 2014-2016 годах получение социальных выплат для 100% молодых семей, состоящих в списке претендентов. 4. Обеспечить долю молодых семей, получивших социальные выплаты, от общего количества молодых семей, состоящих в уточненных списках молодых семей, на уровне не менее 10% ежегодно в 2017-2025 годах. 5. Обеспечить освоение ежегодно не менее 97% денежных средств бюджетов бюджетной системы, выделенных на социальные выплаты молодым семьям в 2014-2025 годах. 6. Обеспечить малоимущие семьи жилыми помещениями по договорам социального найма: в 2014 году – 1,00%, в 2015 году – 1,50%, в 2016 году – 2,00%, в 2017 – 2025 годах – ежегодно не менее 2,2% от общего количества семей, состоящих в списках малоимущих граждан. 7. Обеспечить семьи работников бюджетной сферы, состоящих в списках нуждающихся в организациях, учреждениях, предприятиях бюджетной сферы, специализированными жилыми помещениями: 2014 год – 1,0%, 2015 год – 1,5%, 2016 год – 2,0%, 2017 год – 5,8%, 2018 год – 6,7%, 2019 год – 17,5%, 2020 год – 8,3%, 2021 - 2024 годы – ежегодно не менее 9,2%. 8. Обеспечить жилыми помещениями специализированного жилищного фонда, жилищного фонда коммерческого использования не менее 50% семей работников бюджетной сферы, обратившихся с заявлениями о предоставлении жилых помещений специализированного жилищного фонда, жилищного фонда коммерческого использования, ежегодно в 2025 году. IV этап (2026 - 2030 годы): 1. Обеспечить в 2026 году расселение 100% семей, проживающих в аварийном жилищном фонде. 2. Обеспечить в 2026 году демонтаж 100% жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу. 3. Обеспечить улучшение жилищных условий не менее 450 граждан отдельных категорий ежегодно. 4. Обеспечить освоение не менее 97% денежных средств бюджетов бюджетной системы, выделенных на социальные выплаты ежегодно. 5. Обеспечить жилыми помещениями муниципального жилищного фонда не менее 600 граждан отдельных категорий ежегодно. 6. Обеспечить долю заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, от общего количества жилых помещений муниципального жилищного фонда на уровне не менее 90% ежегодно в 2026-2030 годах. |

## Раздел I. Характеристика текущего состояния улучшения

## жилищных условий граждан, проживающих на территории

## города Новый Уренгой

## Подпрограмма направлена на формирование рынка доступного жилья и обеспечение комфортных условий проживания отдельных категорий граждан города Новый Уренгой с одновременной ликвидацией непригодного для проживания жилищного фонда.

## Участниками подпрограммы являются жители муниципального образования, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий: проживающие в ветхом, аварийном и непригодном для проживания жилищном фонде, молодые семьи, а также малоимущие граждане и работники организаций бюджетной сферы.

## Общий объем финансовых средств, направленных из бюджетов различных уровней на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий указанных категорий населения, в I – III этапах реализации подпрограммы  составил 10 452 580,46 тыс. рублей.

## За период реализации I - III этапов муниципальной программы 
жилищные условия улучшили 9 402 семьи, в том числе:

- 2 253 молодым семьям предоставлены социальные выплаты;

- 358 семьям из числа состоящих в списках малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, предоставлены жилые помещения по договорам социального найма.

- 2 931 жилых помещений предоставлены работникам бюджетной сферы;

- 3 860 семей расселены из аварийного жилищного фонда.

Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда в 2013 году составляла 125,1 тыс. кв. м общей площади или 6,3% от всего жилищного фонда. За I - III этапы реализации  муниципальной программы общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда снизилась до 31,37 тыс. кв. м общей площади (2025 год), что составляет 1,1% от всего жилищного фонда. В домах указанной категории граждане фактически не проживают, дома выведены из эксплуатации для дальнейшего проведения мероприятий по сносу .

## В I – III этапах реализации программы демонтировано 
419 аварийных домов общей площадью 324,36 тыс. кв. м.

### Раздел II. Перечень мероприятий 
и целевых индикаторов подпрограммы

С целью улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан в 2014 - 2025 годах запланированы к реализации задачи по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, содействию в обеспечении жильем молодых семей, обеспечению жилыми помещениями малоимущих граждан, состоящих в списках нуждающихся, и работников организаций бюджетной сферы.

С целью решения задачи 1 «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» осуществляется переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и подлежащего сносу, в том числе ликвидация до 01.09.2017 жилых помещений, признанных до 01.01.2012 аварийными и подлежащими сносу, а также расселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу после 01.01.2012, до конца 2025 года, путем проведения следующих мероприятий:

1. Формирование и ведение перечня жилых домов, признанных непригодными для проживания, планируемых к расселению граждан.

Реализация мероприятия будет продолжена в 2026 году.

2. Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для постоянного проживания, осуществляется органами местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации, Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 30.05.2005 № 36-ЗАО «О порядке обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе», региональной адресной программой по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в 2019 - 2023 годах, утвержденной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 05.04.2019 № 346-П, Программой по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и жилищного фонда, планируемого к признанию аварийным, утверждаемой правовым актом Ямало-Ненецкого автономного округа.

Реализация мероприятия будет продолжена в 2026 году.

3. Предоставление жилых помещений гражданам, переселяемым из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, приобретенных в собственность Ямало-Ненецкого автономного округа и переданных в собственность муниципального образования.

Реализация мероприятия будет продолжена в 2026 году.

4. Возмещение за жилое помещение, подлежащее сносу (сроки и другие условия изъятия определяются соглашением с собственником жилого помещения, подлежащего сносу, соглашение включает в себя обязательство уполномоченного органа исполнительной власти                       Ямало-Ненецкого автономного округа или органа местного самоуправления, принявших решение о сносе жилого помещения, предоставить возмещение за жилое помещение, подлежащее сносу).

Реализация мероприятия будет продолжена в 2026 году.

5. Демонтаж (снос) непригодных, аварийных домов и приведение земельных участков в пригодное для использования состояние, рекультивация земельных участков.

Реализация мероприятия будет продолжена в 2026 году.

6. Исключение снесенных аварийных домов из реестра муниципального имущества.

Реализация мероприятия будет продолжена в 2026 году.

7. Выплата разницы между стоимостью жилого помещения, признанного непригодным для проживания, и нового жилого помещения.

При определении размера возмещения за жилое помещение в него включаются рыночная стоимость жилого помещения, рыночная стоимость общего имущества в многоквартирном доме с учетом доли в праве общей собственности на такое имущество (далее - рыночная стоимость жилого помещения, признанного непригодным для проживания), а также все убытки, причиненные собственнику жилого помещения, признанного непригодным для проживания, его изъятием, включая убытки, которые он несет в связи с изменением места проживания, временным пользованием иным жилым помещением до приобретения в собственность другого жилого помещения (в случае, если соглашением не предусмотрено сохранение права пользования изымаемым жилым помещением до приобретения в собственность другого жилого помещения), переездом, поиском другого жилого помещения для приобретения права собственности на него, оформлением права собственности на другое жилое помещение, досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенную выгоду.

Рыночная стоимость жилого помещения, признанного непригодным для проживания, определяется в соответствии с отчетом независимого оценщика об оценке изымаемого жилого помещения.

В случае если не достигнуто соглашение о возмещении за жилое помещение, подлежащее сносу, или других условиях его изъятия, спор подлежит разрешению в судебном порядке.

По соглашению с собственником жилого помещения, признанного непригодным для проживания, в случае предоставления ему взамен однокомнатной квартиры или одной комнаты, когда размер возмещения за жилое помещение, признанное непригодным для проживания, меньше стоимости предоставляемого жилого помещения, размер возмещения за жилое помещение, признанное непригодным для проживания, приравнивается к стоимости предоставляемой однокомнатной квартиры или одной комнаты. Собственнику, принятому по месту жительства на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма из муниципального жилищного фонда, и передавшему безвозмездно в государственную собственность Ямало-Ненецкого автономного округа или муниципальную собственность муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе жилое помещение (долю в праве собственности), признанное непригодным для проживания, с его согласия предоставляется другое жилое помещение по договору социального найма общей площадью на одного члена семьи не менее нормы предоставления, установленной органами местного самоуправления на территории данного муниципального образования в Ямало-Ненецком автономном округе.

В 2019-2024 годах реализация мероприятий осуществлялась в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (национальный проект «Жилье и городская среда»).

Информация о планируемом расселении жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2012, на территории города Новый Уренгой утверждается отдельным муниципальным правовым актом и включает в себя сроки планируемого расселения, информацию о необходимых ресурсах (указанный перечень подлежит корректировке с учетом изменений при сдаче объектов жилых помещений, предназначенных для переселения граждан НО «ФЖС ЯНАО», в эксплуатацию).

Реализация мероприятия будет продолжена в 2026 году.

7. Исполнение судебных решений о предоставлении жилых помещений.

Реализация мероприятия будет продолжена в 2026 году.

8. Приобретение в муниципальную собственность жилых помещений для последующего их предоставления гражданам на условиях договоров социального найма, в том числе в целях исполнения судебных решений, договоров мены жилых помещений, находящихся в собственности граждан, предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде.

Реализация мероприятия будет продолжена в 2026 году.

9. Расселение семей из многоквартирного дома № 5 по                 ул. Крайняя, признанного распоряжением Правительства ЯНАО 
от 10.11.2017 № 779-РП аварийным и подлежащим сносу, путем  изъятия для муниципальных нужд земельного участка с кадастровым номером 89:11:020209:124 и расположенных на нем объектов недвижимого имущества (жилых и нежилых помещений) и выплаты возмещения за изымаемое имущество и предоставления жилого помещения по договору мены.

9. Замена непригодного для проживания жилого помещения по адресу: г. Новый Уренгой, мкр. Строителей, д. 5, корп. 6, кв. 25, на жилое помещение, соответствующее техническим и санитарным нормам.

Выполнение мероприятий задачи  2 «Содействие в обеспечении жильем молодых семей» предусматривает предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям за счет средств окружного бюджета на приобретение (строительство) жилья в Ямало-Ненецком автономном округе с предоставлением обязательства города Новый Уренгой по финансированию муниципальной программы (мероприятий) в размере не менее 1% от объема межбюджетных субсидий, предусмотренных для муниципального образования.

С 2019 года реализация мероприятий осуществляется в рамках регионального проекта «Жильё» (2019 - 2024 годы – национальный проект «Жильё и городская среда», с 2025 года – национальный проект «Инфраструктура для жизни»).

Право на получение социальных выплат в рамках подпрограммы имеют молодые семьи, в которых возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия департаментом строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - департамент) решения о включении молодой семьи - участницы подпрограммы в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет (не достигших 36 лет), а также в случае признания семьи нуждающейся в жилом помещении и при наличии у семьи достаточных доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Под нуждающимися в жилых помещениях понимаются:

- молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, до 01.03.2005;

- молодые семьи, признанные органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства нуждающимися в жилых помещениях, после 01.03.2005 по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, независимо от того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Уполномоченные органы местного самоуправления формируют список участников на планируемый финансовый год:

- 1 сентября года, предшествующего планируемому, в рамках мероприятия по предоставлению социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям в рамках реализации комплекса мер по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе, государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие строительного комплекса и жилищной сферы»;

- 1 ноября года, предшествующего планируемому, в рамках мероприятия по предоставлению социальных выплат на приобретение (строительство) жилья семьям, исключенным по достижении предельного возраста из списка молодых семей - участников федерального или окружного мероприятия, реализуемых на территории Ямало-Ненецкого автономного округа с 01.01.2014;

- до 1 июня года, предшествующего планируемому, в рамках мероприятий по предоставлению молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования в рамках ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Социальная выплата предоставляется на приобретение (строительство) жилья или строительство индивидуального жилого дома, отвечающего установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенного применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, и может быть использована в том числе на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение (строительство) жилья или строительство индивидуального жилого дома, а также на погашение основной суммы долга на уплату процентов по этим ипотечным жилищным кредитам или займам, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

Реализация мероприятий будет продолжена в 2026-2030 годах.

Задача 3 «Обеспечение жилыми помещениями малоимущих граждан, состоящих в списках нуждающихся, и работников организаций бюджетной сферы» реализуется в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации, Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 30.05.2005 № 36-ЗАО                    «О порядке обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе», решениями Думы города Новый Уренгой от 27.02.2025 № 383 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения специализированным жилищным фондом города Новый Уренгой»,               от 24.10.2024 № 344 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом коммерческого использования города Новый Уренгой».

Уполномоченный орган местного самоуправления информирует население о реализующихся на территории города Новый Уренгой мероприятиях, направленных на улучшение жилищных условий граждан, в том числе об условиях и порядке оказания данной поддержки, путем консультирования граждан, размещения материалов на официальном сайте Администрации города Новый Уренгой, Уполномоченного органа.

Реализация мероприятия будет продолжена в 2026-2030 годах.

Обеспечение малоимущих граждан, состоящих в списке нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма по месту жительства город Новый Уренгой, осуществляется путем предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда социального использования.

Реализация мероприятия будет продолжена в 2026-2030 годах.

С 2023 года реализуются мероприятия по приобретению жилых помещений с целью пополнения муниципального жилищного фонда:

-  социального использования (с 2023 года);

-  специализированного жилищного фонда для временного проживания граждан в период их работы в организациях бюджетной сферы по договорам служебного найма, договорам найма жилого помещения в общежитии (с 2025 года);

-  жилищного фонда коммерческого использования для временного проживания работников организаций бюджетной сферы по договорам коммерческого найма (с 2025 года).

Реализация мероприятия будет продолжена в 2026-2030 годах.

Также с указанной целью в 2023 году реализовывалось мероприятие по приобретению имущественных прав на жилые помещения путем заключения договора долевого участия в долевом строительстве (дальнейшая реализация признана нецелесообразной в связи с тем, что на этапе запроса коммерческих предложений с целью участия в долевом строительстве застройщиками предлагались жилые помещения исключительно в черновой отделке, а стоимость одного квадратного метра предложенных жилых помещений превышала стоимость одного квадратного метра благоустроенного жилого помещения на вторичном рынке жилья).

С целью улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан в 2026 - 2030 годах запланированы к реализации задачи по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, предоставлению социальных выплат на приобретение (строительство) жилья отдельным категориям граждан, обеспечению отдельных категорий граждан жилыми помещениями муниципального жилищного фонда.

С целью решения задачи 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» осуществляются следующие мероприятия:

1. Формирование и ведение перечня многоквартирных домов, признанных аварийными, жилых домов, признанных непригодными для проживания (2026 год).

Признание многоквартирных домов аварийными, жилых домов – непригодными для проживания производится органами местного самоуправления в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47.

Ведение перечня многоквартирных домов осуществляется в автоматизированной информационной системе ППК «Фонда развития территорий».

2. Расселение аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации, Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 30.05.2005 № 36-ЗАО                         «О порядке обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе», Программой по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и жилищного фонда, планируемого к признанию аварийным, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, утверждаемой правовым актом Ямало-Ненецкого автономного округ (2026 год).

3. Демонтаж аварийного жилищного фонда (2026 год).

### Для решения задачи 2 «Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья отдельным категориям граждан» планируются к проведению следующие мероприятия:

- Предоставление социальных выплат молодым семьям:

- в рамках федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

- в рамках государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие строительного комплекса и жилищной сферы», утвержденной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013 № 1099-П, в соответствии с постановлениями Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 12.02.2019 № 112-П «О предоставлении социальных выплат на приобретение (строительство) жилья семьям в Ямало-Ненецком автономном округе», от 20.01.2025 № 10-П «О предоставлении жилищного капитала на приобретение (строительство) жилья молодым семьям».

- Предоставление социальных выплат ветеранам боевых действий, участникам специальной военной операции и членам их семей в соответствии с постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26.12.2023 № 1000-П «О предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений ветеранам боевых действий, участникам специальной военной операции и членам их семей».

С целью решения задачи 3 «Обеспечение отдельных категорий граждан жилыми помещениями муниципального жилищного фонда» осуществляются следующие мероприятия:

- Предоставление муниципальных жилых помещений отдельным категориям граждан в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации, Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 30.05.2005 № 36-ЗАО «О порядке обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе», решениями Думы города Новый Уренгой от 27.02.2025 № 383 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения специализированным жилищным фондом города Новый Уренгой», от 24.10.2024 № 344 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом коммерческого использования города Новый Уренгой».

- Предоставление жилого помещения в собственность по договору мены в связи с признанием жилого помещения непригодным для проживания инвалида и членов его семьи в соответствии с приказом Минстроя России от 28.02.2017 № 583/пр «Об утверждении правил проведения проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида и формы решения об экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида».

- Приобретение жилых помещений в соответствии с Положением о муниципальном жилищном фонде города Новый Уренгой, утвержденным решением Думы города Новый Уренгой от 27.02.2025 № 382, для:

- предоставления по договору социального найма;

- для включения в специализированный жилищный фонд и в жилищный фонд коммерческого использования;

- для предоставления в собственность по договору мены в связи с признанием жилого помещения непригодным для проживания инвалида и членов его семьи.

Перечень мероприятий и целевых индикаторов I, II, III, IV этапов подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории города Новый Уренгой» представлен в приложениях 3, 4, 5, 6 к муниципальной программе.

Методика расчетов показателей эффективности реализации подпрограммы представлена в таблице 1.

Таблица 1

Методика расчетов показателей

эффективности реализации подпрограммы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измере-ния | Формула расчета | Исходные данные для расчета значений показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | обозначение переменной | наименование переменной | исто-чник исхо-дных дан-ных |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I – III этапы (2014 - 2025 годы) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля семей, расселенных из жилищного фонда, признанного до 01.01.2012 в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу, от общего количества семей из числа проживающих в указанном жилищном фонде (2014 год – 2017 год) | Семей | С=Нп/Нпр.Х 100 | Нп | Общее количество семей, улучшивших жилищные условия | Ведом-ствен-ная стати-стика |
|  |  | Семей |  | Нпр. | Общее количество семей, из числа проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном до 01.01.2012 в установлен-ном порядке аварийным и подлежащим сносу | Ведом-ствен-ная стати-стика |
|  |  | % |  | С | Доля семей, расселённых из жилищного фонда, признанного до 01.01.2012 в установлен-ном порядке аварийным и подлежащим сносу, от общего количества семей из числа проживающих в указанном жилищном фонде |  |
| 2. | Доля семей, расселённых из жилищного фонда, признанного после 01.01.2012 в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу, от общего количества семей из числа проживающих в указанном жилищном фонде | Семей | С=Нп/Нпр.Х 100 | Нп | Общее количество семей, улучшивших жилищные условия | Ведом-ствен-ная стати-стика |
|  |  | Семей |  | Нпр. | Общее количество семей, из числа проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном после 01.01.2012 в установлен-ном порядке аварийным и подлежащим сносу | Ведом-ствен-ная стати-стика |
|  |  | % |  | С | Доля семей, расселённых из жилищного фонда, признанного после 01.01.2012 в установлен-ном порядке аварийным и подлежащим сносу, от общего количества семей, проживающих в указанном жилищном фонде |  |
| 3. | Доля демонтирован-ного ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для постоянного проживания, от общего количества ветхого и аварийного жилищного фонда | Ед. | С=Д/П Х 100 | Д | Количество демонти-рованных жилых домов | Ведом-ствен-ная стати-стика |
|  |  | Ед. |  | П | Количество жилых домов, признанных непригодными для постоянного проживания | Ведом-ствен-ная стати-стика |
|  |  | % |  | С | Доля демонти-рованного ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для постоянного проживания |  |
| 4. | Доля молодых семей, получивших социальные выплаты, от общего количества молодых семей, состоящих в уточненных списках молодых семей в 2017 – 2025 годах, (доля молодых семей, получивших социальные выплаты, от общего количества молодых семей, состоящих в списке претендентов в 2014-2016 годах) | Семей | S = Nп/Nо Х 100 | Nп | Количество молодых семей, получивших социальные выплаты | Ведом-ствен-ная стати-стика |
|  |  | Семей |  | Nо | Количество молодых семей, состоящих в уточненных списках молодых семей (Количество молодых семей, состоящих в списке претендентов в 2014-2016 годах) | Ведом-ствен-ная стати-стика |
|  |  | % |  | S | Доля молодых семей, получивших социальные выплаты |  |
| 5. | Доля освоенных денежных средств бюджетов бюджетной системы на социальные выплаты молодым семьям от общего объема финансирования на данные цели | Тысяч рублей | S=Sо./Sп. Х 100 | Sо. | Объем освоенных денежных средств | Ведом-ствен-ная стати-стика |
|  |  | Тысяч рублей |  | Sп. | Объем выделенных денежных средств бюджетов бюджетной системы | Ведом-ствен-ная стати-стика |
|  |  | % |  | S | Доля освоенных денежных средств бюджетов бюджетной системы |  |
| 6. | Доля семей, обеспеченных жилыми помещениями по договорам социального найма, от общего количества семей, состоящих в списках малоимущих граждан | Семей | C= Nо/Nс Х 100 | Nо | Количество семей, обеспеченных жилыми помещениями по договорам социального найма | Ведом-ствен-ная стати-стика |
|  |  | Семей |  | Nc | Общее количество семей, состоящих в списках малоимущих граждан | Ведом-ствен-ная стати-стика |
|  |  | % |  | C | Доля семей, обеспеченных жилыми помещениями по договорам социального найма |  |
| 7. | Доля семей, обеспеченных специализиро-ванными жилыми помещениями, от общего количества семей работников бюджетной сферы, состоящих в списках нуждающихся в организациях, учреждениях, предприятиях бюджетной сферы (2014 год – 2024 год) | Семей | C= Nо/Nс Х 100 | Nо | Количество семей, обеспеченных специализи-рованными жилыми помещениями | Ведом-ствен-ная стати-стика |
|  |  | Семей |  | Nc | Общее количество семей работников бюджетной сферы, состоящих в списках нуждающихся в организациях, учреждениях, предприятиях бюджетной сферы | Ведом-ствен-ная стати-стика |
|  |  | % |  | C | Доля семей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями |  |
| 8. | Доля семей работников бюджетной сферы, обеспеченных жилыми помещениями специализиро-ванного жилищного фонда, жилищного фонда коммерческого использования, от общего количества работников бюджетной сферы, обратившихся с заявлениями о предоставлении жилого помещения (2025 год) | Семей | C= Nо/Nс Х 100 | Nо | Количество семей работников бюджетной сферы, обеспеченных жилыми помещениями специализи-рованного жилищного фонда, жилищного фонда коммерческого использования | Ведом-ствен-ная стати-стика |
|  |  | Семей |  | Nc | Количество семей работников бюджетной сферы, обратившихся с заявлениями о предоставлении жилого помещения специализи-рованного жилищного фонда либо жилищного фонда коммерческого использования | Ведом-ствен-ная стати-стика |
|  |  | % |  | C | Доля семей работников бюджетной сферы, обеспеченных жилыми помещениями специализи-рованного жилищного фонда, жилищного фонда коммерческого использования |  |
| IV этап (2026 - 2030 годы) |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Доля семей, расселенных из аварийного жилищного фонда, от общего количества семей из числа проживающих в аварийном жилищном фонде (2026 год) | Ед. | Нп/Нпр.Х 100 | Нп | Общее количество семей, расселенных из аварийного жилищного фонда | Ведом-ствен-ная стати-стика |
|  |  | Ед. |  | Нпр. | Общее количество семей, из числа проживающих в аварийном жилищном фонде | Ведом-ствен-ная стати-стика |
| 10. | Доля демонтированного жилищного фонда от общего количества жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу (2026 год) | Ед. | Д/П Х 100 | Д | Количество демонти-рованных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу | Ведом-ствен-ная стати-стика |
|  |  | Ед. |  | П | Количество домов, признанных аварийными и подлежащими сносу | Ведом-ствен-ная стати-стика |
| 11. | Численность граждан отдельных категорий, улучшивших жилищные условия | Человек | - | - | - | Ведом-ствен-ная стати-стика |
| 12. | Доля освоенных денежных средств бюджетов бюджетной системы на социальные выплаты от общего объема финансирования на данные цели | Тысяч рублей | Sо./Sп.Х100 | Sо. | Объем освоенных денежных средств | Ведом-ствен-ная стати-стика |
|  |  | Тысяч рублей |  | Sп. | Объем выделенных денежных средств бюджетов бюджетной системы | Ведом-ствен-ная стати-стика |
| 13. | Численность граждан отдельных категорий, обеспеченных жилыми помещениями муниципального жилищного фонда | Человек | - | - | - | Ведом-ствен-ная стати-стика |
| 14. | Доля заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, от общего количества жилых помещений муниципального жилищного фонда | Ед. | З/П Х 100 | З | Количество заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда | Ведом-ствен-ная стати-стика |
|  |  | Ед. |  | П | Количество жилых помещений муниципального жилищного фонда без учета жилых помещений маневренного фонда и непригодных для проживания жилых помещений | Ведом-ствен-ная стати-стика |

### Раздел III. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

I – III этапы (2014 - 2025 годы):

1. Обеспечить к 01.09.2017 расселение 100% граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном до 01.01.2012 в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу.

2. Обеспечить к концу 2025 года расселение 100% граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном после 01.01.2012 в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу от общего количества семей, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном после 01.01.2012 в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу.

3. Обеспечить к концу 2025 года демонтаж 100% ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для постоянного проживания.

6. Обеспечить в 2014-2016 годах получение социальных выплат для 100% молодых семей, состоящих в списке претендентов.

4. Обеспечить долю молодых семей, получивших социальные выплаты, от общего количества молодых семей, состоящих в уточненных списках молодых семей, на уровне не менее 10% ежегодно в 2017-2025 годах.

5. Обеспечить освоение ежегодно не менее 97% денежных средств бюджетов бюджетной системы, выделенных на социальные выплаты молодым семьям в 2014-2025 годах.

6. Обеспечить малоимущие семьи жилыми помещениями по договорам социального найма:   в 2014 году – 1,00%, в 2015 году – 1,50%, в 2016 году – 2,00%, в 2017 – 2025 годах – ежегодно не менее 2,2% от общего количества семей, состоящих в списках малоимущих граждан.

7. Обеспечить семьи работников бюджетной сферы, состоящих в списках нуждающихся в организациях, учреждениях, предприятиях бюджетной сферы, специализированными жилыми помещениями: 2014 год – 1,0%, 2015 год – 1,5%, 2016 год – 2,0%, 2017 год – 5,8%, 2018 год – 6,7%, 2019 год – 17,5%, 2020 год – 8,3%, 2021 - 2024 годы – ежегодно не менее 9,2%.

8. Обеспечить жилыми помещениями специализированного жилищного фонда, жилищного фонда коммерческого использования не менее 50% семей работников бюджетной сферы, обратившихся с заявлениями о предоставлении жилых помещений специализированного жилищного фонда, жилищного фонда коммерческого использования, ежегодно в 2025 году.

IV этап (2026 - 2030 годы):

1. Обеспечить в 2026 году расселение 100% семей, проживающих в аварийном жилищном фонде.

2. Обеспечить в 2026 году демонтаж 100% жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу.

3. Обеспечить улучшение жилищных условий не менее 450 граждан отдельных категорий ежегодно.

4. Обеспечить освоение не менее 97% денежных средств бюджетов бюджетной системы, выделенных на социальные выплаты ежегодно.

5. Обеспечить жилыми помещениями муниципального жилищного фонда не менее 600 граждан отдельных категорий ежегодно.

6. Обеспечить долю заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, от общего количества жилых помещений муниципального жилищного фонда на уровне не менее 90% ежегодно в 2026-2030 годах.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе «Доступное жилье» |  |  |  |  |  |  |
| Перечень мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы «Доступное жилье» (I этап) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы (подпрограммы), цели, задачи, мероприятия и показатели эффективности (результативности) | Исполни-тель (соиспол-нитель) |  |  | Единица изме-рения | Источ-ник финан-сиро-вания | Базовое значение для показа-телей 2012 года |  | Период реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС |  | РзПр |  | ЦСР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель программы: обеспечение населения жильем с развитой инфраструктурой путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель эффективности 1. Доля площади земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства, от общей площади земель муниципального образования город Новый Уренгой |  | % |  | 0,2 | 0,24 | 0,37 | 0,26 |
|  |  |  |  | Показатель эффективности 2. Доля семей, обеспеченных жильем, от общего количества семей, состоящих в списках нуждающихся в рамках действующих программ и мероприятий на территории муниципального образования город Новый Уренгой |  | % |  | 13,4 | 13,9 | 23,63 | 32,05 |
| 1 |  |  |  | Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территории муниципального образования город Новый Уренгой в целях жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы: развитие существующих территорий жилой застройки и комплексное освоение новых территорий под жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Задача подпрограммы 1.1. Формирование землеустроитель-ной документации в целях жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель эффективности 1.1. Доля площади территории муниципального образования город Новый Уренгой, находящейся в стадии застройки для целей жилищного строительства, от общей площади территории муниципального образования город Новый Уренгой |  | % |  | 0,10 | 0,12 | 0,24 | 0,24 |
|  |  |  |  | Показатель эффективности 1.2. Доля площади земельных участков, планируемых к освоению в целях жилищного строительства, от общей площади территории муниципального образования город Новый Уренгой |  | % |  | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,15 |
|  |  |  |  | Мероприятие 1.1. Формирование и ведение перечней земельных участков под жилищное строительство | Департа-мент имущест-венных отноше-ний |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель результативности 1.1.1. Количество земельных участков / площадь земельных участков, находящихся в стадии застройки для целей жилищного строительства |  | Шт./кв. м |  | 14/218800 | 4/31637 | 8/59016 | 5/37243 |
|  |  |  |  | Показатель результативности 1.1.2. Количество земельных участков/ площадь земельных участков, планируемых к освоению в целях жилищного строительства |  | Шт./кв. м |  | 14/218800 | 4/31613 | 10/22601 | 6/54357 |
|  |  |  |  | Мероприятие 1.2. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности АС ИСОГД | Департа-мент имущест-венных отноше-ний |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель результативности 1.2.1. Количество сведений, выданных с использованием информационной системы обеспечения градостроительной деятельности АС ИСОГД |  | Ед. |  | 50 | 60 | 70 | 10 |
|  |  |  |  | Итого по задаче 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Задача подпрограммы 2. Строительство объектов инженерной инфраструктуры и реконструкция объектов жилищного фонда на земельных участках, выделенных под жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель эффективности 2.1. Мощность введенных в эксплуатацию объектов муниципального жилищного фонда после реконструкции и объектов инженерной инфраструктуры в целях жилищного строительства в рамках муниципальной программы, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1.1. Объекты тепло-, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения |  | М |  | 2 684 | 2 996 (ввод II и III этапов) | 6 169 | 5 012 |
|  |  |  |  | 2.1.2. Объекты теплоснабжения |  | Гкал/ч |  | _ | 12,91 | - | - |
|  |  |  |  | 2.1.3. Объекты транспортной инфраструктуры |  | Кв. м |  | - | - | 12 900 | - |
|  |  |  |  | 2.1.4. Объекты муниципального жилищного фонда |  | Кв. м |  | - | 727,6 | - | - |
|  |  |  |  | Показатель эффективности 2.2. Доля введенных в эксплуатацию объектов от общего объема строящихся объектов муниципального жилищного фонда после реконструкции и объектов инженерной инфраструктуры в целях жилищного строительства в рамках муниципальной программы |  | % |  | 17 | 30 | 40 | 38 |
|  |  |  |  | Показатель эффективности 2.3. Доля освоенных денежных средств бюджетов бюджетной системы на объекты инженерной инфраструктуры в целях жилищного строительства от общего объема финансирования на данные цели |  | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Показатель эффективности 2.4. Доля освоенных денежных средств по выполненным строительно-монтажным работам от общей стоимости строительно-монтажных работ по объектам инженерной инфраструктуры в целях жилищного строительства |  | % |  | 70,25 | 48,10 | 51,04 | 49,84 |
|  | 901 | 0409 | 0514005 | Мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры в целях жилищного строительства | Управле-ние капиталь-ного строите-льства | Тыс. рублей | Мест-ный бюд-жет | 0,0 | 1 819,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 901 | 0502 | 0514005 |  |  |  | Мест-ный бюд-жет | 0,0 | 1 403,0 | 161,0 | 0,0 |
|  | 901 | 0502 | 05102S1350 |  |  |  | Мест-ный бюд-жет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 242,4 |
|  | 901 | 0409 | 0517135 |  |  |  | Окруж-ной бюд-жет | 0,0 | 84 600,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 901 | 0502 | 0517135 |  |  |  | Окруж-ной бюд-жет | 0,0 | 117 656,0 | 29 486,7 | 0,0 |
|  | 901 | 0502 | 0510271350 |  |  |  | Окруж-ной бюд-жет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 138153,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | Пот-реб-ность в финан-сиро-вании | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Показатель результативности 2.1.1. Количество введенных в эксплуатацию объектов муниципального жилищного фонда после реконструкции и объектов инженерной инфраструктуры в целях жилищного строительства в рамках муниципальной программы |  | Ед. |  | 2 | 6** | 2 | 1 |
|  | 901 | 0502 | 0514005 | Мероприятие 2.2. Проектно-изыскательские работы по объектам инженерной инфраструктуры в целях жилищного строительства | Управле-ние капиталь-ного строите-льства | Тыс. рублей | Мест-ный бюд-жет | 0,0 | 2 338,0 | 3 132,2 | 0,0 |
|  | 901 | 0502 | 0510240050 |  |  |  | Мест-ный бюд-жет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 716,7 |
|  | 901 | 0502 | 0517135 |  |  |  | Окруж-ной бюд-жет | 0,0 | 0,0 | 1 419,3 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Пот-реб-ность в финан-сиро-вании | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Показатель результативности 2.2.1. Количество исполненных контрактов по проектно-изыскательским работам по объектам |  | Ед. |  | 1 | Для достижения поставленной цели и решения задачи 2 по строительству объектов инженерной, транспортной инфраструктуры и реконструкции объектов жилищного фонда на земельных участках, выделенных под жилищное строительство, планируются к проведению следующие мероприятия: 1 | 2 | 1 |
|  | 901 | 0502 | 0514005 | Мероприятие 2.3. Получение заключения экспертизы проектно-сметной документации; подготовка и оформление документации на объекты недвижимого имущества (технический план); проведение работ по тепловизионному обследованию и исследованию воздухопроницае-мости ограждающих конструкций; проведение эпидемиологичес-кого исследования в отношении объектов муниципального жилищного фонда после реконструкции и объектов инженерной инфраструктуры в целях жилищного строительства | Управле-ние капиталь-ного строите-льства | Тыс. рублей | Мест-ный бюд-жет | 0,0 | 781,0 | 1 154,0 | 0,0 |
|  | 901 | 0409 | 0510240050 |  |  |  | Мест-ный бюд-жет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,0 |
|  | 901 | 0502 | 05102S1350 |  |  |  | Мест-ный бюд-жет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,6 |
|  | 901 | 0502 | 0510240050 |  |  |  | Мест-ный бюд-жет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 921,3 |
|  | 901 | 0502 | 0517135 |  |  |  | Окруж-ной бюд-жет | 0,0 | 811,0 | 471,9 | 0,0 |
|  | 901 | 0502 | 0510271350 |  |  |  | Окруж-ной бюд-жет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 232,6 |
|  | 901 | 0409 | 0517135 |  |  |  | Окруж-ной бюд-жет | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 901 | 0501 | 0514005 |  |  |  | Мест-ный бюд-жет | 0,0 | 412,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 901 | 0501 | 0510240050 |  |  |  | Мест-ный бюд-жет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Пот-реб-ность в финан-сиро-вании | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Показатель результативности 2.3.1. Количество полученных заключений экспертизы проектно-сметной документации; подготовленной и оформленной документации на объекты недвижимого имущества (технический план); проведенных работ по тепловизионному обследованию и исследованию воздухопроницае-мости ограждающих конструкций; проведенных эпидемиологических исследований в отношении объектов муниципального жилищного фонда после реконструкции и объектов инженерной инфраструктуры в целях жилищного строительства |  | Ед. |  | 7 | 5 | 2 | 3 |
|  |  |  |  | Мероприятие 2.4. Разработка документации для заключения контрактов по объектам муниципального жилищного фонда после реконструкции и объектам инженерной инфраструктуры в целях жилищного строительства | Управле-ние капиталь-ного строи-тельства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель результативности 2.4.1. Количество разработанной документации для заключения контрактов по объектам муниципального жилищного фонда после реконструкции и объектам инженерной инфраструктуры в целях жилищного строительства |  | Ед. |  | 21 | (По факту) | (По факту) | (По факту) |
|  |  |  |  | Итого по задаче 2 |  | Тыс. рублей | Окруж-ной бюд-жет | 0,0 | 203 467,0 | 31 378,0 | 138386,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Мест-ный бюд-жет | 0,0 | 6 753,0 | 4 448,0 | 10 052,0 |
|  |  |  |  | Итого по подпрограмме I |  |  |  | 0,0 | 210 220,0 | 35 826,0 | 148438,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого потреб-ность в финан-сирова-нии по подпрог-рамме I | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. |  |  |  | Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории муниципального образования город Новый Уренгой» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы: улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Задача подпрограммы 1. Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель эффективности 1.1. Доля семей, расселённых из жилищного фонда, признанного до 01.01.2012 в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу, от общего количества семей, из числа проживающих в указанном жилищном фонде |  | % |  | 12,4 | 37,09 | 70,6 | 89,0 |
|  |  |  |  | Показатель эффективности 1.2. Доля семей, расселённых из жилищного фонда, признанного после 01.01.2012 в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу, от общего количества семей, из числа проживающих в указанном жилищном фонде |  |  |  | х | х | х | х |
|  |  |  |  | Показатель эффективности 1.3. Доля демонтированного ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для постоянного проживания, от общего количества ветхого и аварийного жилищного фонда |  | % |  | 6,8 | 39,3 | 48,96 | 65,20 |
|  |  |  |  | Мероприятие 1.1. Формирование и ведение перечня жилых домов, признанных непригодными для проживания, планируемых к расселению граждан | Департа-мент городско-го хозяйства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель результативности 1.1.1. Количество домов, признанных в установленном законом порядке непригодными для постоянного проживания в текущем году |  | Ед. |  | 137 | По факту | По факту | По факту |
|  |  |  |  |  |  | Кв. м |  | 21 410,42 | По факту | По факту | По факту |
|  |  |  |  | Мероприятие 1.2. Расселение жилых домов, признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу | Департа-мент городско-го хозяйства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель результативности 1.2.1. Количество расселенных семей из жилых домов, признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |  | Семей |  | 171 | 338 | 309 | 406 |
|  |  |  |  |  |  | Человек |  | 453 | 948 | 947 | 1 050 |
|  |  |  |  | Мероприятие 1.3. Расселение жилых домов, признанных после 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу | Департа-мент городско-го хозяйства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель результативности 1.3.1. Количество расселенных семей из жилых домов, признанных после 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |  | Семей |  | х | х | х | х |
|  |  |  |  |  |  | Человек |  | х | х | х | х |
|  | 920 | 0501 | 0524020 | Мероприятие 1.4. Демонтаж непригодного для проживания жилищного фонда | Муници-пальное казенное учрежде-ние «Управле-ние муници-пального хозяйства» | Тыс. рублей | Мест-ный бюд-жет | 0,0 | 18 924,0 | 27 712,0 | 0,0 |
|  | 920 | 0501 | 0520140200 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17840,0 |
|  |  |  |  | Показатель результативности 1.4.1. Количество демонтированных жилых домов |  | Ед. |  | 30 | 55 | 34 | 19 |
|  |  |  |  |  |  | Кв. м |  | 18 504,6 | 27 654,3 | 15 432,0 | 8 274,7 |
|  |  |  |  | Показатель результативности 1.4.2. Количество планируемых к демонтажу жилых домов |  | Ед. |  | - | 114 | 46 | 153 |
|  |  |  |  |  |  | Кв. м |  | - | 64 269,3 | 9 699,1 | 69613,24 |
|  | 950 | 0501 | 0524020 | Мероприятие 1.5. Приобретение гражданам объектов недвижимого имущества по решениям Новоуренгойского городского суда | Департа-мент имуще-ственных отноше-ний, Департа-мент городско-го хозяйства | Тыс. рублей | Мест-ный бюд-жет | 0,0 | 57 053,0 | 23 662,0 | 0,0 |
|  | 950 | 0501 | 0520140160 |  |  | Тыс. рублей | Мест-ный бюд-жет |  | 0,0 | 0,0 | 6519,00 |
|  | 950 | 0501 | 0527136 |  |  | Тыс. рублей | Окруж-ной бюд-жет |  | 0,0 | 2 820,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Показатель результативности 1.5.1. Количество получателей жилых помещений по договорам социального найма в целях исполнения решений Новоуренгойского городского суда |  | Семей |  | - | 12 | - | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Чел. |  | - | 22 | - | 1 |
|  | 950 | 0501 | 0527136 | Мероприятие 1.6. Приобретение жилых помещений для переселения граждан, проживающих в районе Лимбяяха города Новый Уренгой в аварийном жилищном фонде | Департа-мент имуще-ственных отноше-ний, Департа-мент городско-го хозяйства | Тыс. рублей | Окруж-ной бюд-жет | 0,0 | 37 318,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 950 | 0501 | 0524020 |  |  |  | Мест-ный бюд-жет | 0,0 | 1 866,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 950 | 0501 | 0520140340 |  |  |  | Мест-ный бюд-жет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 299,00 |
|  |  |  |  | Показатель результативности 1.6.1. Количество получателей жилых помещений по договорам социального найма в районе Лимбяяха |  | Семей |  | - | 16 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Чел. |  | - | 51 | - | - |
|  | 901 | 1003 | 0524031 | Мероприятие 1.7. Выплата компенсаций по решениям Новоуренгойского городского суда | Департа-мент городско-го хозяйства, Управле-ние осуществ-ления бюджет-ных полно-мочий и закупок | Тыс. рублей | Мест-ный бюд-жет | 0,0 | 0,0 | 3 090,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Показатель результативности 1.7.1. Количество получателей выплаты компенсаций в целях исполнения решений Новоуренгойского городского суда |  | Семей |  | - | - | 1 | - |
|  |  |  |  |  |  | Человек |  | - | - | 1 | - |
|  |  |  |  | Итого по задаче 1 |  | Тыс. рублей |  | 0,0 | 115 161,0 | 57 284,0 | 33 658,0 |
|  |  |  |  |  |  | Тыс. рублей | Окруж-ной бюд-жет | 0,0 | 37 318,0 | 2 820,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Тыс. рублей | Мест-ный бюд-жет | 0,0 | 77 843,0 | 54 464,0 | 33 658,0 |
|  |  |  |  | Задача подпрограммы 2. Содействие в обеспечении жильем молодых семей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель эффективности 2.1. Доля молодых семей, получивших социальные выплаты, от общего количества молодых семей, состоящих в списке претендентов |  | % |  | 59,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  | Показатель эффективности 2.2. Доля освоенных денежных средств бюджетов бюджетной системы на социальные выплаты молодым семьям от общего объема финансирования на данные цели |  | % |  | 73,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  | Мероприятие 2.1. Формирование списков молодых семей, претендующих на получение социальных выплат | Департа-мент городско-го хозяйства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель результативности 2.1.1. Количество молодых семей, состоящих в списках на получение социальных выплат |  | Семей |  | 625 | 285 | 340 | 425 |
|  |  |  |  |  |  | Человек |  | 1985 | 852 | 1061 | 1365 |
|  | 920 | 1003 | 0525020 | Мероприятие 2.2. Предоставление социальных выплат молодым семьям | Департа-мент городско-го хозяйства | Тыс. рублей | Феде-раль-ный бюд-жет | 0,0 | 3 078,305 | 4 634,0 | 0,0 |
|  | 920 | 1003 | 0520250200 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 887,00 |
|  | 920 | 1003 | 0527136 |  |  |  | Окруж-ной бюд-жет | 0,0 | 102 675,0 | 119 170,0 | 0,0 |
|  | 920 | 1003 | 0520271360 |  |  |  | Окруж-ной бюд-жет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13474,00 |
|  | 920 | 1003 | 05202R0200 |  |  |  | Окруж-ной бюд-жет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 526,00 |
|  | 920 | 1003 | 054020 |  |  |  | Мест-ный бюд-жет | 0,0 | 5 134,0 | 5 959,0 | 0,0 |
|  | 920 | 1003 | 05202S1360 |  |  |  | Мест-ный бюд-жет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 887,00 |
|  | 920 | 1003 | 05202L0200 |  |  |  | Мест-ный бюд-жет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
|  |  |  |  | Показатель результативности 2.2.1. Количество молодых семей, получивших социальные выплаты |  | Семей |  | 372 | 105 | 126 | 22 |
|  |  |  |  |  |  | Человек |  | 1221 | 332 | 409 | 70 |
|  |  |  |  | Итого по задаче 2 |  | Тыс. рублей |  | 0,0 | 110887,305 | 129763,0 | 24 074,0 |
|  |  |  |  |  |  | Тыс. рублей | Феде-раль-ный бюд-жет | 0,0 | 3 078,305 | 4 634,0 | 3 887,0 |
|  |  |  |  |  |  | Тыс. рублей | Окруж-ной бюд-жет | 0,0 | 102 675,0 | 119 170,0 | 19 000,0 |
|  |  |  |  |  |  | Тыс. рублей | Мест-ный бюд-жет | 0,0 | 5 134,0 | 5 959,0 | 1 187,00 |
|  |  |  |  | Задача подпрограммы 3. Обеспечение жилыми помещениями малоимущих граждан, состоящих в списках нуждающихся, и работников организаций бюджетной сферы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель эффективности 3.1. Доля семей, обеспеченных жилыми помещениями по договорам социального найма, от общего количества семей, состоящих в списках малоимущих граждан |  | % |  | 1,7 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
|  |  |  |  | Показатель эффективности 3.2. Доля семей, обеспеченных специализирован-ными жилыми помещениями, от общего количества семей работников бюджетной сферы, состоящих в списках нуждающихся в организациях, учреждениях, предприятиях бюджетной сферы |  | % |  | 5,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
|  |  |  |  | Мероприятие 3.1. Информирование малоимущих граждан об условиях и порядке предоставления жилых помещений по договорам социального найма | Департа-мент городско-го хозяйст-ва, муници-пальное казенное учрежде-ние «Управле-ние мунци-пального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель результативности 3.1.1. Число граждан, получивших консультацию |  | Человек |  | 307 | 310 | 320 | 330 |
|  |  |  |  | Мероприятие 3.2. Формирование и ведение списка малоимущих граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма | Департа-мент городско-го хозяйства, муници-пальное казенное учрежде-ние «Управ-ление мунци-пального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель результативности 3.2.1. Число нуждающихся в улучшении жилищных условий |  | Семей |  | 1068 | 1175 | 1147 | 1147 |
|  |  |  |  |  |  | Человек |  | 3 060 | 3 573 | 3556 | 3556 |
|  |  |  |  | Мероприятие 3.3. Предоставление жилых помещений по договору социального найма малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещений | Департа-мент городско-го хозяйства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель результативности 3.3.1. Количество улучшивших жилищные условия |  | Семей |  | 19 | 12 | 19 | 25 |
|  |  |  |  |  |  | Человек |  | 67 | 30 | 47 | 60 |
|  |  |  |  | Мероприятие 3.4. Предоставление специализирован-ных жилых помещений по договорам найма семьям работников бюджетной сферы, состоящих в списках нуждающихся в организациях, учреждениях, предприятиях бюджетной сферы | Департа-мент городско-го хозяйства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель результативности 3.4.1. Количество обеспеченных работников бюджетной сферы |  | Семей |  | 60 | 26 | 19 | 25 |
|  |  |  |  |  |  | Человек |  | 128 | 65 | 47 | 60 |
|  |  |  |  | Итого по задаче 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по подпрограмме II |  | Тыс. рублей |  |  | 226048,305 | 187 047,0 | 57 732,0 |
|  |  |  |  |  |  | Тыс. рублей | Феде-раль-ный бюд-жет |  | 3 078,305 | 4 634,0 | 3 887,0 |
|  |  |  |  |  |  | Тыс. рублей | Окруж-ной бюд-жет |  | 139 993,0 | 121 990,0 | 19 000,0 |
|  |  |  |  |  |  | Тыс. рублей | Мест-ный бюд-жет |  | 82 977,0 | 60 423,0 | 34 845,0 |
|  |  |  |  | Итого по муниципальной программе |  | Тыс. рублей |  |  | 436268,305 | 222 873,0 | 206170,0 |
|  |  |  |  |  |  | Тыс. рублей | Феде-раль-ный бюд-жет |  | 3 078,305 | 4 634,0 | 3 887,0 |
|  |  |  |  |  |  | Тыс. рублей | Окруж-ной бюд-жет |  | 343 460,0 | 153 368,0 | 157386,0 |
|  |  |  |  |  |  | Тыс. рублей | Мест-ный бюд-жет |  | 89 730,0 | 64 871,0 | 44 897,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого пот-ребность в финан-сирова-нии |  | - | - | - |
| ** Объект: «Инженерные сети к жилым домам мкр. Строителей, в том числе проектно-изыскательские работы» разбит на 4 этапа строительства. 2 и 3 этапы введены в эксплуатацию в 2014 году». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Приложение 4 к муниципальной программе «Доступное жилье» Перечень мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы «Доступное жилье» (II этап) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код бюджетной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы (подпрограммы), цели, задачи, мероприятия и показатели эффективности (результативности) | Исполни-тель (соиспол-нитель) | Еди-ница изме-рения | Источ-ник фи-нан-си-рова-ния | Базо-вое значе-ние для показа-телей 2012 года | Период реализации муниципальной программы |  |  |  |
|  | ГРБС |  | РзПр | ЦСР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель программы: обеспечение населения жильем с развитой инфраструктурой путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель эффективности 1. Доля площади земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства, от общей площади земель муниципального образования город Новый Уренгой |  | % |  | 0,2 | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 0,36 |
|  |  |  |  | Показатель эффективности 2. Доля семей, обеспеченных жильем, от общего количества семей, состоящих в списках нуждающихся в рамках действующих жилищных программ и мероприятий на территории муниципального образования город Новый Уренгой |  | % |  | 13,4 | 38,74 | 48,1 | 65,8 | 43,51 |
| 1 |  |  |  | Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территории муниципального образования город Новый Уренгой в целях жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы: развитие существующих территорий жилой застройки и комплексное освоение новых территорий под жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Задача подпрограммы 1.1. Формирование землеустроительной документации в целях жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель эффективности 1.1. Доля площади территории муниципального образования город Новый Уренгой, находящейся в стадии застройки, для целей жилищного строительства, от общей площади территории муниципального образования город Новый Уренгой |  | % |  | 0,10 | 0,21 | 0,14 | 0,14 | 0,21 |
|  |  |  |  | Показатель эффективности 1.2. Доля площади земельных участков, планируемых к освоению в целях жилищного строительства, от общей площади территории муниципального образования город Новый Уренгой |  | % |  | 0,10 | 0,15 | 0,11 | 0,11 | 0,15 |
|  |  |  |  | Мероприятие 1.1. Формирование и ведение перечней земельных участков под жилищное строительство | ДИО, Управление градостро-ительства и архитекту-ры |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель результативности 1.1.1. Количество земельных участков / площадь земельных участков, находящихся в стадии застройки, для целей жилищного строительства |  | Шт./кв. м |  | 14/ 218800 | 7/ 115809 | 5/27543 | 7/50569 | 5/42366 |
|  |  |  |  | Показатель результативности 1.1.2. Количество земельных участков / площадь земельных участков, планируемых к освоению в целях жилищного строительства |  | Шт./кв. м |  | 14/ 218800 | 2/ 14397 | 2/9858 | 2/8625 | 14/520635 |
|  |  |  |  | Показатель результативности 1.1.3. Объем жилья, введенного в эксплуатацию на земельных участках, предоставленных в целях жилищного строительства |  | Тыс.кв. м |  | 38,6 | 54,116 | 44,496 | 35,77774 | 40,118 |
|  |  |  |  | Мероприятие 1.2. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности АС ИСОГД | Управление градостро-ительства и архитекту-ры |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель результативности 1.2.1. Количество сведений, выданных с использованием информационной системы обеспечения градостроительной деятельности АС ИСОГД |  | Ед. |  | 50 | 10 | 10 | 10 | Не менее 200 |
|  |  |  |  | Показатель результативности 1.2.2. Количество документов, размещенных в ИСОГД (нарастающим итогом) |  | Ед. |  | - | 2794 | 3294 | 3794 | 4294 |
|  |  |  |  | Итого по задаче 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Задача подпрограммы 2. Строительство объектов инженерной, транспортной инфраструктуры и реконструкция объектов жилищного фонда на земельных участках, выделенных под жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель эффективности 2.1. Мощность (протяженность) введенных в эксплуатацию объектов муниципального жилищного фонда после реконструкции, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в целях жилищного строительства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | объекты тепло-, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения |  | М |  | 2 684,0 | - | 7 073,5 | 7 666,0 | 6 873,0 |
|  |  |  |  | объекты электроснабжения |  | Ед. |  | - | 1 | 1 | - | 2 |
|  |  |  |  |  |  | кВ |  | - | 630 | 630 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | кВа |  | - | - | - | - | 2х1000 |
|  |  |  |  | объекты теплоснабжения |  | Ед. |  | - | - | - | - | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  | - | - | - | - | 15,5 |
|  |  |  |  | объекты транспортной инфраструктуры |  | М |  | - | 939,0 | 939,0 | - | 3 900,0 |
|  |  |  |  | объекты транспортной инфраструктуры |  | Кв. м |  | - | 12900 | - | - | - |
|  |  |  |  | объекты муниципального жилищного фонда |  | Кв. м |  | - | 727,6 | 727,6 | - | 727,6 |
|  |  |  |  | Показатель эффективности 2.2. Доля введенных в эксплуатацию объектов от общего объема строящихся объектов муниципального жилищного фонда после реконструкции, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в целях жилищного строительства в рамках муниципальной программы |  | % |  | 17 | 44 | 51 | 51 | 67 |
|  |  |  |  | Показатель эффективности 2.3. Доля освоенных денежных средств по выполненным строительно-монтажным работам от общей стоимости строительно-монтажных работ по объектам муниципального жилищного фонда после реконструкции, объектам инженерной и транспортной инфраструктуры в целях жилищного строительства |  | % |  | 70,25 | 47,43 | 32,51 | 27,57 | 34,85 |
|  | 920 | 0502 | 05102S1350 | Мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция объектов муниципального жилищного фонда после реконструкции, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в целях жилищного строительства | Департа-мент городского хозяйства, МКУ «ДКСиЖП» | Тыс. рублей | Мест-ный бюд- жет |  | 2 911,00 | 1 320,00 | 430,92 | 537,00 |
|  | 920 | 0502 | 0510240050 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 |
|  | 920 | 0502 | 051F1S1350 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1,61 | 62,00 |
|  | 920 | 0409 | 05102S1350 |  |  |  |  |  | 596,6 | 1 020,00 | 1 712,31 | 60,88 |
|  | 920 | 0409 | 051F1S1350 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 591,00 | 398,61 |
|  | 920 | 0502 | 0510271350 |  |  |  | Ок-руж-ной бюд-жет |  | 291 044,00 | 136 276,00 | 48 637,18 | 53 081,00 |
|  | 920 | 0502 | 051F171350 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 120,88 | 6 026,00 |
|  | 920 | 0409 | 0510271350 |  |  |  |  |  | 59 725,00 | 101 967,00 | 171 751,00 | 6 000,00 |
|  | 920 | 0409 | 051F171350 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 58 959,00 | 40 220,69 |
|  |  |  |  |  |  |  | Потреб-ность в финан-сиро-вании |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Показатель результативности 2.1.1. Количество введенных в эксплуатацию объектов муниципального жилищного фонда после реконструкции, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в целях жилищного строительства в рамках муниципальной программы, в том числе: |  | Ед. |  | 2 | 4 | 7 | 1 | 6** |
|  |  |  |  | - объекты инженерной инфраструктуры; |  | Ед. |  | 2 | 1 | 5 | 1 | 2** |
|  |  |  |  | - объекты транспортной инфраструктуры; |  |  |  | - | 2 | 2 | 0 | 3** |
|  |  |  |  | - объекты муниципального жилищного фонда |  |  |  | - | 1 | - | 0 | 1** |
|  |  |  |  | Показатель результативности 2.1.2. Количество объектов, строящихся в текущем году в рамках муниципальной программы, в том числе: |  | Ед. |  | - | 11 | 10 | 5 | 6** |
|  |  |  |  | - объекты инженерной инфраструктуры; |  | Ед. |  | - | 6 | 6 | 3 | 3** |
|  |  |  |  | - объекты транспортной инфраструктуры; |  |  |  | - | 4 | 4 | 2 | 3** |
|  |  |  |  | - объекты муниципального жилищного фонда |  |  |  | - | 1 | - | - | - |
|  | 920 | 0502 | 0510240050 | Мероприятие 2.2. Разработка проектно-сметной документации и получение заключения экспертизы проектно-сметной документации по объектам муниципального жилищного фонда после реконструкции, объектам инженерной и транспортной инфраструктуры в целях жилищного строительства, подготовка и оформление документации с целью ввода объектов в эксплуатацию | Департа-мент город-ского хозяйства, МКУ «ДКСиЖП» | Тыс. рублей | Мест-ный бюд-жет |  | 6 166,00 | 799,00 | 803,00 | 0,00 |
|  | 920 | 0409 | 0510240050 |  |  |  |  |  | 1 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 920 | 0501 | 05102S1350 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
|  | 920 | 0409 | 05102S1350 |  |  |  |  |  | 6,4 | 83,00 | 5,69 | 6,12 |
|  | 920 | 0409 | 051F1S1350 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,39 |
|  | 920 | 0502 | 05102S1350 |  |  |  |  |  | 0,00 | 194,00 | 59,08 | 0,00 |
|  | 920 | 0502 | 051F1S1350 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 103,39 | 1,00 |
|  | 920 | 0409 | 0510271350 |  |  |  | Окруж-ной бюд-жет |  | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 920 | 0409 | 051F171350 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 959,31 |
|  | 920 | 0501 | 0510271350 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 371,00 | 368,00 |
|  | 920 | 0502 | 0510271350 |  |  |  |  |  | 0,00 | 880,00 | 209,82 | 0,00 |
|  | 920 | 0502 | 051F171350 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 10 339,12 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Потреб-ность в финан-сирова-нии |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Показатель результативности 2.2.1. Количество объектов муниципального жилищного фонда после реконструкции, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в целях жилищного строительства, по которым ведется разработка проектно-сметной документации, из них: |  | Ед. |  | 1 | 5 | 2 | 3 | 6** |
|  |  |  |  | - планируется к завершению в текущем году |  | Ед. |  | - | 5 | 2 | 0 | 2** |
|  |  |  |  | Показатель результативности 2.2.2. Количество объектов муниципального жилищного фонда после реконструкции, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в целях жилищного строительства, по которым планируется получение заключения экспертизы проектно-сметной документации |  | Ед. |  | 7 | 4 | 1 | 1 | 2** |
|  |  |  |  | Показатель результативности 2.2.3. Количество объектов муниципального жилищного фонда после реконструкции, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в целях жилищного строительства, по которым ведется подготовка и оформление документации при строительстве |  | Ед. |  | - | 2 | 4 | 5 | 6** |
|  |  |  |  | Мероприятие 2.3. Разработка документации для заключения контрактов по объектам муниципального жилищного фонда после реконструкции, объектам инженерной и транспортной инфраструктуры в целях жилищного строительства | Департа-мент город-ского хозяйства, МКУ «ДКСиЖП» |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель результативности 2.3.1. Количество объектов муниципального жилищного фонда после реконструкции, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в целях жилищного строительства, по которым разработана документация для заключения контрактов |  | Ед. |  | 21 | 2 | 4 | 7 | 5** |
|  | 950 | 0502 | 0510271750 | Мероприятие 2.4. Приобретение в муниципальную собственность объектов инженерной инфраструктуры | ДИО, МКУ «ДКСиЖП» | Тыс. руб. | Окруж-ной бюджет |  |  |  | 341 855,00 | 338 436,00 |
|  | 950 | 0502 | 05102S1750 |  |  |  | Мест-ный бюджет |  |  |  | 3 385,00 | 3 419,00 |
|  |  |  |  | Показатель результативности 2.4.1. Протяженность/ площадь приобретенных объектов инженерной инфраструктуры |  | М |  | х |  |  | 23 225,00 | - |
|  |  |  |  |  |  | Кв. м |  | х |  |  | 114,00 | - |
|  |  |  |  | Показатель результативности 2.4.2. Общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию на участках, обеспеченных инженерной инфраструктурой в муниципальном образовании |  | Кв. м |  | х |  |  | 75 181,50 | - |
|  |  |  |  | Итого по задаче 2 |  | Тыс. рублей | Мест-ный бюд-жет |  | 11 099,00 | 3 416,00 | 7 306,00 | 4 557,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Окруж-ной бюджет |  | 350 769,00 | 239 223,00 | 632 243,00 | 449 091,00 |
|  |  |  |  | Итого по подпрограмме I, в том числе: |  |  |  |  | 361 868,00 | 242 639,00 | 639 549,00 | 453 648,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Мест-ный бюджет |  | 11 099,00 | 3 416,00 | 7 306,00 | 4 557,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Окруж-ной бюджет |  | 350 769,00 | 239 223,00 | 632 243,00 | 449 091,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого потреб-ность в финан-сиро-вании по под-прог-рамме I |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. |  |  |  | Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории муниципального образования город Новый Уренгой» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы: улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Задача подпрограммы 1. Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель эффективности 1.1. Доля семей, расселённых из жилищного фонда, признанного до 01.01.2012 в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу, от общего количества семей, из числа проживающих в указанном жилищном фонде |  | % |  | 12,4 | 100 | х | х | х |
|  |  |  |  | Показатель эффективности 1.2. Доля семей, расселенных из жилищного фонда, признанного после 01.01.2012 в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу, от общего количества семей, из числа проживающих в указанном жилищном фонде |  | % |  | х | х | 8,4 | 16,9 | 25,4 |
|  |  |  |  | Показатель эффективности 1.3. Доля демонтированного ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для постоянного проживания, от общего количества ветхого и аварийного жилищного фонда |  | % |  | 6,8 | 57,40 | 77,2 | 87,2 | 56,02 |
|  |  |  |  | Мероприятие 1.1. Формирование и ведение перечня жилых домов, признанных непригодными для проживания, планируемых к расселению граждан | Департа-мент городского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель результативности 1.1.1. Количество домов, признанных в установленном законом порядке непригодными для постоянного проживания в текущем году |  | Ед. |  | 137 | По факту | 20 | 51 | 42 |
|  |  |  |  |  |  | Кв. м |  | 21410,42 | По факту | 4 000,0 | 21 508,0 | 15000,0 |
|  |  |  |  | Мероприятие 1.2. Расселение семей из жилых домов, признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу | Департа-мент городского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель результативности 1.2.1. Количество расселенных семей из жилых домов, признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |  | Семей |  | 171 | 202 | х | х | х |
|  |  |  |  |  |  | Чело-век |  | 453 | 646 | х | х | х |
|  | 950 | 0501 | 0520140180 | Мероприятие 1.3. Расселение семей из жилых домов, признанных после 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу | Департамент имущест-венных отношений, Департамент городского хозяйства | Тыс. рублей | Мест-ный бюд-жет |  | 0,00 | 1 189,00 | 1 569,00 | 0 |
|  |  |  |  | Показатель результативности 1.3.1. Количество расселенных семей из жилых домов, признанных после 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу (в текущем году), в том числе: |  | Семей |  | - | х | 100 | 170 | 112 |
|  |  |  |  |  |  | Чело-век |  | - | х | 250 | 546 | 396 |
|  |  |  |  | - из жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в установленном порядке до 01.01.2017 |  | Семей |  | - | х | х | 86 | 112 |
|  |  |  |  |  |  | Чело-век |  | - | х | х | 325 | 396 |
|  |  |  |  | - из жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу после 01.01.2017 |  | Семей |  | - | х | х | 84 | - |
|  |  |  |  |  |  | Чело-век |  | - | х | х | 221 | - |
|  |  |  |  | Показатель результативности 1.3.2. Число граждан переселенных из жилищного фонда, получившие выплату разницы стоимости за жилые помещения, подлежащие сносу |  | Чело-век |  | - | - | 8 | 8 | - |
|  |  |  |  |  |  | Семей |  | - | - | 5 | 5 | - |
|  | 920 | 0501 | 0520140200 | Мероприятие 1.4. Демонтаж непригодного для проживания жилищного фонда | МКУ «ДКСиЖП» | Тыс. рублей | Мест-ный бюджет |  | 24 747,0 | 6 010,0 | 0 | 0 |
|  | 920 | 0501 | 05201S1600 |  |  |  | Мест-ный бюджет |  | 1 581,0 | 846,0 | 953,0 | 756,00 |
|  | 920 | 0501 | 0520171600 |  |  |  | Окруж-ной бюджет |  | 29 900,0 | 22 002,0 | 17 958,0 | 14349,00 |
|  |  |  |  | Показатель результативности 1.4.1. Количество демонтированных жилых домов |  | Ед. |  | 30 | 139 | 85 | 43 | 26 |
|  |  |  |  |  |  | Кв. м |  | 18504,6 | 54 106,7 | 24 495,1 | 15695,7 | 7570,3 |
|  | 950 | 0501 | 0520140160 | Мероприятие 1.5. Приобретение гражданам объектов недвижимого имущества в целях исполнения судебных решений | Департа-мент имущест-венных отношений, Департа-мент городского хозяйства | Тыс. рублей | Мест-ный бюд-жет |  | 1 934,00 | 0 | 0 | 2 160,0 |
|  | 950 | 0501 | 05201S1600 |  |  |  | Мест-ный бюджет |  | 0 | 0 | 9 039,00 | 0 |
|  | 950 | 0501 | 0520171600 |  |  |  | Окруж-ной бюджет |  | 0 | 0 | 171 704,00 | 0 |
|  |  |  |  | Показатель результативности 1.5.1. Количество получателей жилых помещений по договорам социального найма в целях исполнения судебных решений |  | Семей |  | - | 1 | 1 | 30 | 24 |
|  |  |  |  |  |  | Чел. |  | - | 1 | 1 | 66 | 53 |
|  | 901 | 0501 | 0520171600 | Мероприятие 1.6. Исполнение судебных определений об изменении способа исполнения судебных решений о предоставлении жилых помещений путем взыскания рыночной стоимости жилых помещений | Админист-рация города Новый Уренгой | Тыс. рублей | Окруж-ной бюджет |  | 0,0 | 53 843,0 | 122 665,0 | 0 |
|  | 901 | 0501 | 05201S1600 |  |  |  | Мест-ный бюджет |  | 0,0 | 2 834,0 | 6 456,0 | 0 |
|  |  |  |  | Показатель результативности 1.6.1. Число граждан, переселенных из жилищного фонда, получившие выплаты стоимости за жилые помещения, подлежащие сносу |  | Семей |  | - | - | 17 | 32 | - |
|  |  |  |  |  |  | Чел. |  | - | - | 53 | 123 | - |
|  | 950 | 0501 | 05201S1600 | Мероприятие 1.7. Расселение семей из многоквартирных жилых домов признанных в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу | Департа-мент имущест-венных отношений Админи-страции города Новый Уренгой | Тыс. рублей | Мест-ный бюджет |  | 0 | 692,00 | 732,0 | 0 |
|  | 950 | 0501 | 0520171600 |  |  |  | Окруж-ной бюджет |  | 0 | 67 919,00 | 71 198,0 | 0 |
|  |  |  |  | Показатель результативности 1.7.1. Количество расселенных семей из жилого дома по ул. Крайняя, д. 5, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу |  | Семей |  | х | - | 86 | х | х |
|  |  |  |  |  |  | Чело-век |  | х | - | 98 | х | х |
|  |  |  |  | Показатель результативности 1.7.2. Число граждан, переселенных из жилого дома по ул. Крайняя, д. 5, получившие возмещение за изымаемый объект недвижимого имущества |  | Семей |  | х | - | 18 | 21 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Чело-век |  | х | - | 18 | 34 | 2 |
|  | 950 | 0501 | 05201S1600 | Мероприятие 1.8. Замена жилого помещения по адресу: мкр. Строителей, д. 5, корп. 6, кв. 25, на жилое помещение, соответствующее техническим и санитарным нормам | Департа-мент имущественных отношений Админи-страции города Новый Уренгой | Тыс. рублей | Мест-ный бюд-жет |  | 0 | х | 323,0 | х |
|  | 950 | 0501 | 0520171600 |  |  |  | Окру-жной бюд-жет |  | 0 | х | 6 127,0 | х |
|  |  |  |  | Показатель результативности 1.8.1. Количество переселенных семей |  | Семей |  | - | - | х | 1 | х |
|  |  |  |  |  |  | Чело-век |  | - | - | х | 4 | х |
|  | 950 | 0501 | 052F3S1600 | Мероприятие 1.9. Предоставление возмещений собственникам за изымаемые жилые помещения аварийного жилищного фонда | Департа-мент имущественных отношений Админи-страции города Новый Уренгой | Тыс. рублей | Мест-ный бюд-жет |  | 0 | х | 2 100,0 | 0 |
|  | 950 | 0501 | 052F371600 |  |  |  | Ок-руж-ной бюд-жет |  | 0 | х | 11 400,0 | 0 |
|  |  |  |  | Показатель результативности 1.9.1. Количество семей получивших возмещение за изымаемые жилые помещения аварийного жилищного фонда |  | Семей |  | х | - | х | 3 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Чело-век |  | х | - | х | 10 | 4 |
|  |  |  |  | Итого по задаче 1 |  | Тыс. рублей |  |  | 58 162,0 | 155 335,0 | 422 224,0 | 17 265,0 |
|  |  |  |  |  |  | Тыс. рублей | Мест-ный бюджет |  | 28 262,0 | 11 571,0 | 21 172,0 | 2 916,0 |
|  |  |  |  |  |  | Тыс. рублей | Окруж-ной бюджет |  | 29 900,0 | 143 764,0 | 401 052,0 | 14 349,0 |
|  |  |  |  | Задача подпрограммы 2. Содействие в обеспечении жильем молодых семей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель эффективности 2.1. Доля молодых семей, получивших социальные выплаты, от общего количества молодых семей, состоящих в уточненных списках молодых семей |  | % |  | 59,5 | 11,5 | 10,4 | не менее 10 | не менее 10 |
|  |  |  |  | Показатель эффективности 2.2. Доля освоенных денежных средств бюджетов бюджетной системы на социальные выплаты молодым семьям от общего объема финансирования на данные цели |  | % |  | 73,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  | Мероприятие 2.1. Формирование списков молодых семей, претендующих на получение социальных выплат | Департа-мент городского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель результативности 2.1.1. Количество молодых семей, состоящих в списках на получение социальных выплат |  | Семей |  | 625 | 723 | 843 | 822 | 495 |
|  |  |  |  |  |  | Чело-век |  | 1985 | 2310 | 2 706 | 2 631 | 1608 |
|  |  |  |  | Показатель результативности 2.1.2. Количество семей, исключенных из программ по улучшению жилищных условий молодых семей в связи с достижением предельного возраста |  | Семей |  | - | - | - | 64 | 22 |
|  |  |  |  |  |  | Чело-век |  | - | - | - | 246 | 86 |
|  | 920 | 1004 | 0520271611 | Мероприятие 2.2. Предоставление социальных выплат молодым семьям | Департа-мент городского хозяйства | Тыс. рублей | Ок-руж-ной бюд-жет |  | 56 784,0 | 78 194,00 | 0 | 0 |
|  | 920 | 1004 | 052F171611 |  |  |  | Ок-руж-ной бюд-жет |  | 0 | 0 | 656 225,0 | 406566,0 |
|  | 920 | 1004 | 052F1S1611 |  |  |  | Мест-ный бюд-жет |  | 0 | 0 | 41 353,0 | 20329,0 |
|  | 920 | 1003 | 05202R0200 |  |  |  | Ок-руж-ной бюд-жет |  | 26 703,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 920 | 1003 | 05202R0200 |  |  |  | Феде-раль-ный бюд-жет |  | 2 964,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 920 | 1003 | 05202L0200 |  |  |  | Мест-ный бюд-жет |  | 1 339,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 920 | 1003 | 05202S1611 |  |  |  | Мест-ный бюд-жет |  | 4 061,0 | 4 506,0 | 0 | 0 |
|  | 920 | 1003 | 05202L4970 |  |  |  | Мест-ный бюд-жет |  | 0 | 2 361,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Феде-раль-ный бюд-жет |  | 0 | 3 954,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ок-руж-ной бюд-жет |  | 0 | 28 622,0 | 0 | 0 |
|  | 920 | 1004 | 05202L4970 |  |  |  | Мест-ный бюд-жет |  | 0 | 0 | 2 765,0 | 1 807,0 |
|  | 920 | 1004 | 05202L4970 |  |  |  | Феде-раль-ный бюд-жет |  | 0 | 0 | 551,0 | 5 060,0 |
|  | 920 | 1004 | 05202L4970 |  |  |  | Ок-руж-ной бюд-жет |  | 0 | 0 | 28 212,0 | 31 084,0 |
|  |  |  |  | Показатель результативности 2.2.1. Количество молодых семей, получивших социальные выплаты |  | Семей |  | 372 | 83 | 88 | 508 | 97 |
|  |  |  |  |  |  | Чело-век |  | 1221 | 249 | 313 | 1719 | 324 |
|  |  |  |  | Показатель результативности 2.2.2. Количество семей, исключенных из программ по улучшению жилищных условий молодых семей в связи с достижением предельного возраста, получивших социальные выплаты |  | Семей |  | х | х | х | 64 | 22 |
|  |  |  |  |  |  | Чело-век |  | х | х | х | 246 | 86 |
|  |  |  |  | Итого по задаче 2 |  | Тыс. рублей |  |  | 91 851,0 | 117 637,0 | 729 106,0 | 464 846,0 |
|  |  |  |  |  |  | Тыс. рублей | Феде-раль-ный бюд-жет |  | 2 964,0 | 3 954,0 | 551,0 | 5 060,0 |
|  |  |  |  |  |  | Тыс. рублей | Ок-руж-ной бюд-жет |  | 83 487,0 | 106 816,0 | 684 437,0 | 437 650,0 |
|  |  |  |  |  |  | Тыс. рублей | Мест-ный бюд-жет |  | 5 400,0 | 6 867,0 | 44 118,0 | 22 136,0 |
|  |  |  |  | Задача подпрограммы 3. Обеспечение жилыми помещениями малоимущих граждан, состоящих в списках нуждающихся, и работников организаций бюджетной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель эффективности 3.1. Доля семей, обеспеченных жилыми помещениями по договорам социального найма, от общего количества семей, состоящих в списках малоимущих граждан |  | % |  | 1,7 | 2,2 | 2,2 | 2,7 | 2,2 |
|  |  |  |  | Показатель эффективности 3.2. Доля семей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями, от общего количества семей работников бюджетной сферы, состоящих в списках, нуждающихся в организациях, учреждениях, предприятиях бюджетной сферы |  | % |  | 5,0 | 5,8 | 6,7 | 17,5 | 8,3 |
|  |  |  |  | Мероприятие 3.1. Информирование малоимущих граждан об условиях и порядке предоставления жилых помещений по договорам социального найма | Департамент городского хозяйства, МКУ «ДКСиЖП» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель результативности 3.1.1. Число граждан, получивших консультацию |  | Чело-век |  | 307 | 330 | 330 | 330 | 330 |
|  |  |  |  | Мероприятие 3.2. Формирование и ведение списка малоимущих граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма | Департамент городского хозяйства, МКУ «ДКСиЖП» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель результативности 3.2.1. Число нуждающихся в улучшении жилищных условий |  | Семей |  | 1068 | 1157 | 1218 | 1241 | 1241 |
|  |  |  |  |  |  | Чело-век |  | 3 060 | 3593 | 3859 | 3986 | 3986 |
|  |  |  |  | Мероприятие 3.3. Предоставление жилых помещений по договору социального найма малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях | Департа-мент городского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель результативности 3.3.1. Количество улучшивших жилищные условия |  | Семей |  | 19 | 25 | 25 | 34 | 25 |
|  |  |  |  |  |  | Чело-век |  | 67 | 60 | 60 | 136 | 60 |
|  |  |  |  | Мероприятие 3.4. Предоставление специализированных жилых помещений по договорам найма семьям работников бюджетной сферы, состоящим в списках нуждающихся в организациях, учреждениях, предприятиях бюджетной сферы | Департа-мент городского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель результативности 3.4.1. Количество обеспеченных работников бюджетной сферы |  | Семей |  | 60 | 70 | 80 | 210 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Чело-век |  | 128 | 175 | 200 | 525 | 250 |
|  |  |  |  | Итого по задаче 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по подпрограмме II |  | Тыс. рублей |  |  | 150 013,0 | 272 972,0 | 1 151 330,0 | 482 111,0 |
|  |  |  |  |  |  | Тыс. рублей | Феде-раль-ный бюд-жет |  | 2 964,0 | 3 954,0 | 551,00 | 5 060,0 |
|  |  |  |  |  |  | Тыс. рублей | Окруж-ной бюджет |  | 113 387,0 | 250 580,0 | 1 085 489,0 | 451 999,0 |
|  |  |  |  |  |  | Тыс. рублей | Мест-ный бюджет |  | 33 662,0 | 18 438,0 | 65 290,0 | 25 052,0 |
|  |  |  |  | Итого по муниципальной программе |  | Тыс. рублей |  |  | 511 881,00 | 515 611,00 | 1 790 879,00 | 934 823,00 |
|  |  |  |  |  |  | Тыс. рублей | Окруж-ной бюджет |  | 464 156,00 | 489 803,00 | 1 717 732,00 | 900 227,00 |
|  |  |  |  |  |  | Тыс. рублей | Феде-раль-ный бюджет |  | 2 964,00 | 3 954,00 | 551,00 | 5 060,0 |
|  |  |  |  |  |  | Тыс. рублей | Мест-ный бюджет |  | 44 761,00 | 21 854,00 | 72 596,00 | 29 536,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого потреб-ность в финан-сиро-вании |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 399,83 |

* Значение показателей планируется исходя из  количества объектов капитального строительства, планируемых к вводу в эксплуатацию в текущем году.

** Достижение значений планируется при выделении финансирования (дополнительного финансирования).

| Приложение 5 к муниципальной программе «Доступное жилье» Перечень мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы «Доступное жилье» (III этап) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код бюджетной классификации |  |  | Наименование муниципальной программы (подпрограммы), цели, задачи, мероприятия и показатели эффективности (результативности) | Исполни-тель (соиспол-нитель) | Еди-ница изме-рения | Источ-ник фи-нанси-рова-ния | Базо-вое значе-ние для показа-телей 2012 года | Период реализации муниципальной программы |  |  |  |  |
|  | ГРБС | РзПр | ЦСР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель программы: обеспечение населения жильем с развитой инфраструктурой путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель эффективности 1. Доля площади земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства, от общей площади земель города Новый Уренгой |  | % |  | 0,2 |  | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,25 | 0,25 |
|  |  |  |  | Показатель эффективности 2. Доля семей, обеспеченных жильем, от общего количества семей, состоящих в списках нуждающихся в рамках действующих программ и мероприятий на территории города Новый Уренгой |  | % |  | 13,4 |  | 45,56 | Не менее 10 | Не менее 10 | Не менее 10 | Не менее 10 |
| 1 |  |  |  | Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территории города Новый Уренгой в целях жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы: развитие существующих территорий жилой застройки и комплексное освоение новых территорий под жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Задача 1. Формирование землеустроительной документации в целях жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель эффективности 1.1. Доля площади территории города Новый Уренгой, находящихся в стадии застройки для целей жилищного строительства, от общей площади территории города Новый Уренгой |  | % |  | 0,1 |  | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,24 | 0,21 |
|  |  |  |  | Показатель эффективности 1.2. Доля площади земельных участков, планируемых к освоению в целях жилищного строительства, от общей площади территории города Новый Уренгой |  | % |  | 0,1 |  | 0,15 | 0,15 | 0,04 | 0,01 | 0,04 |
|  |  |  |  | Мероприятие 1.1. Формирование и ведение перечней земельных участков под жилищное строительство | Департа-мент имущест-венных и жилищных отношений Админи-страции города Новый Уренгой, Управление градостро-ительства и архитекту-ры Админи-страции города Новый Уренгой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель результативности 1.1.1. Количество земельных участков / площадь земельных участков, находящихся в стадии застройки города Новый Уренгой |  | Шт./кв. м |  | 14 / 218 800 |  | 8 / 70 149 | 6 / 101 881 | 7 / 297 875,4 | 8 / 66 596 | 9/ 87 218 |
|  |  |  |  | Показатель результативности 1.1.2. Количество земельных участков / площадь земельных участков, планируемых к освоению в целях жилищного строительства |  | Шт./кв. м |  | 14 / 218 800 |  | 9 / 387 882 | 8 / 58 200 | 11 / 100 587 | 2 /13 540 | 7/ 60 394 |
|  |  |  |  | Показатель результативности 1.1.3. Объем жилья, введенного в эксплуатацию на земельных участках, предоставленных в целях жилищного строительства |  | Тыс. кв. м |  | 38,6 |  | 53,46 | 71,86 | 95,97 | 42,76 | 72,47 |
|  |  |  |  | Мероприятие 1.2. Ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности ГИСОГД | Управление градостро-ительства и архитекту-ры Админи-страции города Новый Уренгой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель результативности 1.2.1. Количество сведений, выданных с использованием государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности ГИСОГД |  | Ед. |  | 50 |  | Не менее 180 | Не менее 180 | Не менее 180 | Не менее 180 | Не менее 180 |
|  |  |  |  | Показатель результативности 1.2.2. Количество документов, размещенных в ГИСОГД (нарастающим итогом) |  | Ед. |  | 0 |  | 4 794 | 5 099 | 5 394 | 5 694 | 10 136 |
|  |  |  |  | Итого по задаче 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Задача 2. Строительство объектов инженерной, транспортной инфраструктуры и реконструкция объектов жилищного фонда на земельных участках, выделенных под жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель эффективности 2.1. Мощность (протяжённость) введенных в эксплуатацию объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в целях жилищного строительства, объектов муниципального жилищного фонда после реконструкции, капитального ремонта, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | объекты тепло-, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения |  | М |  | 2 684,0 |  | 0,0 | 3 020,0 | 200,00 | 8 245,50 | 4 397 |
|  |  |  |  | объекты водоотведения |  | Куб. м / ч |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37,31 | 0 |
|  |  |  |  | объекты электроснабжения |  | Ед. |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | кВ |  | 0 |  | 0 | 0 | 10/0,4 | 10/0,4 | 0 |
|  |  |  |  | объекты газоснабжения |  | Ед. |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | М |  | 0 |  | 0 | 0 | 2795,80 | 2796 | 0 |
|  |  |  |  | объекты теплоснабжения |  | Ед. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19,60 | 141,07 |
|  |  |  |  | объекты транспортной инфраструктуры |  | М |  | 0 |  | 0 | 1 530,0 | 102,00 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | объекты муниципального жилищного фонда |  | Квартир |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Кв. м |  | 0 |  | 0 | 0 | 727,60 | 2883,2 | 0 |
|  |  |  |  | Показатель эффективности 2.2. Доля введённых в эксплуатацию объектов от общего объема строящихся объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в целях жилищного строительства, объектов муниципального жилищного фонда после реконструкции, капитального ремонта в рамках муниципальной программы |  | % |  | 17 |  | 56 | 41 | 51 | Не менее 48 | Не менее 48 |
|  |  |  |  | Показатель эффективности 2.3. Доля освоенных денежных средств по выполненным строительно-монтажным работам от общей стоимости строительно-монтажных работ по объектам инженерной и транспортной инфраструктуры в целях жилищного строительства, объектам муниципального жилищного фонда (реконструкция, капитальный ремонт) |  | % |  | 70,25 |  | 18,21 | 57,00 | 41,00 | 38,59 | 35,64 |
|  | 920 | 0502 | 05102S 1350 | Мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в целях жилищного строительства, реконструкция, капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда | Департа-мент строитель- ства и жилищно-комму-нального комплекса Админи-страции города Новый Уренгой, МКУ «Управле-ние муници-пального хозяйства», МКУ «Дирекция капиталь-ного строи-тельства и жилищной политики» (до 01.07.2022) | Тыс. рублей | Мест-ный бюд-жет |  |  | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 920 | 0502 | 051F1S1350 |  |  |  |  |  |  | 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 920 | 0409 | 05302S1350 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 582,00 | 137,10 | 0,00 | 0,00 |
|  | 920 | 0502 | 05302S1350 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 174,00 | 14 496,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 920 | 0409 | 051F1S1350 |  |  |  |  |  |  | 1 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 920 | 0501 | 05302S1350 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1139,00 | 2 477,25 | 0,00 |
|  | 920 | 0501 | 0530265000 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 5 378,00 | 0,00 | 2 976,00 | 0,00 |
|  | 920 | 0502 | 05302S1950 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 367,60 | 3 407,00 |
|  | 920 | 0502 | 05302S1960 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 116,02 | 17 151,00 |
|  | 920 | 0502 | 0530265000 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
|  | 920 | 0502 | 0510271350 |  |  |  | Ок-руж-ной бюд-жет |  |  | 37 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 920 | 0502 | 051F171350 |  |  |  |  |  |  | 18 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 920 | 0502 | 0530271350 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 17 132,00 | 1 435 030,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 920 | 0409 | 051F171350 |  |  |  |  |  |  | 191 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 920 | 0501 | 0530271350 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 112 724,00 | 245 202,75 | 0,00 |
|  | 920 | 0409 | 0530271350 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 57 593,00 | 13 570,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 920 | 0502 | 0530271950 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 307,02 | 337 174,00 |
|  | 920 | 0502 | 0530271960 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407 389,28 | 1 697 866,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Пот-реб-ность в фи-нан-сиро-вании |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Показатель результативности 2.1.1. Количество введенных в эксплуатацию объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в целях жилищного строительства, объектов муниципального жилищного фонда после реконструкции, капитального ремонта, в рамках муниципальной программы, в том числе: |  | Ед. |  | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
|  |  |  |  | - объекты инженерной инфраструктуры |  | Ед. |  | 2 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | - объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | - объекты муниципального жилищного фонда |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|  |  |  |  | Показатель результативности 2.1.2. Количество объектов, строящихся (включая реконструкцию, капитальный ремонт) в текущем году в рамках муниципальной программы, в том числе: |  | Ед. |  | 0 |  | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 |
|  |  |  |  | - объекты инженерной инфраструктуры |  | Ед. |  | 0 |  | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 |
|  |  |  |  | - объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | - объекты муниципального жилищного фонда |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 920 | 0502 | 051F1S1350 | Мероприятие 2.2. Разработка проектно-сметной документации и получение заключения экспертизы проектно-сметной документации по объектам инженерной и транспортной инфраструктуры в целях жилищного строительства, объектам муниципального жилищного фонда в целях реконструкции, капитального ремонта, подготовка и оформление документации с целью ввода объектов в эксплуатацию | Департа-мент строитель- ства и жилищно-комму-нального комплекса Админи-страции города Новый Уренгой, МКУ «Управле-ние муници-пального хозяйства», МКУ «Дирекция капиталь-ного строи-тельства и жилищной политики» (до 01.07.2022) | Тыс. рублей | Мест-ный бюд-жет |  |  | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 920 | 0502 | 05302S1960 |  |  |  |  |  |  | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 94,98 | 0,00 |
|  | 920 | 0502 | 05302S1950 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,40 | 0,00 |
|  | 920 | 0501 | 0530265000 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 743,00 | 0,00 |
|  | 920 | 0502 | 0530265000 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 600,77 | 4,00 | 0,00 |
|  | 920 | 0502 | 0510240050 |  |  |  |  |  |  | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 920 | 0501 | 05302S1350 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 29,75 | 0,00 |
|  | 920 | 0501 | 05102S1350 |  |  |  |  |  |  | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 920 | 0501 | 0510240050 |  |  |  |  |  |  | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 920 | 0409 | 0510240050 |  |  |  |  |  |  | 6,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 920 | 0501 | 0530265000 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 920 | 0501 | 0530271350 |  |  |  | Ок-руж-ной бюд-жет |  |  | 1484,00 | 5 140,00 | 0,00 | 2 945,25 | 0,00 |
|  | 920 | 0502 | 0530271960 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 402,72 | 0,00 |
|  | 920 | 0502 | 0530271950 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 692,98 | 0,00 |
|  |  |  |  | Показатель результативности 2.2.1. Количество объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в целях жилищного строительства, объектов муниципального жилищного фонда в целях реконструкции, капитального ремонта, по которым ведется разработка проектно-сметной документации, в том числе: |  | Ед. |  | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 8 | 6 |
|  |  |  |  | - планируется к завершению в текущем году |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
|  |  |  |  | Показатель результативности 2.2.2. Количество объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в целях жилищного строительства, объектов муниципального жилищного фонда в целях реконструкции, капитального ремонта, по которым планируется получение заключения экспертизы проектно-сметной документации |  | Ед. |  | 7 |  | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
|  |  |  |  | Показатель результативности 2.2.3. Количество объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в целях жилищного строительства, объектов муниципального жилищного фонда в целях реконструкции, капитального ремонта, по которым ведется подготовка и оформление документации при строительстве |  | Ед. |  | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 8 | 6 |
|  |  |  |  | Мероприятие 2.3. Разработка документации для заключения контрактов по объектам инженерной и транспортной инфраструктуры в целях жилищного строительства, объектам муниципального жилищного фонда в целях реконструкции, капитального ремонта | Департа-мент строитель- ства и жилищно-комму-нального комплекса Админи-страции города Новый Уренгой, МКУ «Управле-ние муниципального хозяйства», МКУ «Дирекция капиталь-ного строи-тельства и жилищной политики» (до 01.07.2022) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель результативности 2.3.1. Количество объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в целях жилищного строительства, объектов муниципального жилищного фонда в целях реконструкции, капитального ремонта, по которым разработана документация для заключения контрактов |  | Ед. |  | 21 |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
|  |  |  |  | Итого по задаче 2 |  | Тыс. рублей | Мест-ный бюд-жет |  |  | 2 563,12 | 6 732,00 | 16 462,88 | 11 856,00 | 20 868,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ок-руж-ной бюд-жет |  |  | 248 794,00 | 79 865,00 | 1 561 324,00 | 804 940,00 | 2 035 040,00 |
|  |  |  |  | Итого по подпрограмме I, в том числе: |  |  |  |  |  | 251 357,12 | 86 597,00 | 1 577 786,88 | 816 796,00 | 2 055 908,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Мест-ный бюд-жет |  |  | 2 563,12 | 6 732,00 | 16 462,88 | 11 856,00 | 20 868,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ок-руж-ной бюд-жет |  |  | 248 794,00 | 79 865,00 | 1 561 324,00 | 804 940,00 | 2 035 040,00 |
| 2. |  |  |  | Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории города Новый Уренгой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы: улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Задача 1. Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель эффективности 1.1. Доля семей, расселенных из жилищного фонда, признанного после 01.01.2012 в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу, от общего количества семей, из числа проживающих в указанном жилищном фонде |  | % |  | 0 |  | 27,2 | 18,0 | 58,0 | 92,0 | 100,0 |
|  |  |  |  | Показатель эффективности 1.2. Доля демонтированного ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для постоянного проживания, от общего количества ветхого и аварийного жилищного фонда |  | % |  | 6,8 |  | 60,4 | 63,8 | 70,0 | 95,00 | 100,00 |
|  |  |  |  | Мероприятие 1.1. Формирование и ведение перечня жилых домов, признанных непригодными для проживания, планируемых к расселению граждан | Департа-мент имущест-венных и жилищных отношений Админи-страции города Новый Уренгой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель результативности 1.1.1. Количество домов, признанных в установленном законом порядке непригодными для постоянного проживания в текущем году |  | Ед. |  | 137 |  | 49 | 26 | 5 | 3 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | Кв. м |  | 21 410,42 |  | 18 200,00 | 13 332,00 | 1994,70 | 4 517.90 | 1652,7 |
|  | 950 | 0501 | 05201S1600 | Мероприятие 1.2. Расселение жилых домов, признанных после 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу | Департа-мент имущест-венных и жилищных отношений Админи-страции города Новый Уренгой | Тыс. рублей | Мест-ный бюд-жет |  |  | 29 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 950 | 0501 | 0520171600 |  |  |  | Ок-руж-ной бюд-жет |  |  | 350 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 950 | 0501 | 05303S1600 |  |  |  | Мест-ный бюд-жет |  |  | 0,00 | 28 125,00 | 22 333 ,00 | 35 986,00 | 29 198,00 |
|  | 950 | 0501 | 0530371600 |  |  |  | Ок-руж-ной бюд-жет |  |  | 0,00 | 736 387,00 | 1 549 905 ,00 | 1 095 656,00 | 774 502,00 |
|  | 950 | 0501 | 0530315000 |  |  |  | Мест-ный бюд-жет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 294,00 | 0,00 |
|  | 901 | 0501 | 05201S1600 |  | Управление организации закупок Админист-рации города Новый Уренгой |  | Мест-ный бюд-жет |  |  | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 901 | 0501 | 0520171600 |  |  |  | Ок-руж-ной бюд-жет |  |  | 12 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 950 | 0501 | 0530364630 |  |  |  | Мест-ный бюд-жет |  |  | 0,0 | 7 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Показатель результативности 1.2.1. Количество расселенных семей из жилых домов, признанных после 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу (в текущем году), в том числе: |  | Семей |  | 0 |  | 129 | 286 | 410 | 410 | 315 |
|  |  |  |  |  |  | Чело-век |  | 0 |  | 381 | 797 | 1 043 | 1 182 | 746 |
|  |  |  |  | - из жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в установленном порядке до 01.01.2017 |  | Семей |  | 0 |  | 129 | 113 | 33 | 24 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Чело-век |  | 0 |  | 381 | 371 | 102 | 81 | 0 |
|  |  |  |  | - из жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу после 01.01.2017 |  | Семей |  | 0 |  | 0 | 173 | 377 | 386 | 315 |
|  |  |  |  |  |  | Чело-век |  | 0 |  | 0 | 426 | 941 | 1101 | 746 |
|  |  |  |  | Показатель результативности 1.2.2. Число граждан, переселенных из жилищного фонда, получившие выплату разницы стоимости за жилые помещения, подлежащие сносу, и нового жилого помещения |  | Семей |  | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Чело-век |  | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 920 | 0501 | 0520140200 | Мероприятие 1.3. Демонтаж непригодного для проживания жилищного фонда | МКУ «Управ-ление муниципального хозяйства», МКУ «Дирекция капиталь-ного строи-тельства и жилищной политики» (до 01.07.2022) | Тыс. рублей | Мест-ный бюд-жет |  |  | 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 920 | 0501 | 0530315000 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 703,00 | 1 216,07 | 2 045,00 | 545,00 |
|  | 920 | 0501 | 05201S1600 |  |  |  | Мест-ный бюд-жет |  |  | 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 920 | 0501 | 0520171600 |  |  |  | Окру-жной бюд-жет |  |  | 73 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 920 | 0501 | 05303S1600 |  |  |  | Мест-ный бюд-жет |  |  | 0,00 | 630,00 | 253,00 | 663,00 | 556,00 |
|  | 920 | 0501 | 0530371600 |  |  |  | Окру-жной бюд-жет |  |  | 0,00 | 62 290,00 | 25 006,00 | 65 513,00 | 54 983,00 |
|  |  |  |  | Показатель результативности 1.3.1. Количество демонтированных жилых домов |  | Ед. |  | 0 |  | 41 | 131 | 55 | 97 | 63 |
|  |  |  |  |  |  | Кв. м |  | 0 |  | 12 956,5 | 33 848,34 | 13 778,9 | 41 141,40 | 40 022,70 |
|  | 950 | 0501 | 0520140160 | Мероприятие 1.4. Приобретение гражданам объектов недвижимого имущества в целях исполнения судебных решений | Департа-мент имущест-венных и жилищных отношений Админи-страции города Новый Уренгой | Тыс. рублей | Мест-ный бюд-жет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 950 | 0501 | 0520140180 |  |  |  | Мест-ный бюд-жет |  |  | 1 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 950 | 0501 | 05201S1600 |  |  |  | Мест-ный бюд-жет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 950 | 0501 | 0520171600 |  |  |  | Окру-жной бюд-жет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Показатель результативности 1.4.1. Количество получателей жилых помещений по договорам социального найма в целях исполнения судебных решений |  | Семей |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Чело-век |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 950 | 0501 | 052F3S1600 | Мероприятие 1.5 Предоставление возмещений собственникам за изымаемые жилые помещения аварийного жилищного фонда, подлежащие сносу, приобретение жилых помещений | Департа-мент имущест-венных и жилищных отношений Админи-страции города Новый Уренгой | Тыс. рублей | Мест-ный бюд-жет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 950 | 0501 | 052F371600 |  |  |  | Окру-жной бюд-жет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 950 | 0501 | 052F36748S |  |  |  | Мест-ный бюд-жет |  |  | 2 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 950 | 0501 | 052F367484 |  |  |  | Окру-жной бюд-жет |  |  | 30 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 950 | 0501 | 051F3S1730 |  |  |  | Мест-ный бюд-жет |  |  | 0,00 | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 950 | 0501 | 051F371730 |  |  |  | Окру-жной бюд-жет |  |  | 0,00 | 9 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 950 | 0501 | 0520140520 |  |  |  | Мест-ный бюд-жет |  |  | 1 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 950 | 0501 | 052F367483 |  |  |  | Мест-ный бюд-жет |  |  | 39 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 950 | 0501 | 051F36748S |  |  |  | Мест-ный бюд-жет |  |  | 0,00 | 1 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 950 | 0501 | 051F367484 |  |  |  | Окру-жной бюд-жет |  |  | 0,00 | 4 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Показатель результативности 1.5.1. Число граждан, переселенных из жилищного фонда, получившие возмещение за изымаемые жилые помещения аварийного жилищного фонда, подлежащие сносу |  | Семей |  | 0 |  | 98 | 105 | 217 | 173 | 157 |
|  |  |  |  |  |  | Чело-век |  | 0 |  | 138 | 175 | 325 | 340 | 241 |
|  |  |  |  | Итого по задаче 1 |  | Тыс. рублей |  |  |  | 544 124,00 | 850 707,00 | 1 598 713,00 | 1 208 157,00 | 859 784,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ок-руж-ной бюд-жет |  |  | 467 366,00 | 812 014,00 | 1 574 911,00 | 1 161 169,00 | 829 485,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Мест-ный бюд-жет |  |  | 76 788,00 | 38 693,00 | 23 802,00 | 46 988,00 | 30 299,00 |
|  |  |  |  | Задача 2. Содействие в обеспечении жильем молодых семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель эффективности 2.1. Доля молодых семей, получивших социальные выплаты, от общего количества молодых семей, состоящих в уточненных списках молодых семей |  | % |  | 59,9 |  | Не менее 10 | Не менее 10 | Не менее 10 | Не менее 10 | Не менее 10 |
|  |  |  |  | Показатель эффективности 2.2. Доля освоенных денежных средств бюджетов бюджетной системы на социальные выплаты молодым семьям от общего объема финансирования на данные цели |  | % |  | 73,1 |  | 100 | Не менее 97,00 | Не менее 97,00 | Не менее 97,00 | Не менее 97,00 |
|  |  |  |  | Мероприятие 2.1. Формирование списков молодых семей, претендующих на получение социальных выплат | Департа-мент имущест-венных и жилищных отношений Админи-страции города Новый Уренгой, МКУ «Городской центр имущест-венных и жилищных отношений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель результативности 2.1.1. Количество молодых семей, состоящих в списках на получение социальных выплат |  | Семей |  | 625 |  | 712 | 680 | 680 | 578 | 480 |
|  |  |  |  |  |  | Чело-век |  |  | 1 985 | 2 294 | 1 700 | 1 700 | 1 788 | 1 551 |
|  |  |  |  | Показатель результативности 2.1.2. Количество семей, исключенных из программ по улучшению жилищных условий молодых семей в связи с достижением предельного возраста |  | Семей |  | 0 |  | 12 | Не более 100 | Не более 100 | Не более 100 | Не более 100 |
|  |  |  |  |  |  | Чело-век |  | 0 |  | 52 | Не более 350 | Не более 350 | Не более 350 | Не более 350 |
|  | 950 | 1004 | 052F171611 | Мероприятие 2.2. Предоставление социальных выплат молодым семьям | Департа-мент имущест-венных и жилищных отношений Админи-страции города Новый Уренгой | Тыс. рублей | Окру-жной бюд-жет |  |  | 205 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 950 | 1004 | 052F1S1611 |  |  |  | Мест-ный бюд-жет |  |  | 2 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 950 | 1004 | 051F171830 |  |  |  | Окру-жной бюд-жет |  |  | 0,00 | 446 282,00 | 87 744,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 950 | 1004 | 051F1S1830 |  |  |  | Мест-ный бюд-жет |  |  | 0,00 | 4 510,00 | 887,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 950 | 1004 | 051F171832 |  |  |  | Окру-жной бюд-жет |  |  | 0,00 | 0,00 | 541 896,00 | 589 159,00 | 0,00 |
|  | 950 | 1004 | 051F1S1832 |  |  |  | Мест-ный бюд-жет |  |  | 0,00 | 0,00 | 5 474,00 | 5 952,00 | 0,00 |
|  | 950 | 1004 | 051И271830 |  |  |  | Окру-жной бюд-жет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517 465,00 |
|  | 950 | 1004 | 051И2S 1830 |  |  |  | Мест-ный бюд-жет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 236,00 |
|  | 950 | 1004 | 05202L4970 |  |  |  | Мест-ный бюд-жет |  |  | 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 950 | 1004 | 05202L4970 |  |  |  | Феде-раль-ный бюд-жет |  |  | 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 950 | 1004 | 05202L4970 |  |  |  | Окру-жной бюд-жет |  |  | 3 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 950 | 1004 | 05304L4970 |  |  |  | Мест-ный бюд-жет |  |  | 0,00 | 90,00 | 14,00 | 32,00 | 57,00 |
|  | 950 | 1004 | 05304L4970 |  |  |  | Феде-раль-ный бюд-жет |  |  | 0,00 | 387,00 | 174,00 | 384,00 | 711,00 |
|  | 950 | 1004 | 05304L4970 |  |  |  | Окру-жной бюд-жет |  |  | 0,00 | 2 216,00 | 1 142,00 | 2 714,00 | 4 825,00 |
|  | 950 | 1004 | 0530473070 |  |  |  | Окру-жной бюд-жет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 221,00 |
|  |  |  |  | Показатель результативности 2.2.1. Количество молодых семей, получивших социальные выплаты |  | Семей |  | 372 |  | 97 | 110 | 285 | 147 | 204 |
|  |  |  |  |  |  | Чело-век |  | 1221 |  | 324 | 275 | 718 | 542 | 642 |
|  |  |  |  | Показатель результативности 2.2.2. Количество семей, исключенных из программ по улучшению жилищных условий молодых семей в связи с достижением предельного возраста, получивших социальные выплаты |  | Семей |  | 0 |  | 12 | 62 | 15 | 51 | 13 |
|  |  |  |  |  |  | Чело-век |  | 0 |  | 52 | 225 | 59 | 182 | 45 |
|  |  |  |  | Итого по задаче 2 |  | Тыс. рублей |  |  |  | 211 945,00 | 453 485,00 | 637 331,00 | 598 241,00 | 672 575,00 |
|  |  |  |  |  |  | Тыс. рублей | Феде-раль-ный бюд-жет |  |  | 566,00 | 387,00 | 174,00 | 384,00 | 771,00 |
|  |  |  |  |  |  | Тыс. рублей | Окру-жной бюд-жет |  |  | 208 955,00 | 448 498,00 | 630 782,00 | 591 873,00 | 666 511,00 |
|  |  |  |  |  |  | Тыс. рублей | Мест-ный бюд-жет |  |  | 2 424,00 | 4 600,00 | 6 375,00 | 5 984,00 | 5 293,00 |
|  |  |  |  | Задача 3. Обеспечение жилыми помещениями малоимущих граждан, состоящих в списках нуждающихся, и работников организаций бюджетной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель эффективности 3.1. Доля семей, обеспеченных жилыми помещениями по договорам социального найма, от общего количества семей, состоящих в списках малоимущих граждан |  | % |  | 1,7 |  | не менее 2,2 | не менее 2,2 | не менее 2,2 | не менее 2,2 | не менее 2,2 |
|  |  |  |  | Показатель эффективности 3.2. Доля семей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями, от общего количества семей работников бюджетной сферы, состоящих в списках, нуждающихся в организациях, учреждениях, предприятиях бюджетной сферы |  | % |  | 5,0 |  | Не менее 9,2 | Не менее 9,2 | Не менее 9,2 | Не менее 9,2 | Х |
|  |  |  |  | Показатель эффективности 3.3. Доля семей работников бюджетной сферы, обеспеченных жилыми помещениями специализиро-ванного жилищного фонда, жилищного фонда коммерческого использования, от общего количества работников бюджетной сферы, обратившихся с заявлениями о предоставлении жилого помещения |  | % |  | 50 |  | Х | Х | Х | Х | Не менее 50 |
|  |  |  |  | Мероприятие 3.1. Информирование малоимущих граждан об условиях и порядке предоставления жилых помещений по договорам социального найма | МКУ «Городской центр имущест-венных и жилищных отношений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель результативности 3.1.1. Число граждан, получивших консультацию |  | Чело-век |  | 307 |  | 330 | 330 | Не менее 300 | Не менее 300 | Не менее 300 |
|  |  |  |  | Мероприятие 3.2. Формирование и ведение списка малоимущих граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма | МКУ «Городской центр имущест-венных и жилищных отношений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель результативности 3.2.1. Число нуждающихся в улучшении жилищных условий |  | Семей |  | 1 068 |  | 1 292 | 1 241 | 1 050 | 549 | 549 |
|  |  |  |  |  |  | Чело-век |  | 3 060 |  | 3 986 | 3 876 | 3 675 | 1877 | 1877 |
|  |  |  |  | Мероприятие 3.3. Предоставление жилых помещений по договору социального найма малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях | Департа-мент имущественных и жилищных отношений, МКУ «Городской центр имущест-венных и жилищных отношений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель результативности 3.3.1. Количество улучшивших жилищные условия |  | Семей |  | 19 |  | 25 | 28 | Не менее 21 | Не менее 12 | Не менее 12 |
|  |  |  |  |  |  | Чело-век |  | 67 |  | 60 | 70 | Не менее 50 | Не менее 42 | Не менее 42 |
|  |  |  |  | Мероприятие 3.4. Предоставление жилых помещений семьям работников бюджетной сферы | Департа-мент имущест-венных и жилищных отношений, МКУ «Городской центр имущест-венных и жилищных отношений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель результативности 3.4.1. Количество семей работников бюджетной сферы, состоящих в списках нуждающихся, которым предоставлены специализированные жилые помещения по договорам найма |  | Семей |  | 60 |  | 110 | 110 | 110 | 209 | Х |
|  |  |  |  |  |  | Чело-век |  | 128 |  | 275 | 275 | 275 | 376 | Х |
|  |  |  |  | Показатель результативности 3.4.2. Количество семей работников бюджетной сферы, которым предоставлены жилые помещения специализированного жилищного фонда, жилищного фонда коммерческого использования |  | Семей |  | 60 |  | Х | Х | Х | Х | 200 |
|  |  |  |  |  |  | Чело-век |  | 128 |  | Х | Х | Х | Х | 350 |
|  |  |  |  | Мероприятие 3.5. Приобретение имущественных прав на жилое помещение путем заключения договора долевого участия в долевом строительстве | Департа-мент имущест-венных и жилищных отношений Админи-страции города Новый Уренгой | Тыс. рублей | Мест-ный бюд-жет |  |  | Х | Х | 0,00 | Х | Х |
|  |  |  |  | Показатель результативности 3.5.1. Количество приобретенных объектов долевого строительства |  | Ед. |  | 0 |  | Х | Х | 5 | Х | Х |
|  | 950 | 0501 | 0530515000 | Мероприятие 3.6. Приобретение жилых помещений | Департа-мент имущест-венных и жилищных отношений Админи-страции города Новый Уренгой | Тыс. рублей | Мест-ный бюд-жет |  |  | Х | Х | 7 011,00 | 0,00 | 15 028,00 |
|  |  |  |  | Показатель результативности 3.6.1. Количество приобретенных жилых помещений для предоставления по договору социального найма |  | Ед. |  | 0 |  | Х | Х | 5 | 1* | 1 |
|  |  |  |  | Показатель результативности 3.6.2. Количество приобретенных жилых помещений для включения в специализированный жилищный фонд |  | Ед. |  | 0 |  | Х | Х | Х | Х | 0 |
|  |  |  |  | Показатель результативности 3.6.3. Количество приобретенных жилых помещений для включения в жилищный фонд коммерческого использования |  | Ед. |  | 0 |  | Х | Х | Х | Х | 1 |
|  |  |  |  | Итого по задаче 3 |  | Тыс. рублей |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 7 011,00 | 0,00 | 15 028,00 |
|  |  |  |  | Итого по подпрограмме II |  | Тыс. рублей |  |  |  | 756 068,90 | 1 304 192,00 | 2 243 055,25 | 1 806 398,00 | 1 547 387,00 |
|  |  |  |  |  |  | Тыс. рублей | Феде-раль-ный бюд-жет |  |  | 566,00 | 387,00 | 174,00 | 384,00 | 771,00 |
|  |  |  |  |  |  | Тыс. рублей | Ок-руж-ной бюд-жет |  |  | 676 290,60 | 1 260 512,00 | 2 205 693,00 | 1 753 042,00 | 1 495 996,00 |
|  |  |  |  |  |  | Тыс. рублей | Мест-ный бюд-жет |  |  | 79 212,30 | 43 293,00 | 37 188,25 | 52 972,00 | 50 620,00 |
|  |  |  |  | Итого по муниципальной программе |  | Тыс. рублей |  |  |  | 1 007 426,02 | 1 390 789,00 | 3 820 842,13 | 2 623 194,00 | 3 603 295,00 |
|  |  |  |  |  |  | Тыс. рублей | Мест-ный бюд-жет |  |  | 81 775,42 | 50 025,00 | 53 651,13 | 64 828,00 | 71 488,00 |
|  |  |  |  |  |  | Тыс. рублей | Окру-жной бюд-жет |  |  | 925 084,60 | 1 340 377,00 | 3 767 017,00 | 2 557 982,00 | 3 531 036,00 |
|  |  |  |  |  |  | Тыс. рублей | Феде-раль-ный бюд-жет |  |  | 566,00 | 387,00 | 174,00 | 384,00 | 771,00 |

* Достижение значений планируется при выделении финансирования (дополнительного финансирования).

| Приложение 6 к муниципальной программе «Доступное жилье» Перечень мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы «Доступное жилье» (IV этап) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код бюджетной классифи-кации |  |  | Наименование муниципальной программы (подпрограммы), цели, задачи, мероприятия и показатели эффективности (результативности) | Исполнитель (соисполнитель) | Еди-ница изме-рения | Источ-ник фи-нанси-рования | Базовое значе-ние для показа-телей 2012 года | Период реализации муниципальной программы |  |  |  |  |
|  | ГРБС | РзПр | ЦСР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель программы: обеспечение населения жильем с развитой инфраструктурой путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель эффективности 1. Доля площади земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства, от общей площади земель города Новый Уренгой |  | % |  | 0,20 | 0,25 | 0,25 |  | 0,25 |  | 0,25 | 0,25 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель эффективности 2. Доля семей, обеспеченных жильем, от общего количества семей, состоящих в списках нуждающихся в рамках действующих программ и мероприятий на территории города Новый Уренгой |  | % |  | 13,4 | Не менее 10 | Не менее 10 |  | Не менее 10 |  | Не менее 10 | Не менее 10 |
| 1 | Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территории города Новый Уренгой в целях жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы: развитие существующих территорий жилой застройки и комплексное освоение новых территорий под жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Формирование землеустроительной документации в целях жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель эффективности 1.1. Доля площади территории города Новый Уренгой, находящихся в стадии застройки для целей жилищного строительства, от общей площади территории города Новый Уренгой |  | % |  | 0,10 | 0,24 | 0,24 |  | 0,24 |  | 0,24 | 0,24 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель эффективности 1.2. Доля площади земельных участков, планируемых к освоению в целях жилищного строительства, от общей площади территории города Новый Уренгой |  | % |  | 0,10 | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 | 0,01 |
|  |  |  |  |  |  | Мероприятие 1.1. Формирование и ведение перечней земельных участков под жилищное строительство | Департамент имущественных и жилищных отношений Администрации города Новый Уренгой, Управление градострои-тельства и архитектуры Администрации города Новый Уренгой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель результативности 1.1.1. Количество земельных участков / площадь земельных участков, находящихся в стадии застройки города Новый Уренгой |  | Шт. |  | 14 | 9 | 7 |  | 1 |  | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кв. м |  | 218 800,00 | 107 283,00 | 134 027,00 |  | 345 834,00 |  | 17 393,00 | 7 142,00 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель результативности 1.1.2. Количество земельных участков / площадь земельных участков, планируемых к освоению в целях жилищного строительства |  | Шт. |  | 14 | 5 | 5 |  | 0 |  | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кв. м |  | 218 800,00 | 24261 | 194488 |  | 0 |  | 10632 | 18717 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель результативности 1.1.3. Объем жилья, введенного в эксплуатацию на земельных участках, предоставленных в целях жилищного строительства |  | Тыс.кв. м |  | 38,6 | 38,77 | 73,73 |  | 124,66 |  | 16,13 | 8,06 |
|  |  |  |  |  |  | Мероприятие 1.2. Ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности ГИСОГД | Управление градострои-тельства и архитектуры Администрации города Новый Уренгой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель результативности 1.2.1. Количество сведений, выданных с использованием государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности ГИСОГД |  | Ед. |  | 50 | Не менее 130 | Не менее 130 |  | Не менее 130 |  | Не менее 130 | Не менее 130 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель результативности 1.2.2. Количество документов, размещенных в ГИСОГД (нарастающим итогом) |  | Ед. |  | 0 | 11290 | 12290 |  | 13290 |  | 14290 | 15290 |
|  |  |  |  |  |  | Итого по задаче 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2. Строительство объектов инженерной, транспортной инфраструктуры и реконструкция объектов жилищного фонда на земельных участках, выделенных под жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель эффективности 2.1. Мощность (протяжённость) введенных в эксплуатацию объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в целях жилищного строительства, объектов муниципального жилищного фонда после реконструкции, капитального ремонта, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | объекты тепло-, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения |  | М |  | 2 684 | 14 510,00 |  | 2 400,00 | 11 450,00 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | объекты водоотведения |  | Куб.м/ч |  | 0 | 4 834,00 |  | 0 | 8 510,00 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | объекты электроснабжения |  | Ед. |  | 0 | 1 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кВ |  | 0 | 6 560,00 |  | 0 | 17 430,00 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | объекты газоснабжения |  | Ед. |  | 0 | 1 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | М |  | 0 | 2 795,80 |  | 0 | 7 130,00 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | объекты теплоснабжения |  | Ед. |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |  | 0 | 214,00 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | объекты транспортной инфраструктуры |  | М |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | объекты муниципального жилищного фонда |  | Квартир |  | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кв. м |  | 0 | 644,96 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель эффективности 2.2. Доля введённых в эксплуатацию объектов от общего объема строящихся объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в целях жилищного строительства, объектов муниципального жилищного фонда после реконструкции, капитального ремонта в рамках муниципальной программы |  | % |  | 17 | Не менее 48 |  | Не менее 48 | Не менее 48 | Не менее 48 |  | Не менее 48 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель эффективности 2.3. Доля освоенных денежных средств по выполненным строительно-монтажным работам от общей стоимости строительно-монтажных работ по объектам инженерной и транспортной инфраструктуры в целях жилищного строительства, объектам муниципального жилищного фонда (реконструкция, капитальный ремонт) |  | % |  | 70,25 | Не менее 35,64 |  | Не менее 35,64 | Не менее 35,64 | Не менее 35,64 |  | Не менее 35,64 |
|  | 920 |  | 0502 |  | 05302S1950 | Мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в целях жилищного строительства, реконструкция, капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда | Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Администрации города Новый Уренгой, МКУ «Управление капитального ремонта и строительства» | Тыс. рублей | Местный бюджет |  | 2 082,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 920 |  | 0502 |  | 05302S1960 |  |  |  |  |  | 29 773,11 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 920 |  | 0502 |  | 05302S1990 |  |  |  |  |  | 955,88 |  | 257,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 920 |  | 0502 |  | 0530271950 |  |  |  | Окружной бюджет |  | 206 035,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 920 |  | 0502 |  | 0530271960 |  |  |  |  |  | 2 947 424,41 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 920 |  | 0502 |  | 0530271990 |  |  |  |  |  | 94 615,13 |  | 25 389,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребность в финансировании |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель результативности 2.1.1. Количество введенных в эксплуатацию объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в целях жилищного строительства, объектов муниципального жилищного фонда после реконструкции, капитального ремонта, в рамках муниципальной программы, в том числе: |  | Ед. |  | 2 | 1 |  | 2 | 3* | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | - объекты инженерной инфраструктуры |  | Ед. |  | 2 | 1 |  | 2 | 3* | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | - объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | - объекты муниципального жилищного фонда |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель результативности 2.1.2. Количество объектов, строящихся (включая реконструкцию, капитальный ремонт) в текущем году в рамках муниципальной программы, в том числе: |  | Ед. |  | 0 | 4 |  | 3 | 5* | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | - объекты инженерной инфраструктуры |  | Ед. |  | 0 | 4 |  | 3 | 3* | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | - объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2* | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | - объекты муниципального жилищного фонда |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | 920 |  | 0502 |  | 05302S1960 | Мероприятие 2.2. Разработка проектно-сметной документации и получение заключения экспертизы проектно-сметной документации по объектам инженерной и транспортной инфраструктуры в целях жилищного строительства, объектам муниципального жилищного фонда в целях реконструкции, капитального ремонта, подготовка и оформление документации с целью ввода объектов в эксплуатацию | Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Администрации города Новый Уренгой, МКУ «Управление капитального ремонта и строительства» | Тыс. рублей | Местный бюджет |  | 639,89 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 920 |  | 0502 |  | 05302S1990 |  |  |  |  |  | 70,12 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 920 |  | 0502 |  | 0530271960 |  |  |  | Окружной бюджет |  | 63 349,59 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 920 |  | 0502 |  | 0530271990 |  |  |  |  |  | 6 941,87 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребность в финансировании |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель результативности 2.2.1. Количество объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в целях жилищного строительства, объектов муниципального жилищного фонда в целях реконструкции, капитального ремонта, по которым ведется разработка проектно-сметной документации, в том числе: |  | Ед. |  | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | - планируется к завершению в текущем году |  |  |  | 0 | 2 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель результативности 2.2.2. Количество объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в целях жилищного строительства, объектов муниципального жилищного фонда в целях реконструкции, капитального ремонта, по которым планируется получение заключения экспертизы проектно-сметной документации |  | Ед. |  | 7 | - |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель результативности 2.2.3. Количество объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в целях жилищного строительства, объектов муниципального жилищного фонда в целях реконструкции, капитального ремонта, по которым ведется подготовка и оформление документации при строительстве |  | Ед. |  | 0 | - |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Мероприятие 2.3. Разработка документации для заключения контрактов по объектам инженерной и транспортной инфраструктуры в целях жилищного строительства, объектам муниципального жилищного фонда в целях реконструкции, капитального ремонта | Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Администрации города Новый Уренгой, МКУ «Управление капитального ремонта и строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель результативности 2.3.1. Количество объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в целях жилищного строительства, объектов муниципального жилищного фонда в целях реконструкции, капитального ремонта, по которым разработана документация для заключения контрактов |  | Ед. |  | 21 | - |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Итого по задаче 2 |  | Тыс. рублей | Местный бюджет |  | 33 521,00 |  | 257,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет |  | 3 318 366,00 |  | 25 389,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Итого по подпрограмме I, в том числе: |  |  |  |  | 3 351 887,00 |  | 25 646,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 33 521,00 |  | 257,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет |  | 3 318 366,00 |  | 25 389,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории города Новый Уренгой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы: улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель эффективности 1.1. Доля семей, расселенных из аварийного жилищного фонда, от общего количества семей из числа проживающих в аварийном жилищном фонде |  | % |  | 0 | 100 |  | - | - | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  | Показатель эффективности 1.2. Доля демонтированного жилищного фонда от общего количества жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу |  | % |  | 6,8 | 100 |  | - | - | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  | Мероприятие 1.1. Формирование и ведение перечня многоквартирных домов, признанных аварийными, жилых домов, признанных непригодными для проживания | Департамент имущественных и жилищных отношений Администрации города Новый Уренгой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель результативности 1.1.1. Количество многоквартирных домов, признанных аварийными, жилых домов, признанных непригодными для проживания |  | Ед. |  | 137 | 0 |  | - | - | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  | Мероприятие 1.2. Расселение аварийного жилищного фонда | Департамент имущественных и жилищных отношений Администрации города Новый Уренгой | Тыс. рублей | Местный бюджет |  | 0,00 |  | - | - | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет |  | 0,00 |  | - | - | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  | Показатель результативности 1.2.1. Количество семей расселенных из аварийного жилищного фонда |  | Семей |  | 0 | 34 |  | - | - | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Человек |  | 0 | 118 |  | - | - | - |  | - |
|  | 920 | 0501 |  | 05303S1600 |  | Мероприятие 1.3. Демонтаж аварийного жилищного фонда | МКУ «Управление капитального ремонта и строительства» | Тыс. рублей | Местный бюджет |  | 106,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 920 | 0501 |  | 0530371600 |  |  |  |  | Окружной бюджет |  | 10 426,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель результативности 1.3.1. Количество демонтированных домов |  | Ед. |  | 0 | 9 |  | Х | Х | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кв. м |  | 0 | 3 762,10 |  | Х | Х | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  | Итого по задаче 1 |  | Тыс. рублей |  |  | 10 532,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 106,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет |  | 10 426,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Задача 2. Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья отдельным категориям граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель эффективности 2.1. Численность граждан отдельных категорий, улучшивших жилищные условия |  | Человек |  |  | Не менее 450 |  | Не менее 450 | Не менее 450 | Не менее 450 |  | Не менее 450 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель эффективности 2.2. Доля освоенных денежных средств бюджетов бюджетной системы на социальные выплаты от общего объема финансирования на данные цели |  | % |  | 73,1 | Не менее 97,00 |  | Не менее 97,00 | Не менее 97,00 | Не менее 97,00 |  | Не менее 97,00 |
|  | 950 |  | 1004 |  | 05304L4970 | Мероприятие 2.1. Предоставление социальных выплат молодым семьям | Департамент имущественных и жилищных отношений Администрации города Новый Уренгой, МКУ «Городской центр имущественных и жилищных отношений» | Тыс. рублей | Местный бюджет |  | 38,00 |  | 70,00 | 39,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 950 |  | 1004 |  | 05304L4970 |  |  |  | Окружной бюджет |  | 3 372,00 |  | 6 254,00 | 3 500,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 950 |  | 1004 |  | 05304L4970 |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 312,00 |  | 587,00 | 357,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 950 |  | 1004 |  | 051F171832 |  |  |  | Окружной бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 950 |  | 1004 |  | 051F1S1832 |  |  |  | Местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 950 |  | 1004 |  | 051И271830 |  |  |  | Окружной бюджет |  | 547 217,00 |  | 498 000,00 | 498 000,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 950 |  | 1004 |  | 051И2S1830 |  |  |  | Местный бюджет |  | 5 529,00 |  | 4 941,00 | 4 941,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 950 |  | 1004 |  | 0530473070 |  |  |  | Окружной бюджет |  | 78 000,00 |  | 133 000,00 | 133 000,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 950 |  | 1004 |  | 0530473080 |  |  |  | Окружной бюджет |  | 41,00 |  | 81,00 | 81,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель результативности 2.1.1. Количество молодых семей, получивших социальные выплаты |  | Семей |  | 372 | 100 |  | 100 | 100 | 100* |  | 100* |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Человек |  | 1221 | 345 |  | 345 | 345 | 345* |  | 345* |
|  |  |  |  |  |  | Показатель результативности 2.1.2. Количество семей, исключенных по достижении предельного возраста из списка молодых семей, получивших социальные выплаты |  | Семей |  | 0 | 3 |  | 3 | 3 | 3* |  | 3* |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Человек |  | 0 | 18 |  | 18 | 18 | 18* |  | 18* |
|  |  |  |  |  |  | Показатель результативности 2.1.3. Количество молодых семей, получивших средства жилищного капитала |  | Семей |  | 0 | 70 |  | 70 | 70 | 70* |  | 70* |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Человек |  | 0 | 210 |  | 210 | 210 | 210* |  | 210* |
|  | 950 |  | 1003 |  | 053047305 | Мероприятие 2.2. Предоставление социальных выплат ветеранам боевых действий, участникам специальной военной операции и членам их семей | Департамент имущественных и жилищных отношений Администрации города Новый Уренгой, МКУ «Городской центр имущественных и жилищных отношений» | Тыс. рублей | Окружной бюджет |  | 33 081,00 |  | 33 081,00 | 33 081,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель результативности 2.2.2. Количество ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и членов их семей, получивших социальные выплаты |  | Человек |  | 0 | 66 |  | 66 | 66 | 66* |  | 66* |
|  |  |  |  |  |  | Итого по задаче 2 |  | Тыс. рублей |  |  | 667 590,00 |  | 667 014,00 | 663 999,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 5 567,00 |  | 5 011,00 | 4 980,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет |  | 661 711,00 |  | 661 416,00 | 658 662,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 312,00 |  | 587,16 | 357,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Задача 3. Обеспечение отдельных категорий граждан жилыми помещениями муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель эффективности 3.1. Численность граждан отдельных категорий, обеспеченных жилыми помещениями муниципального жилищного фонда |  | Человек |  |  | не менее 600 |  | не менее 600 | не менее 600 | не менее 600 |  | не менее 600 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель эффективности 3.1. Доля заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, от общего количества жилых помещений муниципального жилищного фонда |  | % |  |  | не менее 90,00 |  | не менее 90,00 | не менее 90,00 | не менее 90,00 |  | не менее 90,00 |
|  |  |  |  |  |  | Мероприятие 3.1. Предоставление муниципальных жилых помещений отдельным категориям граждан | Департамент имущественных и жилищных отношений Администрации города Новый Уренгой, МКУ «Городской центр имущественных и жилищных отношений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель результативности 3.1.1. Количество семей, обеспеченных жилыми помещениями по договорам социального найма |  | Семей |  | 19 | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Человек |  | 67 | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель результативности 3.1.2. Количество семей, обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма жилых помещений специализированного жилищного фонда |  | Семей |  | 60 | 70 |  | 70 | 70 | 70 |  | 70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Человек |  | 128 | 175 |  | 175 | 175 | 175 |  | 175 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель результативности 3.1.3. Количество семей, обеспеченных жилыми помещениями по договорам коммерческого найма |  | Семей |  | 60 | 250 |  | 250 | 250 | 250 |  | 250 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Человек |  | 128 | 625 |  | 625 | 625 | 625 |  | 625 |
|  |  |  |  |  |  | Мероприятие 3.2. Предоставление жилого помещения в собственность по договору мены в связи с признанием жилого помещения непригодным для проживания инвалида и членов его семьи | Департамент имущественных и жилищных отношений Администрации города Новый Уренгой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель результативности 3.2.1. Количество семей, получивших жилое помещение в собственность |  | Семей |  | 0 | 2* |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Человек |  | 0 | 3* |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Мероприятие 3.3. Приобретение жилых помещений | Департамент имущественных и жилищных отношений Администрации города Новый Уренгой | Тыс. рублей | Местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель результативности 3.3.1. Количество приобретенных жилых помещений для предоставления по договору социального найма |  | Ед. |  | 0 | 0 |  | 1* | 1* | 1* |  | 1* |
|  |  |  |  |  |  | Показатель результативности 3.3.2. Количество приобретенных жилых помещений для включения в специализированный жилищный фонд |  | Ед. |  | 0 | 0 |  | 1* | 1* | 1* |  | 1* |
|  |  |  |  |  |  | Показатель результативности 3.3.3. Количество приобретенных жилых помещений для включения в жилищный фонд коммерческого использования |  | Ед. |  | 0 | 0 |  | 1* | 1* | 1* |  | 1* |
|  |  |  |  |  |  | Показатель результативности 3.3.4. Количество приобретенных жилых помещений для предоставления в собственность по договору мены в связи с признанием жилого помещения непригодным для проживания инвалида и членов его семьи |  | Ед. |  | 0 | 2* |  | 1* | 1* | 1* |  | 1* |
|  |  |  |  |  |  | Итого по задаче 3 |  | Тыс. рублей |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Итого по подпрограмме II |  | Тыс. рублей |  |  | 678 122,00 |  | 667 014,00 | 663 999,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 312,00 |  | 587,00 | 357,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет |  | 672 137,00 |  | 661 416,00 | 658 662,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 5 673,00 |  | 5 011,00 | 4980,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Итого по муниципальной программе |  | Тыс. рублей |  |  | 4 030 009,00 |  | 692 660,00 | 663 999,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 39 194,00 |  | 5 268,00 | 4 980,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет |  | 3 990 503,00 |  | 686 805,00 | 658 662,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 312,00 |  | 587,00 | 357,00 | 0,00 |  | 0,00 |

* Достижение значений планируется при выделении финансирования (дополнительного финансирования).

|  | Приложение 7 к муниципальной программе «Доступное жилье» |
| --- | --- |

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

«Доступное жилье» на период 2016-2021 годы

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территории муниципального образования город Новый Уренгой в целях жилищного строительства» | Окружной бюджет | 138 386,00 | 350 769,00 | 239 223,00 | 632 243,00 | 449 091,00 | 248 794,00 |
|  |  | Местный бюджет | 10 052,00 | 11 099,00 | 3 416,00 | 7 306,00 | 4 557,00 | 2 563,12 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Формирование землеустроительной документации в целях жилищного строительства» | Окружной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие «Строительство объектов инженерной инфраструктуры и реконструкция объектов жилищного фонда на земельных участках, выделенных под строительство» | Окружной бюджет | 138 386,00 | 350 769,00 | 239 223,00 | 632 243,00 | 449 091,00 | 248 794,00 |
|  |  | Местный бюджет | 10 052,00 | 11 099,00 | 3 416,00 | 7 306,00 | 4 557,00 | 2 563,12 |
| 2. | Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории муниципального образования город Новый Уренгой» | Федеральный бюджет | 3 887,08 | 2 964,00 | 3 954,00 | 551,00 | 5 041,00 | 566,00 |
|  |  | Окружной бюджет | 19 000,00 | 113 387,00 | 250 580,00 | 1 1 085 489,00 | 705 541,00 | 676 290,60 |
|  |  | Местный бюджет | 34 844,80 | 33 662,00 | 18 438,00 | 65 290,00 | 39 755,00 | 79 212,30 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» | Окружной бюджет | 0,00 | 29 900,00 | 143 764,00 | 401 052,00 | 459 106,00 | 467 336,00 |
|  |  | Местный бюджет | 33 657,80 | 28 262,00 | 11 571,00 | 21 172,00 | 36 084,00 | 76 788,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие «Содействие в обеспечении жильем молодых семей» | Федеральный бюджет | 3 887,08 | 2 964,00 | 3 954,00 | 551,00 | 5 041,00 | 566,00 |
|  |  | Окружной бюджет | 19 000,00 | 83 487,00 | 106 816,00 | 684 437,00 | 246 435,00 | 208 955,00 |
|  |  | Местный бюджет | 1 187,00 | 5 400,00 | 6 867,00 | 44 118,00 | 3 671,00 | 2 424,00 |
| 2.3. | Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями малоимущих граждан, состоящих в списках нуждающихся, и работников организаций бюджетной сферы» | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по муниципальной программе |  | 206 169,80 | 511 881,00 | 515 611,00 | 1 790 879,00 | 1 203 985,00 | 1 007 426,02 |
|  |  | Федеральный бюджет | 3 887,08 | 2 964,00 | 3 954,00 | 551,00 | 5 041,00 | 566,00 |
|  |  | Окружной бюджет | 157 386,00 | 464 156,00 | 489 803,00 | 1 717 732,00 | 1 154 632,00 | 925 084,60 |
|  |  | Местный бюджет | 44 896,80 | 44 761,00 | 21 854,00 | 72 596,00 | 44 312,00 | 81 775,42 |  |

|  | Приложение 8 к муниципальной программе «Доступное жилье» |
| --- | --- |

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

«Доступное жилье» на период 2022-2025 годы

| № п/п | Код типа структурного элемента | Код регионального проекта / код основного мероприятия | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3 | 02 | Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территории города Новый Уренгой в целях жилищного строительства» | Окружной бюджет | 79 865,00 | 1 561 324,00 | 804 940,00 | 2 035 040,00 |
|  | 3 | 02 |  | Местный бюджет | 6 732,00 | 16 462,88 | 11 856,00 | 20 868,00 |
| 1.1. | 3 | 02 | Основное мероприятие «Формирование землеустроительной документации в целях жилищного строительства» | Окружной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | 3 | 02 | Основное мероприятие «Строительство объектов инженерной инфраструктуры и реконструкция объектов жилищного фонда на земельных участках, выделенных под строительство» | Окружной бюджет | 79 865,00 | 1 561 324,00 | 804 940,00 | 2 035 040,00 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 6 732,00 | 16 462,88 | 11 856,00 | 20 868,00 |
| 2. |  |  | Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории города Новый Уренгой» | Федеральный бюджет | 387,00 | 174,00 | 384,00 | 771,00 |
|  |  |  |  | Окружной бюджет | 1 260 512,00 | 2 205 693,00 | 1 753 042,00 | 1 495 996,00 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 43 293,00 | 37 188,25 | 52 972,00 | 50 620,00 |
| 2.1. | 3 | 03 | Основное мероприятие «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» | Окружной бюджет | 812 014,00 | 1 574 911,00 | 1 161 169,00 | 829 485,00 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 38 693,00 | 23 802,07 | 46 988,00 | 30 299,00 |
| 2.2. | 3 | 04 | Основное мероприятие «Содействие в обеспечении жильем молодых семей» | Федеральный бюджет | 387,00 | 174,00 | 384,00 | 771,00 |
|  |  |  |  | Окружной бюджет | 448 498,00 | 630 782,00 | 591 873,00 | 666 511,00 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 4 600,00 | 6 375,00 | 5 984,00 | 5 293,00 |
| 2.3. |  |  | Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями малоимущих граждан, состоящих в списках нуждающихся, и работников организаций бюджетной сферы» | Местный бюджет | 0,00 | 7 011,00 | 0,00 | 15 028,00 |
|  |  |  | Итого по муниципальной программе |  | 1 390 789,00 | 3 820 842,13 | 2 623 194,00 | 3 603 295,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 387,00 | 174,00 | 384,00 | 771,00 |
|  |  |  |  | Окружной бюджет | 1 340 377,00 | 3 767 017,00 | 2 557 982,00 | 3 531 036,00 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 50 025,00 | 53 651,13 | 64 828,00 | 71 488,00 |

|  | Приложение 9 к муниципальной программе «Доступное жилье» |
| --- | --- |

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

«Доступное жилье» на период 2026-2030 годы

| № п/п | Код типа структурного элемента | Код регионального проекта / код основного мероприятия | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3 | 02 | Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территории города Новый Уренгой в целях жилищного строительства» | Окружной бюджет | 3 318 366,00 | 25 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3 | 02 |  | Местный бюджет | 33 521,00 | 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | 3 | 02 | Основное мероприятие «Формирование землеустроительной документации в целях жилищного строительства» | Окружной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | 3 | 02 | Основное мероприятие «Строительство объектов инженерной, транспортной инфраструктуры и реконструкция объектов жилищного фонда на земельных участках, выделенных под жилищное строительство» | Окружной бюджет | 3 318 366,00 | 25 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 33 521,00 | 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. |  |  | Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории города Новый Уренгой» | Федеральный бюджет | 312,00 | 587,00 | 357,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Окружной бюджет | 672 137,00 | 661416,00 | 658 662,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 5 673,00 | 5 011,00 | 4 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | 3 | 03 | Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | Окружной бюджет | 10 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | 3 | 04 | Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья отдельным категориям граждан» | Федеральный бюджет | 312,00 | 587,00 | 357,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Окружной бюджет | 661 711,00 | 661 416,00 | 658 662,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 5 567,00 | 5 011,00 | 4 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. |  |  | Основное мероприятие «Обеспечение отдельных категорий граждан жилыми помещениями муниципального жилищного фонда» | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Итого по муниципальной программе |  | 4 030 009,00 | 692 660,00 | 663 999,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 312,00 | 587,00 | 357,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Окружной бюджет | 3 990 503,00 | 686 805,00 | 658 662,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 39 194,00 | 5 268,00 | 4 980,00 | 0,00 | 0,00 |